广东陆河抽水蓄能电站

建设征地移民安置规划大纲

(征求意见稿)

2 0 2 2 年 2 月

总经理：周  峰

副总经理：罗俊军

总工程师：潘江洋

项目经理：赵  路

副总工程师：刘  昊

项目设总：李勇刚

| 批 准： | 罗俊军 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 核 定： | 刘 昊 |  |  |
| 审 查： | 段小芳 | 王 頔 | 向孟春 |
|  | 覃道平 | 聂金育 | 李勇刚 |
|  | 李 翔 | 郝连安 |  |
| 校 核： | 韩 浩 | 沈月锋 | 李庆国 |
|  | 郭秀勇 | 何安生 | 符小虎 |
|  | 杨文正 | 冯 磊 |  |
| 编 写： | 陶国通 | 罗成波 | 李爽一 |
|  | 佘 鑫 | 朱君杰 | 钟 伟 |
|  | 罗逸君 | 王伟萍 | 黎军平 |
|  | 吴 磊 | 张 翔 |  |
| 参加工作人员： | 刘 轶 | 覃正华 | 刘 逵 |
|  | 谭志锋 | 侯智坚 |  |

目    录

1  前言	1

2  概述	3

2.1  工程概况	3

2.2  建设征地区自然及经济社会概况	3

2.3  移民安置规划设计主要成果	4

3  建设征地处理范围及实物指标	7

3.1  建设征地处理范围	7

3.2  实物指标	15

4  规划设计依据和原则	44

4.1  规划设计依据	44

4.2  规划原则	46

5  安置任务、规划目标和安置标准	48

5.1  移民安置任务	48

5.2  规划目标和安置标准	57

6  农村移民安置规划方案	64

6.1  环境容量分析和规划方案	64

6.2  生产安置规划	65

6.3  农村小型专项规划	66

6.4  个体工商户规划	66

6.5  临时用地复垦规划	66

7  专业项目处理	75

7.1  交通运输工程	75

7.2  水利水电工程	76

7.3  电力工程	77

7.4  通信工程	80

7.5  其他专项设施	82

8  环境保护与水土保持	84

8.1  环境保护	84

8.2  水土保持	88

9  移民生产生活水平预测	90

9.1  指标体系	90

9.2  现状评价	90

9.3  预测分析	91

10  听取和征求意见	92

10.1  听取移民及移民安置区居民意见	92

10.2  征求地方政府意见	93

11  后期扶持措施	94

11.1  政策依据	94

11.2  扶持范围	94

11.3  扶持方式	94

11.4  扶持标准	94

11.5  扶持期限	94

12  建设征地移民安置规划报告编制工作要求	95

12.1  方法、程序	95

12.2  编制内容	97

12.3  编制依据	97

12.4  农村移民安置规划设计	99

12.5  专业项目规划设计	100

12.6  临时用地复垦设计	101

12.7  库底清理设计	101

12.8  补偿费用概算	101

12.9  报告编制时间和计划安排	104

附文：	106

1  关于印送《广东省陆河抽水蓄能电站可行性研究阶段正常蓄水位选择专题报告审查意见》的函	106

2  关于印发《广东陆河抽水蓄能电站可行性研究阶段施工总布置规划专题报告审查意见》的函	119

3  《陆河县人民政府关于印发广东陆河抽水蓄能电站项目建设征地实物指标调查细则的通知》(陆河府函〔2021〕172号)	133

4  《广东省人民政府关于禁止在广东陆河抽水 蓄能电站项目工程占地及淹没区新增 建设项目和迁入人口的通告》(粤府函〔2021〕368号)	135

5  关于广东陆河抽水蓄能电站项目用地范围文物考古调查勘探已完成的通知	140

6  关于广东陆河抽水蓄能电站项目用地是否压覆矿产资源的复函	142

附  件：

附件1：《广东陆河抽水蓄能电站建设征地实物指标调查报告》

附  图：

附图1：陆河抽水蓄能电站建设征地范围示意图；

附图2：陆河抽水蓄能电站库区交通复建总体规划示意图；

附图3：陆河抽水蓄能电站工程建设征地水利专项影响示意图；

附图4：陆河抽水蓄能电站影响电力设施复建规划路径图；

附图5：陆河抽水蓄能电站临时用地土地利用现状地类示意图；

附图6：陆河抽水蓄能电站临时用地复垦规划地类示意图。

1  前言

2021年6月，广东能源陆河蓄能发电有限公司(以下简称“陆蓄公司”)与中南院签订广东陆河抽水蓄能电站可行性研究、招标设计和施工图设计阶段勘测设计合同。在前期已经完成的勘测设计科研成果的基础上，中南院按照合同和国家的法律法规及规程规范的要求，结合本项目的特点，全面开展了本工程预可行性研究阶段的勘测设计和科研等工作。

2021年9月初，中南院编制完成《广东陆河抽水蓄能电站工程建设征地实物指标调查细则(送审稿)》。9月10日，陆河县人民政府在陆河县主持召开了实物指标调查细则评审会议。会后，中南院根据审核意见修改完成了《广东陆河抽水蓄能电站工程建设征地实物指标调查细则(审定本)》。陆河县人民政府以《陆河县人民政府关于印发广东陆河抽水蓄能电站项目建设征地实物指标调查细则的通知》(陆河府函〔2021〕172号)同意了实物指标调查细则。

2021年11月，中南院编制完成了《广东省陆河抽水蓄能电站可行性研究阶段枢纽布置格局比选专题报告》、《广东陆河(汕尾三江口)抽水蓄能电站可行性研究阶段正常蓄水位选择专题报告(审定稿)》、《广东陆河抽水蓄能电站可行性研究阶段正常蓄水位选择专题报告(审定稿)》，并于11月中旬通过技术咨询或审查。

2021年11月28日，中国水利水电建设工程咨询有限公司以“水电咨水工〔2021〕182号”报送了《广东陆河抽水蓄能电站可行性研究阶段枢纽布置格局比选专题咨询报告》。2021年11月26日，水电水利规划设计总院以“水电规规〔2021〕203号”签发了正常蓄水位选择专题报告的审查意见。2021年11月30日，水电水利规划设计总院以“水电规施〔2021〕85号”签发了施工总布置规划专题报告的审查意见。

2021年10月16日，陆河县人民政府组织召开了陆河抽水蓄能电站实物指标调查启动会议，并由陆河县人民政府及相关部门新田镇人民政府、涉及的村委会、陆蓄公司和中南院等单位代表组成广东陆河抽水蓄能电站建设征地实物指标联合调查组，共同对陆河抽水蓄能电站建设征地范围内的房屋、土地、专项设施等实物指标进行了全面的外业调查，目前已基本完成实物指标调查。

2021年12月13日，广东省人民政府发布《广东省人民政府关于禁止在广东陆河抽水蓄能电站项目工程占地及淹没区新增建设项目和迁入人口的通告》(粤府函〔2021〕368号)。

2021年12月22日至28日，陆河县人民政府对实物指标进行了三榜公示，并于2022年XX年XX月XX日，以《陆河县人民政府关于陆河抽水蓄能电站建设征地实物指标调查成果的确认函》(XXX号)对实物指标调查成果进行了确认。

2021年12月17日至19日，陆河县人民政府组织开展移民生产安置意愿调查，中南院对调查成果进行分析，并以此为基础分析、确定移民生产安置方案。XX年XX月XX日，陆河县人民政府以《XXX的确认函》对移民安置意愿调查成果和移民生产安置方案进行了确认。

2021年10月至2021年12月，中南院会同陆河县人民政府启动了移民安置规划工作。期间开展了移民意愿调查、环境容量分析、生产安置规划、专项工程恢复等相关设计工作，与相关部门、单位充分协商并交换了意见。据此，中南院编制了《广东陆河抽水蓄能电站建设征地移民安置规划大纲》。

鉴于陆河抽水蓄能电站移民安置规划工作涉及面较广、工作量较大，整个规划大纲编制工作在广东省、汕尾市、陆河县各级政府部门的领导下，在新田镇、陆蓄公司的大力支持下得以顺利完成。在此，谨向上述各级政府和相关单位表示衷心的感谢！

2  概述

2.1  工程概况

广东陆河(汕尾三江口)抽水蓄能电站位于汕尾市陆河县境内，陆河县地处沿海与兴梅山区结合部。工程区域地质条件为燕山三期花岗岩。上、下水库均位于激石溪左岸支流上，上水库位于新田镇坪天栋西面的山间凹地，下水库位于吉溪林场山间谷地坣背。站址距汕尾市区直线距离55km，距广州直线距离210km，靠近粤东海上风电基地，地理位置优越。陆河抽水蓄能电站供电范围为广东电网，工程开发任务为承担广东电力系统调峰、填谷、储能、调频、调相、紧急事故备用等，初拟以2回500kV线路接入盘龙变电站，输电线路长度约为65km。上水库挡水建筑物为1座主坝，5座副坝，坝址位于库盆东侧冲沟出口处，正常蓄水位851.00m，大坝采用混凝土面板堆石坝，坝顶高程858.00m。下水库主要建筑物由碾压混凝土重力坝等组成。正常蓄水位232.00m，坝顶高程237.00m。

2.2  建设征地区自然及经济社会概况

2.2.1  自然条件概况

汕尾市位于广东省东南部，莲花山南麓，东临惠来县，西连惠东县，北接梅州市和紫金县，南濒南海，辖内海域有93个岛屿、12个港口和3个海湖，汕尾港是天然深水良港，是全国沿海开放第一类口岸。辖区内地形内陆以山地、丘陵为主，沿海多平原、丘陵。海陆丰革命根据地是中国13块革命根据地之一。

陆河县地处粤东沿海与兴梅山区结合部，周边与7个县(市)接壤，位于北纬23°68′~23°28′之间，东经115°24′~115°49′之间，北回归线横贯县境。陆河县距汕尾市区80km、广州260km、深圳210km、东莞240km、惠州140km、潮汕机场110km，处于港澳、深圳、东莞、惠州、河源、梅州、潮汕揭等地区1~3小时生活圈内。

陆河县森林覆盖率高达65.4%，拥有全国最大的红椎林自然保护区，松、杉、樟、桉、木荷、毛竹、绿竹等遍布山野，林木蓄积量达120万m3。主要有花岗石、高岭土、稀土等非金属和锡、锌、铅、钛、钾长石、石英石等金属矿。其中花岗岩品种多达 30 种，储量2700万m3，是价值较高的建筑装饰材料；钾长石品位高，是优质的陶瓷原料。

2.2.2  经济社会概况

陆河县是海陆丰红色革命根据地的重要组成部分，又是榕江和螺河水系发源地，具有独特的客家风情和客家文化，被誉为“客俗桃源”和红色旅游胜地。陆河县域总面积1005km2，全县辖河田、河口、螺溪、新田、上护、水唇、东坑、南万8个镇和国营吉溪林场。2020年，陆河县户籍人口354423人,其中，城镇人口163509人，占户籍人口的比重46.1%。

2020年，陆河县实现地区生产总值(初步核算数)890870万元，比上年增长2.9%。其中，第一产业完成增加值158330万元，增长4.4%，对地区生产总值增长的贡献率为21.6%；第二产业完成增加值234790万元，下降l.2%，对地区生产总值增长的贡献率为-2.5%；第三产业完成增加值497751万元，增长4.7%，对地区生产总值增长的贡献率为80.9%。三次产业结构为17.8:26.3:55.9。

2020年，陆河全县全年粮食作物播种面积161746亩，比上年下降39.2%；油料种植面积22827亩，增长2.8%；蔬菜种植面积73369亩，增长3.6%。

2020年，陆河县全年粮食产量56825吨，比上年增长17.9%；稻谷产量49482吨，增长5.7%；蔬菜产量102626吨，增长6.0%；水果产量123847吨，增长5.4%；油料产量4829吨，增长6.8%；茶叶产量3149吨，增长7.1%。

2020年，陆河县全年居民人均可支配收入19264元，比上年增长7.7%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入24155元，增长7.0%；农村居民人均可支配收入13848元，增长9.2%。

2.3  移民安置规划设计主要成果

2.3.1  建设征地实物指标概况

a) 土地

陆河抽水蓄能电站工程建设征地总面积为4791.33亩，其中永久征收面积3829.50亩，临时征用面积961.83亩。

按建设用地类别划分，枢纽工程建设区征收(用)土地面积为3412.43亩，其中永久征地区2450.60亩，临时用地区961.83亩；水库淹没区征收(用)土地面积为1378.90亩。

按地类划分，永久征收土地3829.50亩中，耕地500.63亩，园地23.99亩，林地3082.00亩(灌木林地34.05亩，有林地3047.95亩)，草地21.33亩，住宅用地2.48亩，交通运输用地51.22亩，水域及水利设施用地147.84亩；临时征用土地961.83亩中，耕地15.55亩，园地3.68亩，林地932.36亩(均为有林地)，草地0.02亩，交通运输用地10.22亩。

b) 房屋

陆河抽水蓄能电站建设征地涉及广东省汕尾市陆河县新田镇激石溪村委和汕尾市吉溪林场，激石溪村全部村民于10年前集中搬迁至新田镇居住，且村内大部分房屋已于2019年农村改造时拆除，剩余本工程建设征地范围内的零星房屋均无常驻村民，仅作为生产性房屋，各方案不涉及搬迁人口。涉及房屋总面积1086.63m2，其中砖混结构133.43m2，砖木结构2.03m2，土木结构193.53m2，木结构10.2m2，其他结构747.44m2，均在水库淹没区。

c) 农村小型专项

陆河抽水蓄能电站建设征地淹没占用影响的拦河坝共368m长，灌溉渠道共15900m。

d) 专项设施

工程建设征地影响专业项目涉及交通专项，包括四级公路1.76km，农村道路11.33km；涉及水利专项，包括水电站5座(激石溪老区水电站装机1200kW、三江口水电站装机3150kW、三坑水电站装机1580kW、大沥唇水电站装机830kW、坪田水电站装机630kw)；涉及电力专项，包括20kVA变压器1台，0.4kV输电线路0.4km，10kV输电线路17.27km，35kV输电线路0.80km，水泥杆135根，铁塔3座；涉及通信专项，包括12芯光缆线路3.00km，16芯光缆线路2.80km，24芯光缆线路2.40km，48芯光缆线路2.00km，水泥杆20根，信号基站2座。

本工程不涉及县级(含)以上文物保护单位，不涉及压覆矿产。

2.3.2  移民安置规划

至规划水平年，陆河抽水蓄能电站建设征地涉及生产安置人口160人，全部采用一次性货币补偿安置。

规划对影响的小型拦水堰和灌溉渠道采取一次性货币补偿处理。

规划对建设征地影响的个体工商户采用货币补偿后自行迁建的处理方案。

规划复建道路1条，四级公路(Ⅱ类)，路线长度约2.5km；其余9.95km均为货币补偿。规划对三江口水电站、三坑水电站、大沥唇水电站、坪田水电站以及激石溪老区水电站由于水量减少而损失的装机容量采取一次性货币补偿处理。规划复建35kV电力线路2.2km，复建10kV电力线路10.90km。规划复建权属电信公司的通信杆路1段，长度为2.20km，24芯光缆线路2条，总长度为4.40km，12芯光缆线路2条，总长度为4.40km；复建移动公司通信杆路1段，长度为2.20km，12芯光缆线路1条，总长度为2.20km；另搬迁电信公司的激溪林场C网基站一座，将除15m高的支撑铁塔及铁皮构架外的所有设备搬迁至老区水电站蓄水池边上的激溪林场基站。

规划在工程施工期对征地红线外不远处的红二师纪念亭采取临时保护措施。

3  建设征地处理范围及实物指标

3.1  建设征地处理范围

陆河抽水蓄能电站工程建设征地范围主要包括水库淹没影响区和枢纽工程建设区。

3.1.1  水库淹没影响区

3.1.1.1  水库淹没区

水库淹没区是由水库正常蓄水位以下的区域及水库正常蓄水位以上受水库洪水回水、风浪和船行波、冰塞壅水等临时淹没的区域的外包线确定。

a) 设计洪水标准

根据NB/T 10338-2019《水电工程建设征地处理范围界定规范》及GB 50201-2014《防洪标准》和相关专业项目技术标准，水库淹没对象处理设计洪水标准如下：

1) 耕地、园地的设计洪水标准为5年一遇(P=20%)；

2) 各类林地、草地、未利用地，设计洪水标准为正常蓄水位；

3) 农村居民点、房屋及附属设施，设计洪水标准为20年一遇(P=5%)；

4) 专业项目：根据GB 50201-2014《防洪标准》和相关专业项目技术标准确定设计洪水标准，GB 50201-2014《防洪标准》和相关专业项目技术标准无规定的如农村道路、机耕道、四级公路、水利、电力、电信、文物古迹、小水电站、文教卫设施等及企事业单位等专项设施设计洪水标准为20年一遇(P=5%)；

5) 水库泥沙淤积年限考虑20年。

b) 安全超高

从安全角度出发，考虑风浪爬高(0.41m)等因素影响，耕地、园地水库安全超高取0.5m，农村居民、房屋及附属设施、专业项目等水库安全超高取1.0m。

c) 水库淹没范围确定原则

1) 农村居民、房屋及附属设施、一般专项设施等，按正常蓄水位加1m接超过该水位的20年一遇洪水回水位确定淹没处理范围。

2) 耕地、园地按正常蓄水位加0.5m接超过该水位的5年一遇洪水回水位确定淹没处理范围。

3) 各类林地、草地、未利用地，按正常蓄水位确定淹没处理范围。 水库淹没处理范围。

- d) 上水库淹没处理范围

上水库位于陆河县新田镇坪天栋西面的下坪田水库，上水库流域面积小、水面宽广、河道距离短且坡降陡，水库形态呈盆状。结合库盆条件和河道特性，上水库建成后的水面四周均被大坝和山体围绕，库内各冲沟的平均坡降在10%~15%之间，远大于临界坡降，洪水时为急流状态，不会产生回水上延。因此，上水库不进行回水计算，库区P=5%、20%洪水的回水曲线即坝前最高水位的水平线。

经调洪计算，推荐方案P=5%、20%频率洪水坝前最高水位分别为852.18m(壅高值大于1m)、和851.75m(壅高值大于0.5m)上水库淹没处理范围如下：

1) 农村居民、房屋及附属设施、一般专项设施等，按P=5%频率洪水坝前最高水位(852.18m)确定淹没处理范围。

2) 耕地、园地按P=20%频率洪水坝前最高水位(851.75m)确定淹没处理范围。

3) 各类林地、草地、未利用地，按正常蓄水位851m确定淹没处理范围。

4) 专业项目：项目淹没影响涉及的水利、电力、通信、交通等专项设施，按P=5%频率洪水坝前最高水位(852.18m)确定淹没处理范围。

- e) 下水库淹没处理范围

下库位于激石溪村，地形开阔，地势平坦，专业项目和耕地比较集中。下水库淹没处理范围如下：

1) 农村居民、房屋及附属设施、一般专项设施等，按正常蓄水位加1m(232m)与20年一遇洪水回水组成的外包线确定淹没处理范围。

2) 耕地、园地，按正常蓄水位加0.5m(232.5m)与5年一遇洪水回水组成的外包线确定淹没处理范围。

3) 各类林地、草地、未利用地，按正常蓄水位232m确定淹没处理范围。

4) 根据《水电工程建设征地处理范围界定规范》(NB/T 10338-2019)，以设计洪水回水水面线与同频率天然洪水水面线差值为0.3m处的计算断面为水库回水末端断面，末端断面水平延伸至天然多年平均流量水面线相交处为处理终点。

陆河抽水蓄能电站下水库淹没范围线详见表3.1.1-1。

表3.1.1-1  陆河抽水蓄能电站下水库各频率回水计算成果

| 序号 | 断面 间距 | 距坝 里程 | 推荐方案回水淹没计算成果及淹没处理范围线 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 多年平均 |  | P=5% |  |  | P=20% |  |  |
|  |  |  | 多年平均 水面线 | 林草地 征收线 | 天然 水面线 | 回水线 | 居民 迁移线 | 天然 水面线 | 回水线 | 耕园地 征收线 |
|  | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
| 1 | 0 | 0 | 162.5 | 232 | 164.76 | 233.49 | 233.49 | 164.33 | 233.08 | 233.08 |
| 2 | 118.55 | 118.55 | 168.23 | 232 | 170.86 | 233.49 | 233.49 | 170.59 | 233.08 | 233.08 |
| 3 | 81.71 | 200.26 | 171.06 | 232 | 173.89 | 233.49 | 233.49 | 173.54 | 233.08 | 233.08 |
| 4 | 90.35 | 290.61 | 174.41 | 232 | 176.96 | 233.49 | 233.49 | 176.67 | 233.08 | 233.08 |
| 5 | 89.76 | 380.37 | 180.01 | 232 | 182.04 | 233.49 | 233.49 | 181.71 | 233.08 | 233.08 |
| 6 | 84.12 | 464.49 | 182.5 | 232 | 185.32 | 233.49 | 233.49 | 184.97 | 233.08 | 233.08 |
| 7 | 118.01 | 582.5 | 190.7 | 232 | 192.86 | 233.49 | 233.49 | 192.51 | 233.08 | 233.08 |
| 8 | 96.25 | 678.75 | 195.01 | 232 | 197.04 | 233.49 | 233.49 | 196.83 | 233.08 | 233.08 |
| 9 | 55.46 | 734.21 | 198.12 | 232 | 200.57 | 233.49 | 233.49 | 200.31 | 233.08 | 233.08 |
| 10 | 44.18 | 778.39 | 200.04 | 232 | 202.32 | 233.49 | 233.49 | 201.98 | 233.08 | 233.08 |
| 11 | 49.81 | 828.2 | 206.06 | 232 | 208.3 | 233.49 | 233.49 | 208.02 | 233.08 | 233.08 |

表3.1.1-1(续)

| 序号 | 断面 间距 | 距坝 里程 | 推荐方案回水淹没计算成果及淹没处理范围线 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 多年平均 |  | P=5% |  |  | P=20% |  |  |
|  |  |  | 多年平均 水面线 | 林草地 征收线 | 天然 水面线 | 回水线 | 居民 迁移线 | 天然 水面线 | 回水线 | 耕园地 征收线 |
|  | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
| 12 | 45.41 | 873.61 | 210.01 | 232 | 211.81 | 233.49 | 233.49 | 211.48 | 233.08 | 233.08 |
| 13 | 47.96 | 921.57 | 213.54 | 232 | 215.89 | 233.49 | 233.49 | 215.63 | 233.08 | 233.08 |
| 14 | 71.22 | 992.79 | 216.04 | 232 | 218.73 | 233.49 | 233.49 | 218.48 | 233.08 | 233.08 |
| 15 | 42.94 | 1035.73 | 220.66 | 232 | 223.06 | 233.49 | 233.49 | 222.68 | 233.08 | 233.08 |
| 16 | 28.16 | 1063.89 | 223.56 | 232 | 225.74 | 233.49 | 233.49 | 225.44 | 233.08 | 233.08 |
| 17 | 34.5 | 1098.39 | 226.22 | 232 | 229.25 | 233.51 | 233.51 | 228.9 | 233.12 | 233.12 |
| 18 | 44.87 | 1143.26 | 230 | 232 | 232.9 | 233.8 | 233.8 | 232.61 | 233.43 | 233.43 |
| P=20%回水末 端断面 | 18.74 | 1162 |  |  |  |  |  | 233.78 | 234.08 | 234.08 |
| P=5%回水末端 断面 | 19.52 | 1162.78 |  |  | 234.21 | 234.51 | 234.51 |  |  | 234.08 |
| 19 | 26.03 | 1169.29 | 231.6 | 232 | 234.64 | 234.74 | 234.51 | 234.24 | 234.31 | 234.08 |
| 林草地处理终点 | 27.59 | 1196.88 | 232 | 232 |  |  | 234.51 |  |  | 234.08 |

表3.1.1-1(续)

| 序号 | 断面 间距 | 距坝 里程 | 推荐方案回水淹没计算成果及淹没处理范围线 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 多年平均 |  | P=5% |  |  | P=20% |  |  |
|  |  |  | 多年平均 水面线 | 林草地 征收线 | 天然 水面线 | 回水线 | 居民 迁移线 | 天然 水面线 | 回水线 | 耕园地 征收线 |
|  | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
| 20 | 28.48 | 1197.77 | 232.23 |  | 236.02 | 236.06 | 234.51 | 235.49 | 235.53 | 234.08 |
| 21 | 23.47 | 1221.24 | 233.55 |  | 236.88 | 236.9 | 234.51 | 236.35 | 236.36 | 234.08 |
| P=20% 处理终点 | 7.19 | 1228.43 | 234.08 |  |  |  | 234.51 |  |  | 234.08 |
| P=5% 处理终点 | 12.72 | 1233.96 | 234.51 |  |  |  | 234.51 |  |  |  |
| 22 | 39.51 | 1260.75 | 236.54 |  | 239.31 | 239.31 |  | 238.88 | 238.88 |  |
| 23 | 31.75 | 1292.5 | 238.62 |  | 241.2 | 241.2 |  | 240.82 | 240.82 |  |

3.1.1.2  水库影响区

水库影响区应包括由蓄水引起的滑坡、塌岸、浸没、变形库岸、内涝、水库渗漏等需要处理的区域，以及减水河段、失去基本生产生活条件的库周和孤岛等其他受水库蓄水影响需要处理的区域。

根据审定的《广东陆河抽水蓄能电站可行性研究阶段正常蓄水位选择专题报告》，库岸边坡整体较简单，以风化土质坡为主。现场平面地质调查未见大的堆积体，库盆边坡整体稳定性较好。自然状态下，库周外边坡稳定。工程区下伏岩体为燕山三期花岗岩，除坝基及上库副坝区需进行防渗处理，其余部位不存在库水外渗问题，水库蓄水后，库外岸坡基本不受水库蓄水影响，本工程不存在水库影响区。

3.1.2  枢纽工程建设区

枢纽工程建设区依据施工总布置方案确定其征收和征用范围。根据《水电工程建设征地处理范围界定规范》NB/T 10338-2019，枢纽工程建设区与水库淹没区重叠部分，纳入水库淹没区，按用地时序要求归入枢纽工程建设区先行处理。

3.1.2.1  用地类型

枢纽工程建设区按最终用途确定用地性质分为临时用地区和永久占地区。

临时用地和永久占地范围，根据施工组织设计选定的施工总布置方案提供的施工用地范围图，将工程建设临时使用，且可以恢复原用途的土地划归临时用地范围；将工程建设永久使用的土地划归永久占地范围。

3.1.2.2  征地范围

根据《广东陆河(汕尾三江口)抽水蓄能电站可行性研究阶段施工总布置规划专题报告》(审定本)成果，陆河抽水蓄能电站建设征地征占用土地总面积为4791.33亩。其中水库淹没区为1378.90亩，枢纽工程建设区为3412.43亩，水库淹没区与枢纽工程建设区完全重叠。工程征占用地情况详见表3.1.2-1。

表3.1.2-1  陆河抽水蓄能电站建设征地征占用地情况

| 序号 | 项 目 | 单位 | 合计 | 枢纽工程建设区 |  |  | 水库淹没影响区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 永久占地 | 临时用地 | 小计 | 上水库淹没区 | 下水库淹没区 |
| 一 | 土地面积 | 亩 | 4791.33 | 3412.43 | 2450.60 | 961.83 | 1378.90 | 872.79 | 506.11 |
|  | 陆地 | 亩 | 4643.49 | 3402.96 | 2441.13 | 961.83 | 1240.53 | 765.92 | 474.61 |
|  | 水域 | 亩 | 147.84 | 9.47 | 9.47 |  | 138.37 | 106.87 | 31.50 |
| (一) | 农用地 | 亩 | 4791.33 | 3412.43 | 2450.60 | 961.83 | 1378.90 | 872.79 | 506.11 |
| 1 | 耕地 | 亩 | 516.19 | 222.47 | 206.92 | 15.55 | 293.71 | 151.28 | 142.43 |
|  | 水田 | 亩 | 365.28 | 168.40 | 152.86 | 15.54 | 196.88 | 79.09 | 117.79 |
|  | 旱地 | 亩 | 150.90 | 54.08 | 54.06 | 0.02 | 96.83 | 72.19 | 24.64 |
| 2 | 园地 | 亩 | 27.67 | 19.66 | 15.98 | 3.68 | 8.01 |  | 8.01 |
|  | 果园 | 亩 | 19.95 | 18.57 | 14.89 | 3.68 | 1.39 |  | 1.39 |
|  | 茶园 | 亩 | 7.72 | 1.09 | 1.09 |  | 6.62 |  | 6.62 |
| 3 | 林地 | 亩 | 4014.36 | 3128.27 | 2195.91 | 932.36 | 886.09 | 579.60 | 306.49 |
|  | 有林地 | 亩 | 3980.31 | 3124.90 | 2192.54 | 932.36 | 855.41 | 549.25 | 306.16 |
|  | 灌木林地 | 亩 | 34.05 | 3.37 | 3.37 |  | 30.68 | 30.35 | 0.33 |
| 4 | 草地 | 亩 | 21.35 | 2.28 | 2.26 | 0.02 | 19.08 | 14.75 | 4.33 |
|  | 其他草地 | 亩 | 21.35 | 2.28 | 2.26 | 0.02 | 19.08 | 14.75 | 4.33 |

表3.1.2-1(续)

| 序号 | 项 目 | 单位 | 合计 | 枢纽工程建设区 |  |  | 水库淹没影响区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 永久占地 | 临时用地 | 小计 | 上水库淹没区 | 下水库淹没区 |
| 5 | 住宅用地 | 亩 | 2.48 | 0.60 | 0.60 |  | 1.88 |  | 1.88 |
|  | 农村宅基地 | 亩 | 2.48 | 0.60 | 0.60 |  | 1.88 |  | 1.88 |
| 6 | 交通运输用地 | 亩 | 61.43 | 29.67 | 19.46 | 10.22 | 31.76 | 20.29 | 11.47 |
|  | 公路用地 | 亩 | 10.45 | 4.75 | 4.75 |  | 5.70 |  | 5.70 |
|  | 农村道路 | 亩 | 50.98 | 24.92 | 14.71 | 10.22 | 26.06 | 20.29 | 5.77 |
| 7 | 水域及水利设施用地 | 亩 | 147.84 | 9.47 | 9.47 |  | 138.37 | 106.87 | 31.50 |
|  | 河流水面 | 亩 | 32.14 | 9.47 | 9.47 |  | 22.67 |  | 22.67 |
|  | 水库水面 | 亩 | 99.79 |  |  |  | 99.79 | 99.79 |  |
|  | 水工建筑用地 | 亩 | 15.91 |  |  |  | 15.91 | 7.08 | 8.83 |

3.2  实物指标

3.2.1  调查依据

3.2.1.1  法律法规、政策

1) 《中华人民共和国土地管理法》(2019年8月26日修正)；

2) 《中华人民共和国城乡规划法》(2019年4月23日修正)；

3) 《中华人民共和国森林法》(2019年10月29日修订)；

4) 《中华人民共和国水法》(2016年7月2日修正)；

5) 《中华人民共和国农村土地承包法》(2018年12月29日修正)；

6) 《中华人民共和国矿产资源法》(2009年8月27日修正)；

7) 《中华人民共和国文物保护法》(2017年11月4日修正)；

8) 《基本农田保护条例》(国务院令第257号)；

9) 《国务院关于修改〈大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例〉的决定》(国务院令第679号)；

10) 《广东省林地保护管理条例》(2020年9月29日修正)；

11) 其他有关法律法规。

3.2.1.2  规章规定

1) 《关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》(国土资规〔2018〕1号)；

2) 《陆河县人民政府办公室关于印发陆河县征收土地补偿实施办法(2017年修订调整)的通知》(陆河府办〔2017〕36号)；

3) 其他有关规章规定。

3.2.1.3  规程、规范、标准

- 《水电工程建设征地移民安置规划设计规范》(DL/T5064-2007)；

- 《水电工程建设征地实物指标调查规范》(NB/T 10102-2018)；

- 《水电工程建设征地处理范围界定规范》(NB/T 10338-2019)；

- 《水电工程测量规范》(NB/T 35029-2014)；

- 《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)；

- 《房产测量规范》(GB/T 17986.1-2000)；

- 《防洪标准》(GB 50201-2014)；

- 其他相关的规程、规范。

3.2.1.4  资料依据

- 工程建设征地区1:1000地类地形图；

- 《广东陆河(三江口)抽水蓄能电站可行性研究阶段正常蓄水位选择专题报告(审定稿)》及审查意见；

- 《广东陆河抽水蓄能电站可行性研究阶段正常蓄水位选择专题报告(审定稿)》及审查意见；

- 《广东省人民政府关于禁止在广东陆河抽水 蓄能电站项目工程占地及淹没区新增 建设项目和迁入人口的通告》；

- 《广东陆河抽水蓄能电站建设征地实物指标调查细则》(审定本)；

- 工程建设征(占)地区的自然、经济社会资料及土地利用现状调查资料；

- 其他有关资料。

3.2.2  调查组织形式与分工

3.2.2.1  组织形式

陆河抽水蓄能电站建设征地实物指标调查工作由陆河县人民政府会同项目法人组织领导，成立“陆河抽水蓄能电站建设征地实物指标调查领导小组”，领导小组成员由陆河县人民政府、广东能源陆河蓄能发电有限公司(以下简称“陆蓄公司”)、中南院等组成。领导小组将负责指导、协调和处理陆河抽水蓄能电站建设征地实物指标调查工作中的相关问题。

领导小组成员应经过法规、政策、技术和职业道德培训，接受政治思想教育，在调查期间必须统一组织领导、统一政策标准、统一工作纪律。

3.2.2.2  工作程序

陆蓄公司负责调查工作的总体组织及委托等工作，并参与指标调查及有关协调工作；陆河县人民政府负责组织、实施和协调等工作；中南院负责技术归口；汕尾市移民主管部门监督、指导工作组开展工作。

中南院和陆河县人民政府及其有关管理部门(包括移民、自然资源、农业、林业、住建、房产管理、水利、电力、通信、交通、统计等)组成联合调查组，负责指定区域内的实物指标调查、资料统计、汇总和整理，县政府为组长单位，陆蓄公司、中南院为副组长单位，中南院负责技术归口。

为了使各方参加实物指标调查的工作人员，更好的掌握和理解本细则，便于在实际工作中合理运用本细则，项目法人应会同陆河县政府，对参与实物指标调查人员进行移民政策法规和指标调查的技术培训，并向被调查区域群众广泛宣传移民政策法规和实物指标调查细则内容。

陆河抽水蓄能电站实物指标调查工作组织流程如下图：

陆河县人民政府、陆蓄公司、中南院

成立工作领导小组和联合调查组

开展调查人员培训及移民政策宣传工作

联合调查组对分户调查成果现场签字确认

对实物指标调查成果张榜公示、复核、确认

调查界桩验收、委托保管及实物指标调查、移民安置意愿调查工作

编制实物指标调查汇总成果

联合调查组对实物指标调查汇总成果

签字认可

根据审定的《实物指标调查细则》开展工作，委托

具有相关资质单位进行建设征地范围界桩测设

《实物指标调查细则》审查，项目法人提出

实物指标调查申请，并对实物调查工作做出安排

陆河县人民政府对实物指标调查汇总成果

签署意见

陆河抽水蓄能电站实物指标调查工作组织流程图

3.2.2.3  职责分工

1) 汕尾市人民政府相关部门

a) 参与实物指标调查细则和调查登记工作方案的评审；

b) 监督、指导、协调实物指标调查工作；

c) 参与实物指标调查工作中重大问题的研究。

2) 陆河县人民政府及相关部门

a) 参与调查细则和调查登记工作方案的评审；

b) 负责界桩的保管工作；

c) 负责与调查工作有关的宣传、动员与安全保障；

d) 组织建设征地范围内实物指标调查工作；

e) 负责调查过程中有关争议的处理；

f) 主持实物指标调查工作中重大问题的研究；

g) 负责组织移民与有关各方对调查成果签字、公示、复核；

h) 负责对实物指标成果审核、签署意见；

i) 负责提供正式、有效、合法的基础资料；

j) 负责移民安置意愿调查；

k) 对扩迁区搬迁安置对象出具正式确认文件；

l) 负责制订和开展在实物指标调查过程中的维稳工作预案及应急措施。

3) 陆蓄公司

a) 委托设计单位编制实物指标调查细则；

b) 会同陆河县人民政府组织相关单位、专家对调查细则进行审查；

c) 会同中南院落实实物指标调查工作的范围、内容与程序；

d) 委托界桩测设；

e) 负责界桩的验收和委托保管工作；

f) 会同陆河县人民政府，中南院开展实物指标调查工作；

g) 参与调查成果的签字、公示、复核、并对其签署意见；

h) 参与研究实物指标调查工作中的重大问题；

i) 负责协调各相关单位与地方政府的关系；

j) 负责调查工作经费。

4) 中南院

a) 配合项目法人落实实物指标调查工作的范围、内容与程序；

b) 配合项目法人落实文物、压覆矿产、林业、国土等专业单位调查工作事宜；

c) 编制实物指标调查细则；

d) 负责组织开展具体的调查工作和技术归口；

e) 提供实物指标调查的技术服务工作；

f) 参与实物指标调查工作中重大问题的研究；

g) 参与调查成果的签字、汇总、公示、复核、确认。

3.2.2.4  宣传动员

2021年10月16日，由陆河县人民政府组织召开了陆河抽水蓄能电站实物指标调查启动会议，陆河县人民政府及相关职能部门、各乡镇人民政府、广东能源陆河蓄能发电有限公司及我院有关领导及人员参加了会议。会议中陆河县就陆河抽水蓄能电站实物指标调查工作的重要性进行了宣传动员，并由我院对参加本次实物指标调查工作的人员进行了业务培训。

3.2.3  调查统计基准时间

根据《调查细则》，以广东省人民政府发布《广东省人民政府关于禁止在广东陆河抽水蓄能电站项目工程占地及淹没区新增建设项目和迁入人口的通告》(粤府函〔2021〕368号)时间为统计基准时间，即2021年12月13日。

3.2.4  调查内容和方法

陆河抽水蓄能电站实物指标调查范围包括经济社会调查、农村调查和专业项目调查。依据不同类别项目对应的调查方式收集资料或现场调查后，相应调查成果应由被调查者(权属人)和调查组参与各方签字确认。经公示复核后，由陆河县人民政府确认。

3.2.4.1  经济社会调查

经济社会调查目的是为分析、评价征地移民对区域社会、经济影响，进行移民安置规划，编制补偿投资概(估)算提供基础资料。经济社会调查的内容包括经济社会现状、国民经济和社会发展近期计划和远景规划两个方面。经济社会现状主要包括人口、文化程度、民族结构、宗教信仰、风俗习惯、劳力及其就业，自然资源及开发利用，工农业生产情况(产值、产业结构等)，基础设施，居民经济收入等。国民经济和社会发展近期计划和远景规划包括人口增长率、人民群众的收入水平预测、工农业生产发展等规划资料。

3.2.4.2  农村调查

农村部分调查内容包括人口、土地调查、房屋及附属建筑物、农村小型专项设施和农副业设施、个体工商户及其他项目。

- 搬迁人口调查

调查对象为所有居住在建设征地影响范围内的人口。

2014年7月24日，国务院印发《关于进一步推进户籍制度改革的意见》，意见指出，建立城乡统一的户口登记制度，取消农业户口与非农业户口性质区分和由此衍生的蓝印户口等户口类型，统一登记为居民户口。因此对于户口簿仍为2014年户籍制度改革前的移民户，按户籍划分为农业和非农业人口两大类；对于户口簿已按2014年户籍制度改革后登记为居民户口的移民户，按是否有承包地分别计列为农业和非农业人口。

- 土地调查

按照《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)的规定，结合陆河抽水蓄能电站建设征地区的具体情况合理确定建设征地区土地分类，土地面积以标准亩计(1标准亩=666.67m2)，均采用水平投影面积。

土地类型依据最新实测的1:1000地类地形图及正射影像成果，由联合调查组运用移民信息采集系统软件在县自然资源和规划局、县林业局等部门的参与下，逐块现场踏勘复核地类。经核实，实测的1:1000地类地形图的土地地类信息基本准确，联合调查组确定以最新实测1:1000地类地形图数据库中图斑地类信息作为本次土地类型核定的依据。

土地村组界线由联合调查组现场实地测量，然后在实测1:1000地类地形图上标注乡(镇)、村和村民小组的行政界线，并经联合调查组签字确认后录入到计算机，采用ArcGIS软件量算面积并以村民小组为单位分级统计汇总。

- 房屋及附属建筑物调查

对调查范围内所有的房屋及附属建筑物按下列内容逐户逐栋全面调查登记。

房屋调查内容包括：房屋所在行政区域名称(市/县、乡/镇、村、村民小组)、门牌号、户主姓名、所属征地区域(淹没区、影响区、枢纽区)、房屋权属(公房或私房)、房屋结构(钢混、砖混等)、房屋用途、房屋面积、房屋层高、附属建筑物类别等情况。

对建设征地区“禁建通告”下达时在建的房屋及其附属建筑物，按实际建成的建筑面积予以登记。

对工程建设征地范围内的所有坟墓，采取由村组自报，调查组现场核实的方式调查。

房屋及附属建筑物调查表由权属人(单位)、联合调查组成员现场签字确认。

- 农村小型专项设施和农副业设施

农村小型专项设施指乡级以下农村集体、单位、个人投资或管护的小型农田水利设施、供水设施、小型水电站、10kV等级以下的输配电设施、交通设施等项目。调查内容包括工程名称、地点、权属、投产(建成)年月、规模、效益、结构类型、高程分布、固定资产投资、占地面积等主要经济技术指标。从有关部门收集资料或由权属人、经营者报请调查统计，实地逐项现场核实，并对其原功能的影响程度、恢复原功能的必要性和可能性进行调查了解，并提出建议。私人所有小型专项设施可随房屋进行调查登记。调查成果由权属人和调查者签字(盖章)认可。

3.2.4.3  个体工商户调查

个体工商户按行业分为生产行业、餐饮行业、旅店服务行业、批发零售业四类，主要调查个体工商户所属行业与经营项目；个体工商户开业时间；个体工商户从业人员数量；个体工商户不可搬迁生产经营设备、设施；个体工商户近三年年均纳税情况(含免税)等。调查成果由权属人和调查者签字(盖章)确认。

3.2.4.4  专业项目调查

专业项目调查包括交通、电力、电信、文物古迹、矿产资源等项目。

- 交通设施调查

交通运输工程调查包括公路和农村道路的调查，公路等级划分应符合现行行业标准《公路工程技术标准》(JTG B01)的有关规定，农村道路包括汽车便道、机耕道。

调查内容包括名称、长度、起讫地点、线路等级、占地面积、隶属关系(国道、省道、县乡或单位专用道)、路桥面高度、路面材料。

- 电力设施调查

调查内容主要包括输电线路、变(供)电设施的名称、地点、线路起讫地点及长度、高程分布情况、电压等级、输送容量、导线型号和截面积、主管部门、建成年月，供电范围，建筑物结构和建筑面积，构筑物名称、结构及数量，主要设备的规格、数量，运行管理机构等。

- 电信设施调查

电信设施主要包括线路、设施及设备等，按通信方式分为有线通信和无线通信两类。

线路调查内容主要包括线路名称、权属、等级、起讫地点、建成年月、每杆对数、杆质、线材及线径，架空(埋设)电缆、光缆的型号、长度与容量、占地面积等。

设施包括无线通信基站、信号塔等，调查内容包括名称、权属、等级、规模、地点、建设年月、结构类型、数量(工程量)、占地面积等。

线路调查内容主要包括线路名称、权属、等级、起讫地点、建成年月、每杆对数、杆质、线材及线径，架空(埋设)电缆、光缆的型号、长度与容量、占地面积等。

设施包括无线通信基站、信号塔等，调查内容包括名称、权属、等级、规模、地点、建设年月、结构类型、数量(工程量)、占地面积等。

设备调查的项目主要有名称、型号、容量、数量等。

- 水利设施

水利设施包括乡级(含乡级)以上单位直属的水库、提水泵站、引水闸(坝)、渠道(管道)等及其配套设施。

水利工程调查内容包括项目名称、位置、权属、建成年月、规模、效益，主要建筑物名称、高程、数量、结构、规格，受益区受影响程度，职工人数等。

从有关部门收集设计、竣工等相关资料，持1:2000地类地形图对各设施涉及的内容进行逐项调查、丈量、核实；同时对水利设施原功能的影响程度、以及恢复原功能的必要性及可能性进行了解，并提出评价和建议；调查成果由项目权属人(管理单位)和调查者签字(盖章)认可。

- 压覆矿产资源调查

压覆矿产资源调查内容包括征(占)地影响的矿产资源名称、位置、范围、矿藏种类、品位、等级、储量等资料，工程建设征(占)对矿藏开采的影响，以及提前开采可能性等。调查方式为委托有资质的矿产部门调查，调查成果得到矿产主管部门认可。

- 文物古迹调查

文物古迹调查内容包括地面文物和地下文物两部分。地面文物调查内容包括受征(占)地影响的文物名称、占地面积、文物年代、建筑结构、规模、保护级别等。地下文物调查内容包括受征(占)地影响的文物名称、位置、年代、规模、保护级别等，对所涉及的文物进行拍照(或录影)，记录其原始图像资料。

调查方式为委托有资质的文物调查部门调查并提出处理方案，无地下文物古迹或不影响地下文物古迹的，应由文物主管部门提供证明。受委托单位最终应提供得到文物主管部门评审通过的调查评价报告。

3.2.5  调查成果

广东陆河抽水蓄能电站建设征地涉及实物指标包括土地、房屋、附属建筑物、零星树木、坟墓、个体工商户、专业项目等8类。

广东陆河抽水蓄能电站建设征地影响涉及陆河县新田镇胡坑村、激石溪村、吉溪林场，采用各村民小组作为统计对象。

表3.2.5-1  陆河抽水蓄能电站建设征地实物指标汇总表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 合计 | 枢纽工程建设区 |  |  | 水库淹没影响区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 永久占地 | 临时用地 | 小计 | 上水库 淹没区 | 下水库 淹没区 |
| 一 | 土地面积 | 亩 | 4791.33 | 3412.43 | 2450.60 | 961.83 | 1378.90 | 872.79 | 506.11 |
|  | 陆地 | 亩 | 4643.49 | 3402.96 | 2441.13 | 961.83 | 1240.53 | 765.92 | 474.61 |
|  | 水域 | 亩 | 147.84 | 9.47 | 9.47 |  | 138.37 | 106.87 | 31.50 |
| 1 | 耕地 | 亩 | 516.19 | 222.47 | 206.92 | 15.55 | 293.71 | 151.28 | 142.43 |
|  | 水田 | 亩 | 365.28 | 168.40 | 152.86 | 15.54 | 196.88 | 79.09 | 117.79 |
|  | 旱地 | 亩 | 150.90 | 54.08 | 54.06 | 0.02 | 96.83 | 72.19 | 24.64 |
| 2 | 园地 | 亩 | 27.67 | 19.66 | 15.98 | 3.68 | 8.01 |  | 8.01 |
|  | 果园 | 亩 | 19.95 | 18.57 | 14.89 | 3.68 | 1.39 |  | 1.39 |
|  | 茶园 | 亩 | 7.72 | 1.09 | 1.09 |  | 6.62 |  | 6.62 |
| 3 | 林地 | 亩 | 4014.36 | 3128.27 | 2195.91 | 932.36 | 886.09 | 579.60 | 306.49 |
|  | 有林地 | 亩 | 3980.31 | 3124.90 | 2192.54 | 932.36 | 855.41 | 549.25 | 306.16 |
|  | 灌木林地 | 亩 | 34.05 | 3.37 | 3.37 |  | 30.68 | 30.35 | 0.33 |
| 4 | 草地 | 亩 | 21.35 | 2.28 | 2.26 | 0.02 | 19.08 | 14.75 | 4.33 |
|  | 其他草地 | 亩 | 21.35 | 2.28 | 2.26 | 0.02 | 19.08 | 14.75 | 4.33 |
| 表3.2.5-1(续) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 单位 | 合计 | 枢纽工程建设区 |  |  | 水库淹没影响区 |  |  |  |
|  |  |  |  | 小计 | 永久占地 | 临时用地 | 小计 | 上水库 淹没区 | 下水库 淹没区 |  |
| 5 | 住宅用地 | 亩 | 2.48 | 0.60 | 0.60 |  | 1.88 |  | 1.88 |  |
|  | 农村宅基地 | 亩 | 2.48 | 0.60 | 0.60 |  | 1.88 |  | 1.88 |  |
| 6 | 交通运输用地 | 亩 | 61.43 | 29.67 | 19.46 | 10.22 | 31.76 | 20.29 | 11.47 |  |
|  | 公路用地 | 亩 | 10.45 | 4.75 | 4.75 |  | 5.70 |  | 5.70 |  |
|  | 农村道路 | 亩 | 50.98 | 24.92 | 14.71 | 10.22 | 26.06 | 20.29 | 5.77 |  |
| 7 | 水域及水利设施用地 | 亩 | 147.84 | 9.47 | 9.47 |  | 138.37 | 106.87 | 31.50 |  |
|  | 河流水面 | 亩 | 32.14 | 9.47 | 9.47 |  | 22.67 |  | 22.67 |  |
|  | 水库水面 | 亩 | 99.79 |  |  |  | 99.79 | 99.79 |  |  |
|  | 水工建筑用地 | 亩 | 15.91 |  |  |  | 15.91 | 7.08 | 8.83 |  |
| 二 | 房屋 | m2 | 1086.63 |  |  |  | 1086.63 |  | 1086.63 |  |
|  | 框架结构 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 砖混结构 | m2 | 133.43 |  |  |  | 133.43 |  | 133.43 |  |
|  | 砖木结构 | m2 | 2.03 |  |  |  | 2.03 |  | 2.03 |  |
|  | 土木结构 | m2 | 193.53 |  |  |  | 193.53 |  | 193.53 |  |
|  | 木结构 | m2 | 10.2 |  |  |  | 10.2 |  | 10.2 |  |
|  | 简易结构 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他结构 | m2 | 747.44 |  |  |  | 747.44 |  | 747.44 |  |
| 三 | 附属建筑物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地坪(m2) | 小计 | 1300.73 |  |  |  | 1300.73 |  | 1300.73 |  |
|  |  | 水泥 | 1218.72 |  |  |  | 1218.72 |  | 1218.72 |  |
|  |  | 铺砖 | 82.01 |  |  |  | 82.01 |  | 82.01 |  |
|  | 砖砌围墙 | m2 | 21 |  |  |  | 21 |  | 21.00 |  |
|  | 圈舍 | m2 | 90.81 |  |  |  | 90.81 |  | 90.81 |  |
|  | 护栏 | m2 | 56.61 |  |  |  | 56.61 |  | 56.61 |  |
|  | 排碑 | m2 | 2.24 |  |  |  | 2.24 |  | 2.24 |  |
|  | 香炉 | m2 | 2.59 |  |  |  | 2.59 |  | 2.59 |  |
|  | 浆砌石基础 | m2 | 204.42 |  |  |  | 204.42 |  | 204.42 |  |
|  | 铁门 | m2 | 13.2 |  |  |  | 13.2 |  | 13.2 |  |
|  | 遮阴网棚 | m2 | 213.27 |  |  |  | 213.27 |  | 213.27 |  |
|  | 屋外灶台 | m2 | 1.2 |  |  |  | 1.2 |  | 1.2 |  |
|  | 入户道路(m2) | 小计 | 188.48 |  |  |  | 188.48 |  | 188.48 |  |
|  |  | 三合土 | 86.4 |  |  |  | 86.4 |  | 86.4 |  |
|  |  | 土 | 102.08 |  |  |  | 102.08 |  | 102.08 |  |
|  | 化粪池 | 个 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 蜂箱(个) | 小计 | 600 |  |  |  | 600 |  | 600 |  |
|  |  | 有蜂 | 500 |  |  |  | 500 |  | 500 |  |
|  |  | 无蜂 | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 四 | 零星树木 | 棵 | 221 |  |  |  | 221 |  | 221 |  |
|  | 杨桃(棵) | 小计 | 9 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |
|  |  | 成树 | 9 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 葡萄(棵) | 小计 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 成树 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 枇杷(棵) | 小计 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  | 成树 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 杨梅(棵) | 小计 | 9 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |
|  |  | 成树 | 9 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 树菠萝(棵) | 小计 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 成树 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 柿子(棵) | 小计 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 成树 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沙糖桔(棵) | 小计 | 7 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |
|  |  | 成树 | 7 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 龙眼(棵) | 小计 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 成树 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 百香果(棵) | 小计 | 15 |  |  |  | 15 |  | 15 |  |
|  |  | 成树 | 15 |  |  |  | 15 |  | 15 |  |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 香蕉(棵) | 小计 | 42 |  |  |  | 42 |  | 42 |  |
|  |  | 成树 | 42 |  |  |  | 42 |  | 42 |  |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 柚子(棵) | 小计 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 成树 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 黄皮(棵) | 小计 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 成树 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 番石榴(棵) | 小计 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 成树 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 桂花(棵) | 小计 | 9 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |
|  |  | 成树 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 幼苗 | 9 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |
|  | 橄榄(棵) | 小计 | 9 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |
|  |  | 成树 | 9 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 榆树(棵) | 小计 | 7 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |
|  |  | 成树 | 7 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 火炬松(棵) | 小计 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 成树 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仙人掌(棵) | 小计 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 成树 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 木棉树(棵) | 小计 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 成树 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三角梅(棵) | 小计 | 20 |  |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  | 成树 | 20 |  |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 芙蓉树(棵) | 小计 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 成树 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 榕树(棵) | 小计 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 成树 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 杉树(棵) | 小计 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |
|  |  | 成树 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 七里香(棵) | 小计 | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |
|  |  | 成树 | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |
|  |  | 幼苗 | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |
|  | 紫薇(棵) | 小计 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  | 成树 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 幼苗 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |
|  | 杂树(棵) | 小计 | 43 |  |  |  | 43 |  | 43 |  |
|  |  | 成树 | 43 |  |  |  | 43 |  | 43 |  |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 坟墓 | 座 | 1886 | 932 | 735 | 197 | 954 | 432 | 522 |  |
|  | 大坟 | 座 | 447 | 260 | 190 | 70 | 187 | 57 | 130 |  |
|  | 中坟 | 座 | 292 | 150 | 125 | 25 | 142 | 60 | 82 |  |
|  | 金斗 | 座 | 1147 | 522 | 420 | 102 | 625 | 315 | 310 |  |
| 六 | 农村小型专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灌溉渠道(混凝土) | km | 3.5 |  |  |  | 3.5 |  | 3.5 |  |
|  | 灌溉渠道(三合土) | km | 6.5 |  |  |  | 6.5 |  | 6.5 |  |
|  | 拦河坝 | 处 | 13 |  |  |  | 13 |  | 13 |  |
| 七 | 个体工商 | 户 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| 八 | 专业项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四级公路 | km | 1.76 | 0.23 | 0.23 |  | 1.53 |  | 1.53 |  |
|  | 农村道路 | km | 11.33 |  |  |  | 11.33 | 10.33 | 1.00 |  |
| 2 | 电力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.4kV线路 | km | 0.40 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |
|  | 10kV线路 | km | 17.27 | 0.97 | 0.97 |  | 16.3 |  | 16.30 |  |
|  | 35kV线路 | km | 0.80 |  |  |  | 0.80 |  | 0.80 |  |
|  | 变压器 | 座/kVA |  |  |  |  |  |  | 1/20 |  |
| 3 | 通信 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 移动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12芯光缆 | km | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.00 |  |
|  | 48芯光缆 | km | 2 |  |  |  | 2 |  | 2.00 |  |
| 3.2 | 电信 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12芯光缆 | km | 2 |  |  |  | 2 |  | 2.00 |  |
|  | 24芯光缆 | km | 2.80 | 0.40 | 0.40 |  | 2.4 |  | 2.40 |  |
|  | 基站设备 | 套 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 3.3 | 泰源伟业集团 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16芯光缆 | km | 9.32 |  |  |  | 9.32 |  | 9.32 |  |
| 3.4 | 铁塔公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铁塔(含设备) | 座 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 4 | 水电水利设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 激石溪老区水电站 | 座/kw | 1/1200 |  |  |  | 1/1200 |  | 1/1200 |  |
|  | 框架(m2) | m2 | 274.95 |  |  |  | 274.95 |  | 274.95 |  |
|  | 水泥晒坪(m2) | m2 | 542 |  |  |  | 542 |  | 542 |  |
|  | 围墙(m2) | m2 | 126.9 |  |  |  | 126.9 |  | 126.9 |  |
| 4.2 | 三江口水电站 | 座/kw | 1/3150 |  |  |  | 1/3150 |  | 1/3150 |  |
|  | 框架 | m2 | 324.24 |  |  |  | 324.24 |  | 324.24 |  |
|  | 砖混 | m2 | 636.44 |  |  |  | 636.44 |  | 636.44 |  |
|  | 水泥晒坪 | m2 | 861 |  |  |  | 861 |  | 861 |  |
|  | 地砖坪 | m2 | 585 |  |  |  | 585 |  | 585 |  |
|  | 草地坪 | m2 | 3018 |  |  |  | 3018 |  | 3018 |  |
|  | 鱼塘 | m2 | 28 |  |  |  | 28 |  | 28 |  |
|  | 铁棚 | m2 | 164.4 |  |  |  | 164.4 |  | 164.4 |  |
|  | 围墙 | m2 | 800 |  |  |  | 800 |  | 800 |  |
| 4.3 | 三坑水电站 | 座/kw | 1/1580 |  |  |  | 1/1580 |  | 1/1580 |  |
|  | 框架 | m2 | 289.6 |  |  |  | 289.6 |  | 289.6 |  |
| 4.4 | 大沥唇水电站 | 座/kw | 1/830 |  |  |  | 1/830 |  | 1/830 |  |
|  | 框架 | m2 | 149.25 |  |  |  | 149.25 |  | 149.25 |  |
|  | 水泥晒坪 | m2 | 380 |  |  |  | 380 |  | 380 |  |
|  | 围墙 | m2 | 210 |  |  |  | 210 |  | 210 |  |
| 4.5 | 坪田水电站 | 座/kw | 1/630 | 1/630 | 1/630 |  |  |  |  |  |
|  | 框架 | m2 | 265.91 | 265.91 | 265.91 |  |  |  |  |  |
|  | 水泥晒坪 | m2 | 441.42 | 441.42 | 441.42 |  |  |  |  |  |

3.2.5.1  土地

a) 集体土地

陆河抽水蓄能电站工程建设征地涉及的集体土地为陆河县新田镇胡坑村、激石溪村，总面积2077.38亩，其中永久征收面积1688.63亩，临时征用面积388.75亩。

按建设用地类别划分，枢纽工程建设区征收(用)土地面积为1333.43亩，其中永久征地区944.68亩，临时用地区388.75亩；水库淹没区征收(用)土地面积为743.95亩。

- 按地类划分，永久征收土地1688.63亩中，耕地385.13亩，园地23.99亩，林地1125.45亩(灌木林地12.89亩，有林地1112.56亩)，草地7.66亩，住宅用地2.48亩，交通运输用地19.97亩，水域及水利设施用地123.95亩；临时征用土地388.75亩中，耕地15.55亩，园地3.68亩，林地369.20亩(均为有林地)，草地0.02亩，交通运输用地0.30亩。

b) 国有土地

陆河抽水蓄能电站工程建设征地涉及的国有土地为陆河县吉溪林场，总面积2713.95亩，其中永久征收面积2140.87亩，临时征用面积573.08亩。

按建设用地类别划分，枢纽工程建设区征收(用)土地面积为2079.00亩，其中永久征地区1505.92亩，临时用地区573.08亩；水库淹没区征收(用)土地面积为634.95亩。

按地类划分，永久征收土地2140.87亩中，耕地115.50亩，林地1956.55亩(灌木林地21.16亩，有林地1935.39亩)，草地13.67亩，交通运输用地31.25亩，水域及水利设施用地23.89亩；临时征用土地573.08亩中，林地563.16亩(均为有林地)，交通运输用地9.92亩。

表3.2.5-2a  陆河抽水蓄能电站建设征地集体土地平衡表

| 序号 | 项目 | 单位 | 合计 |  | 枢纽工程建设区 |  |  |  |  |  | 水库淹没区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小计 |  | 永久占地区 |  | 临时用地区 |  | 小计 |  | 上水库淹没区 |  | 下水库淹没区 |  |
|  |  |  | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 |
| 一 | 土地面积 | 亩 | 2077.38 | 100.00% | 1333.43 | 100.00% | 944.68 | 100.00% | 388.75 | 100.00% | 743.95 | 100.00% | 266.46 | 100.00% | 477.49 | 100.00% |
|  | 陆地 | 亩 | 1953.43 | 94.03% | 1326.16 | 99.45% | 937.41 | 99.23% | 388.75 | 100.00% | 627.27 | 84.32% | 181.28 | 68.03% | 445.99 | 93.40% |
|  | 水域 | 亩 | 123.95 | 5.97% | 7.27 | 0.55% | 7.27 | 0.77% |  |  | 116.68 | 15.68% | 85.18 | 31.97% | 31.50 | 6.60% |
| 1 | 耕地 | 亩 | 400.68 | 19.29% | 185.37 | 13.90% | 169.82 | 17.98% | 15.55 | 4.00% | 215.31 | 28.94% | 73.03 | 27.41% | 142.28 | 29.80% |
|  | 水田 | 亩 | 249.78 | 12.02% | 131.30 | 9.85% | 115.76 | 12.25% | 15.54 | 4.00% | 118.48 | 15.93% | 0.85 | 0.32% | 117.64 | 24.64% |
|  | 旱地 | 亩 | 150.90 | 7.26% | 54.08 | 4.06% | 54.06 | 5.72% | 0.02 | 0.00% | 96.83 | 13.02% | 72.19 | 27.09% | 24.64 | 5.16% |
| 2 | 园地 | 亩 | 27.67 | 1.33% | 19.66 | 1.47% | 15.98 | 1.69% | 3.68 | 0.95% | 8.01 | 1.08% |  |  | 8.01 | 1.68% |
|  | 果园 | 亩 | 19.95 | 0.96% | 18.57 | 1.39% | 14.89 | 1.58% | 3.68 | 0.95% | 1.39 | 0.19% |  |  | 1.39 | 0.29% |
|  | 茶园 | 亩 | 7.72 | 0.37% | 1.09 | 0.08% | 1.09 | 0.12% |  |  | 6.62 | 0.89% |  |  | 6.62 | 1.39% |
| 3 | 林地 | 亩 | 1494.65 | 71.95% | 1109.62 | 83.22% | 740.41 | 78.38% | 369.20 | 94.97% | 385.03 | 51.76% | 107.01 | 40.16% | 278.02 | 58.23% |
|  | 有林地 | 亩 | 1481.76 | 71.33% | 1107.96 | 83.09% | 738.75 | 78.20% | 369.20 | 94.97% | 373.80 | 50.25% | 96.11 | 36.07% | 277.69 | 58.16% |
|  | 灌木林地 | 亩 | 12.89 | 0.62% | 1.66 | 0.12% | 1.66 | 0.18% |  |  | 11.23 | 1.51% | 10.90 | 4.09% | 0.33 | 0.07% |
| 4 | 草地 | 亩 | 7.68 | 0.37% | 2.28 | 0.17% | 2.26 | 0.24% | 0.02 | 0.01% | 5.40 | 0.73% | 1.08 | 0.40% | 4.33 | 0.91% |
|  | 其他草地 | 亩 | 7.68 | 0.37% | 2.28 | 0.17% | 2.26 | 0.24% | 0.02 | 0.01% | 5.40 | 0.73% | 1.08 | 0.40% | 4.33 | 0.91% |
| 5 | 住宅用地 | 亩 | 2.48 | 0.12% | 0.60 | 0.04% | 0.60 | 0.06% |  |  | 1.88 | 0.25% |  |  | 1.88 | 0.39% |
|  | 农村宅基地 | 亩 | 2.48 | 0.12% | 0.60 | 0.04% | 0.60 | 0.06% |  |  | 1.88 | 0.25% |  |  | 1.88 | 0.39% |
| 6 | 交通运输用地 | 亩 | 20.26 | 0.98% | 8.63 | 0.65% | 8.34 | 0.88% | 0.30 | 0.08% | 11.63 | 1.56% | 0.16 | 0.06% | 11.47 | 2.40% |
|  | 公路用地 | 亩 | 10.45 | 0.50% | 4.75 | 0.36% | 4.75 | 0.50% |  |  | 5.70 | 0.77% |  |  | 5.70 | 1.19% |
|  | 农村道路 | 亩 | 9.81 | 0.47% | 3.88 | 0.29% | 3.59 | 0.38% | 0.30 | 0.08% | 5.93 | 0.80% | 0.16 | 0.06% | 5.77 | 1.21% |
| 7 | 水域及水利设施用地 | 亩 | 123.95 | 5.97% | 7.27 | 0.55% | 7.27 | 0.77% |  |  | 116.68 | 15.68% | 85.18 | 31.97% | 31.50 | 6.60% |
|  | 河流水面 | 亩 | 29.94 | 1.44% | 7.27 | 0.55% | 7.27 | 0.77% |  |  | 22.67 | 3.05% |  |  | 22.67 | 4.75% |
|  | 水库水面 | 亩 | 83.52 | 4.02% |  |  |  |  |  |  | 83.52 | 11.23% | 83.52 | 31.34% |  |  |
|  | 水工建筑用地 | 亩 | 10.49 | 0.50% |  |  |  |  |  |  | 10.49 | 1.41% | 1.66 | 0.62% | 8.83 | 1.85% |

表3.2.5-2b  陆河抽水蓄能电站建设征地国有土地平衡表

| 序号 | 项目 | 单位 | 合计 |  | 枢纽工程建设区 |  |  |  |  |  | 水库淹没区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小计 |  | 永久占地区 |  | 临时用地区 |  | 小计 |  | 上水库淹没区 |  | 下水库淹没区 |  |
|  |  |  | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 |
| 一 | 土地面积 | 亩 | 2713.95 | 100.00% | 2079.00 | 100.00% | 1505.92 | 100.00% | 573.08 | 100.00% | 634.95 | 100.00% | 606.33 | 100.00% | 28.62 | 100.00% |
|  | 陆地 | 亩 | 2690.06 | 99.12% | 2076.80 | 99.89% | 1503.72 | 99.85% | 573.08 | 100.00% | 613.26 | 96.58% | 584.64 | 96.42% | 28.62 | 100.00% |
|  | 水域 | 亩 | 23.89 | 0.88% | 2.20 | 0.11% | 2.20 | 0.15% |  |  | 21.69 | 3.42% | 21.69 | 3.58% |  |  |
| 1 | 耕地 | 亩 | 115.50 | 4.26% | 37.10 | 1.78% | 37.10 | 2.46% |  |  | 78.40 | 12.35% | 78.25 | 12.90% | 0.15 | 0.54% |
|  | 水田 | 亩 | 115.50 | 4.26% | 37.10 | 1.78% | 37.10 | 2.46% |  |  | 78.40 | 12.35% | 78.25 | 12.90% | 0.15 | 0.54% |
| 2 | 林地 | 亩 | 2519.71 | 92.84% | 2018.66 | 97.10% | 1455.50 | 96.65% | 563.16 | 98.27% | 501.06 | 78.91% | 472.59 | 77.94% | 28.47 | 99.46% |
|  | 有林地 | 亩 | 2498.55 | 92.06% | 2016.95 | 97.02% | 1453.79 | 96.54% | 563.16 | 98.27% | 481.61 | 75.85% | 453.14 | 74.74% | 28.47 | 99.46% |
|  | 灌木林地 | 亩 | 21.16 | 0.78% | 1.71 | 0.08% | 1.71 | 0.11% |  |  | 19.45 | 3.06% | 19.45 | 3.21% |  |  |
| 3 | 草地 | 亩 | 13.67 | 0.50% |  |  |  |  |  |  | 13.67 | 2.15% | 13.67 | 2.26% |  |  |
|  | 其他草地 | 亩 | 13.67 | 0.50% |  |  |  |  |  |  | 13.67 | 2.15% | 13.67 | 2.26% |  |  |
| 4 | 交通运输用地 | 亩 | 41.17 | 1.52% | 21.04 | 1.01% | 11.12 | 0.74% | 9.92 | 1.73% | 20.13 | 3.17% | 20.13 | 3.32% |  |  |
|  | 农村道路 | 亩 | 41.17 | 1.52% | 21.04 | 1.01% | 11.12 | 0.74% | 9.92 | 1.73% | 20.13 | 3.17% | 20.13 | 3.32% |  |  |
| 5 | 水域及水利设施用地 | 亩 | 23.89 | 0.88% | 2.20 | 0.11% | 2.20 | 0.15% |  |  | 21.69 | 3.42% | 21.69 | 3.58% |  |  |
|  | 河流水面 | 亩 | 2.20 | 0.08% | 2.20 | 0.11% | 2.20 | 0.15% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水库水面 | 亩 | 16.27 | 0.60% |  |  |  |  |  |  | 16.27 | 2.56% | 16.27 | 2.68% |  |  |
|  | 水工建筑用地 | 亩 | 5.42 | 0.20% |  |  |  |  |  |  | 5.42 | 0.85% | 5.42 | 0.89% |  |  |

3.2.5.2  房屋及附属设施

陆河抽水蓄能电站建设征地涉及广东省汕尾市陆河县新田镇激石溪村委和汕尾市吉溪林场，激石溪村全部村民于10年前集中搬迁至新田镇居住，且村内大部分房屋已于2019年农村改造时拆除，剩余本工程建设征地范围内的零星房屋均无常驻村民，仅作为生产性房屋，各方案不涉及搬迁人口。涉及房屋总面积1086.63m2，其中砖混结构133.43m2；砖木结构2.03m2；土木结构193.53m2；木结构10.2m2；其他结构747.44m2。均在水库淹没区。

表3.2.5-3  陆河抽水蓄能电站房屋指标汇总表       单位：m2

| 序号 | 项 目 | 单位 | 合计 | 枢纽工程建设区 |  |  | 水库淹没影响区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 永久占地 | 临时用地 | 小计 | 上水库淹没区 | 下水库淹没区 |
|  | 房屋 | m2 | 1086.63 |  |  |  | 1086.63 |  | 1086.63 |
| 1 | 框架结构 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 砖混结构 | m2 | 133.43 |  |  |  | 133.43 |  | 133.43 |
| 3 | 砖木结构 | m2 | 2.03 |  |  |  | 2.03 |  | 2.03 |
| 4 | 土木结构 | m2 | 193.53 |  |  |  | 193.53 |  | 193.53 |
| 5 | 木结构 | m2 | 10.2 |  |  |  | 10.2 |  | 10.2 |
| 6 | 简易结构 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他结构 | m2 | 747.44 |  |  |  | 747.44 |  | 747.44 |

3.2.5.3  农村小型专项

陆河抽水蓄能电站建设征地淹没占用影响的拦河坝共368m长，灌溉渠道共15900m。具体农村小型专项实物指标汇总表如下表3.2.5-4所示。

表3.2.5-4  陆河抽水蓄能电站农村小型专项指标汇总表

| 序号 | 权属单位 | 项 目 | 单位 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 灌溉渠道 | m | 15900 | 淹没 |
|  | 博背自然村 | 灌溉渠道 | m | 2000 | 尺寸1.4m×0.2m |
|  | 博背自然村 | 灌溉渠道 | m | 3500 | 尺寸0.3m×0.2m |

表3.2.5-4(续)

| 序号 | 权属单位 | 项 目 | 单位 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 坝仔自然村 | 灌溉渠道 | m | 400 | 尺寸4.9m×0.2m |
|  | 上屋自然村 | 灌溉渠道 | m | 10000 | 尺寸0.5m×0.3m |
| 2 |  | 拦河坝 | m | 368 | 淹没 |
|  | 博背自然村 | 拦河坝 | m | 48 | 尺寸1.5m×1.0m |
|  | 博背自然村 | 拦河坝 | m | 10 | 尺寸1.7m×1.5m |
|  | 上屋自然村 | 拦河坝 | m | 60 | 尺寸2.0m×1.0m |
|  | 上屋自然村 | 拦河坝 | m | 150 | 尺寸1.0m×1.0m |
|  | 坝仔自然村 | 拦河坝 | m | 100 | 尺寸0.5m×0.3m |

3.2.5.4  专项设施

工程建设征地影响专业项目涉及交通专项，包括四级公路1.76km，农村道路11.33km。涉及水利专项，包括水电站5座(激石溪老区水电站装机1200kW、三江口水电站装机3150kW、三坑水电站装机1580kW、大沥唇水电站装机830kW、坪田水电站装机630kW)；涉及电力专项，包括20kVA变压器1台，0.4kV输电线路0.4km，10kV输电线路17.27km，35kV输电线路0.80km，水泥杆135根，铁塔3座；涉及通信专项，包括12芯光缆线路3.00km，16芯光缆线路2.80km，24芯光缆线路2.40km，48芯光缆线路2.00km，水泥杆20根，信号基站2座。

3.2.5.5  文物古迹

2021年12月，广东省文物考古研究所对陆河抽水蓄能电站工程建设征地区域内文物进行考古调查、勘探工作，并由广东省文物考古研究所编制了《广东陆河抽水蓄能电站工程项目文物考古调查、勘探工作报告》。根据文物调查、勘探工作报告，发现经过全面而细致的考古调查和勘探工作，在广东陆河抽水蓄能电站工程项目规划用地范围内发现遗物点1处，为博背村遗物点。此外，还对项目征地红线外且距离最近的1处不可移动文物点进行了复查，即红二师纪念亭，属第三次全国文物普查登记的不可移动文物点。以上均未涉及县级(含)以上文物保护单位。

3.2.5.6  压覆矿产资源

根据汕尾自然资源局《关于广东陆河抽水蓄能电站项目用地是否压覆矿产资源的复函》(汕自然资函〔2021〕1760号)，工程建设征地范围内无压覆上表矿区，无压覆已设采矿权，探矿权。

3.2.5.7  基本农田影响

根据陆河县自然资源局提供的基本农田数据库查询，本项目建设征地共涉及永久基本农田125.18亩，均为永久征地。详细指标详见表3.2.5-5。

表3.2.5-5  陆河抽水蓄能电站建设征地影响基本农田指标汇总表

| 序号 | 基本 农田 | 合计 |  |  | 水库淹没 影响区 | 枢纽工程建设区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总计 | 永久占地 | 临时用地 | 水库淹没区 | 永久 建设区 | 临时 建设区 |
| 1 | 水田 | 125.18 | 125.18 |  | 29.85 | 95.33 |  |

3.2.5.8  生态公益林影响

根据陆河县林业局提供的陆河县林地一张图查询，本项目建设征地共涉及省级公益林2813.92亩，其中永久占用2195.73亩，临时占用618.19亩，无Ⅰ、Ⅱ级保护林地。详细指标详见表3.2.5-6。

表3.2.5-6  陆河抽水蓄能电站建设征地影响生态公益林指标汇总表

| 序号 | 公益林类别 | 林地种类 | 合计 |  |  | 水库淹没区 | 枢纽工程建设区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总计 | 永久占地 | 临时用地 |  | 永久 占地 | 临时 用地 |
| 1 | 省级 | 乔木林地 | 2813.92 | 2195.73 | 618.19 | 596.70 | 1599.03 | 618.19 |

3.2.6  建设征地影响分析

根据实物指标调查结果，陆河抽水蓄能电站建设征地对区域影响主要体现在以下几个方面：

- 对农业生产的影响

建设征地永久征收耕地面积500.63亩，其中水田349.75亩、旱地150.89亩。耕地征收面积占该相应村民小组耕地面积的比例平均值为32.62%。生产安置所涉及的3个组中，由于建设征地影响的耕地占原耕地比例在10%以下的有1个组，20%~30%之间的有1个组，60%~70%之间的有1个组。

根据上述数据分析，从农业生产角度来看，陆河抽水蓄能电站建设征地对陆河的农业生产影响有限。随着电站的开工建设及移民安置规划的实施，移民生产条件可以得到恢复并有所提高。电站建成后，在提高当地电力供应质量、发展地方经济，调整产业结构，提高群众生活水平等方面将发挥重要的促进作用。

- 对基础设施的影响

工程建设征地影响的村均有通村公路，交通条件便利；农民饮水主要以井水和引山泉水为主；电力线路到户，通信网络基本到户，移动通信网络基本覆盖。通过合理的规划，对影响的水、电、路、通信等各类基础设施可进行复(改)建处理，对建设征地区的生活生产条件基本没有影响。

根据工程建设征地区实际情况，结合区域、行业建设发展规划，在研究、制定陆河抽水蓄能电站移民安置方案时，应考虑电站自然环境因素和社会环境因素，并充分考虑移民生产生活现状，在征求移民和安置区居民意愿的基础上，结合自然、社会环境和移民自身特点，尊重移民生活习惯和当地风俗，在保障甚至提高移民生活水平的前提下，拟定合适的陆河抽水蓄能电站移民安置方式。

4  规划设计依据和原则

4.1  规划设计依据

4.1.1  主要法律、法规

    - 《中华人民共和国水法》(2016年7月2日修正)；

    - 《中华人民共和国土地管理法》(2019年8月26日修正)；

    - 《中华人民共和国农村土地承包法》(2018年12月29日修正)；

    - 《中华人民共和国城乡规划法》(2019年4月23日修正)；

    - 《中华人民共和国水土保持法》(2011年3月1日施行)；

    - 《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日施行)；

    - 《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日修正)；

    - 《中华人民共和国矿产资源法》(2009年8月27日修正)；

    - 《中华人民共和国文物保护法》(2017年11月4日修正)；

    - 《中华人民共和国森林法》(2019年10月29日修订)；

    - 《中华人民共和国森林法》(2019年10月29日修订)；

    - 《基本农田保护条例》(国务院令第257号)；

    - 《关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》(国土资规〔2018〕1号)；

    - 《土地复垦条例》(国务院令第592号)；

    - 《国务院关于修改〈大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例〉的决定》(国务院令第679号)；

    - 《关于加大用地政策支持力度促进大中型水利水电工程建设的意见》(国土资规〔2016〕1号)；

    - 《建设项目使用林地审核审批管理办法》(国家林业局令第35号)；

18) 《广东省实施＜中华人民共和国土地管理法＞办法》(2009年1月1日施行)；

19) 《广东省林地保护管理条例》(2020年9月29日修正)；

20) 《中共广东省为广东省人民政府关于加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见》(粤发〔2017〕21号)；

21) 《广东省国土资源厅关于印发〈广东省跨地级以上市耕地储备指标网上公开竞价交易规则〉的通知》(粤国土资耕保发〔2013〕20号)；

22) 《广东省国土资源厅关于建立水田指标预购制度的通知》(粤国土资耕保发〔2017〕196号)；

23) 《广东省人民代表大会常务委员会关于广东省耕地占用税适用税额的决定》(2019年9月1日施行)；

24) 《广东省关于加强征收农村集体土地留用地安置管理工作的意见》(粤府办〔2016〕30号)；

25) 《广东省人民政府办公厅转发省人力资源社会保障厅关于进一步完善我省被征地农民养老保障政策意见的通知》(粤府办〔2021〕22号)；

26) 《广东省非农业建设补充耕地管理办法》(广东省人民政府令第146号)；

26) 《广东省国土资源厅关于印发广东省征地补偿保护标准(2016 年修订调整)的通知》(粤国土资规〔2016〕1号)；

27) 汕尾市人民政府关于公布实施征收农用地区片综合地价的公告(2021年2月10日)；

28) 《陆河县人民政府办公室关于印发陆河县征收土地补偿实施办法(2017年修订调整)的通知》(陆河府办〔2017〕36号)。

4.1.2  主要技术规范及行业标准

- 《水电工程建设征地移民安置规划设计规范》(DL/T 5064-2007)；

- 《水电工程建设征地实物指标调查规范》(NB/T 10102-2018)；

- 《水电工程建设征地处理范围界定规范》(NB/T 10338-2019)；

- 《水电工程农村移民安置规划设计规范》(DL/T 5378-2007)；

- 《水电工程建设征地移民安置专业项目规划设计规范》(NB/T 10801-2021)；

- 《水电工程水库库底清理设计规范》(NB/T 10803-2021)；

- 《水电工程建设征地移民安置补偿费用概(估)算编制规范》(DL/T 5382-2007)；

- 《水电工程设计概算编制规定》(2013年版)；

- 《水电工程建设征地移民安置规划大纲编制规程》(NB/T 35069-2015)；

- 《水电工程测量规范》(NB/T 35029-2014)；

- 《水电工程建设征地企业处理规划设计规范》(NB/T 10605-2021)；

- 《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2017)；

- 《房产测量规范》(GB/T 17986.1-2000)；

- 《农村生活污染控制技术规范》(HJ 574-2010)；

- 《防洪标准》(GB 50201-2014)；

其他相关的规程、规范。

4.1.3  相关文件及资料

- 工程建设征地区1:1000地类地形图；

- 《广东省人民政府关于禁止在广东陆河抽水 蓄能电站项目工程占地及淹没区新增 建设项目和迁入人口的通告》(粤府函〔2021〕368号)；

- 《广东陆河抽水蓄能电站可行性研究阶段正常蓄水位选择专题报告》及审查意见；

- 《广东陆河(三江口)抽水蓄能电站可行性研究阶段施工总布置专题研究报告》及审查意见；

- 工程建设征(占)地区的自然、经济社会资料及土地利用现状调查资料；

- 其他有关资料。

4.2  规划原则

4.2.1  移民安置原则

- 积极响应“乡村振兴”战略，发展美丽乡村建设，科学合理利用现有自然资源、社会经济条件，从移民未来长远发展角度开展规划工作；

- 实事求是，科学合理，严格贯彻国家有关的法律法规和方针政策；

- 以人为本，保障移民合法权益，满足移民生存与发展的需求；

- 结合工程实际，以节约用地，优化工程占地，尽可能减少建设征地影响损失；

- 移民安置规划应与地方国民经济和社会发展规划以及土地利用总体规划、城镇体系规划、城市总体规划、集镇规划等相衔接。

4.2.2  农村移民安置原则

  - 坚持“前期补偿补助、后期扶持和实行开发性移民”的方针，使移民生活水平达到或超过原有水平；

  - 移民安置应以安置区当地环境容量为基础，因地制宜、全面规划、合理利用资源妥善安置移民。

4.2.3  专业项目处理原则

对专业项目的迁建和复建，坚持“原规模、原标准或者恢复原功能”的原则。

4.2.4  环境保护设计原则

- 预防或减免环境影响的原则：应提出从源头上减少污染物排放和加强施工管理的要求。各项措施应与移民安置工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

- 恢复原有环境功能的原则：结合水土保持措施实施植被绿化，以恢复移民安置工程建设影响区原有环境功能。

- 工程措施与管理措施相结合的原则：针对建设中产生的生产废水和迁建后生活污水等采取处理和防护措施，同时加强管理，减少移民安置建设对居民生产生活的影响。

- 可持续发展的原则：环境保护方案必须具有可持续性，以确保移民安置区生态环境可与经济社会协调发展。

5  安置任务、规划目标和安置标准

5.1  移民安置任务

5.1.1  规划设计基准年和水平年

a) 规划设计基准年

2021年12月13日，广东省人民政府发布《广东省人民政府关于禁止在广东陆河抽水 蓄能电站项目工程占地及淹没区新增建设项目和迁入人口的通告》(粤府函〔2021〕368号)，因此，采用2021年作为广东陆河抽水蓄能电站工程的规划设计基准年。

b) 规划设计水平年

根据《水电工程建设征地移民安置规划设计规范》(DL/T 5064-2007)的规定，以水库下闸蓄水的当年作为规划设计水平年。枢纽工程建设区移民安置人口推算宜结合实际搬迁年确定截止时间。

根据《广东陆河抽水蓄能电站可行性研究阶段施工总布置专题研究报告》(审定本)初步计划，本工程筹备期1年半，建设期5年4个月，按2024年具备枢纽工程开工条件，2024年初需完成枢纽工程建设区征地移民搬迁，为枢纽工程建设区移民搬迁截止年。本电站实物指标集中在枢纽工程建设区与水库淹没区重叠部分，根据“先移民后建设”的水电开发方针，水库淹没区可考虑提前移民，结合本抽水蓄能电站的建设征地特点，因此本工程移民安置规划设计水平年采用2024年。

5.1.2  安置人口

5.1.2.1  人口自然增长率

根据陆河县统计局提供的陆河县近三年人口自然增长情况，2018年至2020年陆河县人口自然增长率分别为9.5‰、9.41‰和9.46‰，陆河抽水蓄能电站建设征地区域内人口年自然增长率按陆河县近三年的平均值9.46‰计算。

5.1.2.2  生产安置人口

建设征地区移民的主要农业收入来源为耕地，根据《水电工程建设征地移民安置规划设计规范》(DL/T 5064-2007)，基准年的生产安置人口按建设征地处理范围涉及村民组的耕地面积除以该组征地前人均耕地面积计算，计算单元为村民小组。

规划设计水平年的生产安置人口以基准年的生产安置人口为基础，根据人口自然增长率从基准年推算到规划设计水平年，计算公式为：

R=∑Ri×(1+k)(n1−n2)

R=Si,zSi,zq/Ri,j

式中：R——规划设计水平年生产安置总人口数；

Ri——计算单元设计基准年的生产安置人口数；

Si,z——计算单元设计基准年征收的耕地面积；

Si,zq——计算单元设计基准年征收前的耕地面积；

Ri,j——计算单元设计基准年农业人口数；

i——计算单元数量；

k——人口自然增长率；

n1——移民安置规划设计水平年；

n2——移民安置规划设计基准年。

根据上述方法计算出的规划设计水平年生产安置人口必须满足下列条件，即：

R≤Rj(1+k)(n1−n2)

式中：Rj——设计基准年农业人口总数。

经计算，陆河抽水蓄能电站建设征地基准年生产安置人口为154人，至规划设计水平年生产安置人口为160人。详见表5.1.2-1。

表5.1.2-1  陆河抽水蓄能电站建设征地生产安置人口计算表

| 序号 | 村 | 组 | 农业人口 | 现状耕地 |  |  |  | 建设征地征收耕地 |  |  | 征收影响比例 | 剩余耕地 |  | 生产安置人口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 水田 | 旱地 | 合计 | 人均 | 水田 | 旱地 | 合计 |  | 面积 | 人均 | 基准年 | 水平年 |
|  |  |  | 人 | 亩 | 亩 | 亩 | 亩/人 | 亩 | 亩 | 亩 |  | 亩 | 亩/人 | 人 | 人 |
| 1 | 激石溪村 |  |  |  |  |  |  | 234.25 | 150.89 | 385.14 |  |  |  | 154 | 160 |
| 1.1 |  | 坝仔组 | 216 | 219 | 86 | 305 | 1.41 | 17.96 | 11.10 | 29.06 | 9.53% | 275.94 | 1.28 | 20 | 21 |
| 1.2 |  | 博背组 | 163 | 148 | 283 | 431 | 2.64 | 160.58 | 120.71 | 281.29 | 65.26% | 149.71 | 0.92 | 106 | 110 |
| 1.2 |  | 上屋组 | 123 | 172 | 152 | 324 | 2.63 | 55.71 | 19.08 | 74.79 | 23.08% | 249.21 | 2.03 | 28 | 29 |

5.1.2.3  搬迁安置人口

激石溪村全部村民于10年前集中搬迁至新田镇居住，且村内大部分房屋已于2019年农村改造时拆除，剩余本工程建设征地范围内的零星房屋均无常驻村民，仅作为生产性房屋，建设征地范围内不涉及搬迁人口。

5.1.3  农村小型专项

陆河抽水蓄能电站建设征地淹没占用影响的拦水堰共368m长，灌溉渠道共15900m。电站征地后，上述剩余水利设施已失去原有功能，不再进行恢复，本次对上述受影响的小型拦水堰和灌溉渠道采取一次性补偿处理。

5.1.4  个体工商户

需对建设征地影响的个体工商户2户(其中餐饮业1户，养殖业1户)进行规划处理。

5.1.5  专业项目

5.1.5.1  交通工程

陆河抽水蓄能电站影响的交通设施主要有：

(1) Y850公路(揭紫公路)：征地影响实际长度约1.53km，路基宽度4.5m，路面结构为水泥混凝土；电站建设征地范围内的局部路段纵坡达到了12%以上，该公路标椎取四级公路(Ⅱ类)。

(2) 老前池路：四级公路单车道，征地影响实际长度约0.23km，路基宽度4.5m，路面结构为水泥混凝土。

(3) 机耕道

a) 征地范围内与Y850(揭紫公路)衔接的5条支路；支路合计长度约1.20km；

b) 激上线路口~上、下坪田水库路段0.69km，其路基宽度为3.5m，路面结构为水泥混凝土；以及与之衔接的支路，支路合计长度2.36km；

c) 激上线路口(K1+460)~上、下坪田水库路段2.77km，其路基宽度为4m，根据路面结构划分：碎石路1.00km、水泥路0.33km、土路1.44km；以及与之衔接的3条支路，支路合计长度1.56km；

d) 3条零散道路约2.95km，根据路面结构划分：土路2.88km，水泥路0.07km。

复建任务主要包括：

由于陆河抽水蓄能电站建设征地影响，Y850部分路段将处于电站永久征地范围内，这部分路段的Y850将失去原有通车行人的功能，因此拟对Y850受影响的路段进行复建。

其他任务主要包括：

(1) Y850(揭紫公路)征地范围内的5条相关支路，总长度约1.00km，因该区域范围内三江口水电站、生产厂房、养殖场等建筑在电站建设过程中被淹没并将做货币补偿，这些区域内受影响的道路再无复建补偿的必要。

(2) 老前池路征地影响路段长度约0.23km，因该路段为水电站专用路，其所服务的坪田水电站因征地影响已失去功能并将做货币补偿，该路段再无复建与补偿的必要。

(3) 激上线路口~上、下坪田水库路段及该路段相关支路，总长度约3.05km，受建设征地影响，该路段以及该路段衔接的2条支路失去通车行人功能，同时区域内受影响的道路已计入电站总体补偿费用，再无复建与补偿必要。

- (4) 激上线路口(K1+460)~上、下坪田水库路段及该路段3条相关支路，总长度约4.33km，受建设征地影响，该路段以及该路段衔接的3条支路失去通车行人功能，同时区域内受影响的道路已计入电站总体补偿费用，再无复建与补偿必要。

5.1.5.2  电力工程

陆河抽水蓄能电站建设征地影响的电力设施情况包括：35kV架空电力线路1回，影响长度0.8km，10kV架空电力线路7回，影响共长度共计10.14km，0.4kV台区架空电力线路1处，共0.40km，10/0.4kV配电双杠变台1套，总容量为20kVA。

本工程主要对受抽水蓄能电站建设征地影响的电力设施按照原规模、原标准、恢复原功能的三原原则进行规划复建。

5.1.5.3  通信工程

陆河抽水蓄能电站建设征地影响的通信设施包括：影响电信公司通信杆路2段，长度为1.20km，24芯光缆线路4条，总长度为2.40km，12芯光缆线路2条，总长度为2.00km；影响移动公司通信杆路1段，长度为1.00km，12芯光缆线路1条，总长度为1.0km，另影响移动公司在上库区的1段48芯临时通信光缆，光缆长度为2.00km，该段光缆是上库区一座临时基站的进线电缆，该基站主要为陆河抽蓄现场测量和施工服务，光缆直接丢在地上。另影响电信公司的激溪林场C网基站一座，其中15m高的支撑铁塔及附属建筑物权属中国铁塔公司，基站内的通信设备权属电信公司。

本工程主要对受抽水蓄能电站建设征地影响的通信设施按照原规模、原标准、恢复原功能的三原原则进行规划复建。

5.1.5.4  水利水电工程

受陆河抽水蓄能电站建设征地影响的水利水电设施主要有大沥唇水电站、三江口水电站、三坑水电站、坪田水电站、激石溪老区水电站，详见下表5.1.5-1。

表5.1.5-1  陆河抽水蓄能电站建设征地影响的水利水电设施表

| 序号 | 权属单位 | 项 目 | 单位 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小水电站 | kW | 7390 |  |
|  | 广东泰源伟业集团有限公司 | 大沥唇电站 | kW | 830 | 淹没水源，影响管线 |
|  | 广东泰源伟业集团有限公司 | 三江口电站 | kW | 3150 | 淹没厂房，影响管线 |
|  | 广东泰源伟业集团有限公司 | 三坑电站 | kW | 1580 | 淹没厂房，影响管线 |
|  | 广东泰源伟业集团有限公司 | 坪田电站 | kW | 630 | 淹没水源，影响管线 |
|  | 陆河县激石溪老区水电有限公司 | 激石溪老区电站 | kW | 1200 | 淹没水源，影响管线 |

a) 小水电站

1) 大沥唇水电站

大沥唇水电站位于广东省汕尾市陆河县西北部地区新田镇激石溪林场，电站距离县城约38公里，大沥唇水电站始建于2000年，2000年建成投产发电，电站上游有南房水库1座，大坝为浆砌石WES实用坝，坝顶高程498.1m。电站原装机容量为820kW，2015年进行了增效扩容改造，改造后装机容量为830kW，最高水头250m，设计水头245m，设计发电流量0.55m3/s，多年平均年发电量为206.62万kW·h。

其中1台水轮机型号：CJ22-W-70/1×7，额定水头：380m。额定流量：0.227m3/s，额定转速：1000r/min；发电机型号：SFW630-6/990-W，额定电压：400V，额定转速：1000r/min。其中1台水轮机型号：XJA-W-55/1×14.5，额定水头：55m。额定流量：0.770m3/s，额定转速：600r/min；发电机型号：SFW200-10/740-W，额定电压：400V，额定转速：600r/min。规划年利用小时为2860h。上网电价为0.498元/kWa。

大沥唇水电站位于上下库连接公路旁，有一台630kW和1台200kW发电机组，其中630kW机组从位于上库区的下坪田水库取水，通过地上钢管(直径0.4m直径)输水1.51km至场区发电，200kW机组从南房水库取水，通过地上钢管(直径0.8m直径)输水0.43km至场区发电，陆河抽水蓄能电站建成后，上库区建设将会淹没上坪田水库和下坪田水库，破坏大沥唇电站发电的主要水源，而公路区的建设将破坏输水设施，考虑对大沥唇水电站因发电水源被淹没而损失装机产生的资产损失进行补偿处理。

2) 三江口水电站

三江口水电站位于广东省汕尾市陆河县西北部地区新田镇激石溪林场，电站距离县城约30公里，三江口水电站始建于1998年，1998年、1999年、2000年陆续建成投产发电，电站为引水式电站，上游有小(2)型水库三把坑水库1座，大坝为常态混凝土实体重力坝，正常蓄水位575.51m，坝顶高程576.85m。电站原装机容量为960kW，2004年进行了增效扩容改造，改造后装机容量为2850kW，2008年又进行了增效扩容改造，改造后装机容量为3150kW，2016年再次进行了技改，更换了不同型号的水轮发电机，装机容量仍为3150kW，最高水头380m，设计水头370m，设计发电流量1.5m3/s，多年平均年发电量为924.32万kW·h。

其中4台水轮机型号: CJA237-W-70/1×7，额定水头：370m。额定流量：0.319m3/s，额定转速：1000r/min；发电机型号：SFW630-6/990-W，额定电压：400V，额定转速：1000r/min。其中1台水轮机型号：CJ22-W-70/1×6.5，额定水头：370m。额定流量：0.319m3/s，额定转速:1000r/min；发电机型号：SFW630-6/990-W，额定电压：400V，额定转速：1000r/min。规划年利用小时为2566h。上网电价为0.498元/kWa。

三江口水电站位于下库区中央，从上游三把坑水库取水，通过地下隧道(1.8m×1.2m)输水(长度1.87km)至坪田前池，再通过地上钢管(直径0.8m)输水(长度1.50km)至该水电站场区发电，陆河抽水蓄能电站建成后，下库区将会淹没三江口水电站的场区，下库区和进场路的建设将会破坏输水设施，且无条件对该电站进行复建，考虑对三江口水电站进行整体补偿。

3) 三坑水电站

三坑水电站位于广东省汕尾市陆河县西北部地区新田镇激石溪林场，电站距离县城约30公里，三坑水电站始建于2000年，2001年建成投产发电，电站为引水式电站，以大沥唇水电站发电尾水来引水发电，电站原装机容量为960kW，2008年再次进行了技改，将三坑水电站和龙江电站合并，装机容量变为1580kW，最高水头232m，设计水头220m，设计发电流量0.996m3/s，多年平均年发电量为372.82万kW·h。

其中2台水轮机型号：CJ22-W-70/1×9，额定水头：220m。额定流量：0.382m3/s，额定转速：750r/min；发电机型号：SFW630-8/990-W，额定电压：400V，额定转速：750r/min。其中1台水轮机型号：CJ22-W-55/1×6.5，额定水头：200m。额定流量：0.232m3/s，额定转速：1000r/min；发电机型号：SFW320-6/740-W，额定电压：400V，额定转速：1000r/min。规划年利用小时为2831h。上网电价为0.498元/kWa。

三坑水电站位于下库区中央，从大沥唇水电站尾水取水，通过地下隧道(1.8m×1.2m)输水(长度1.41km)至三坑电站发电前池，再通过地上钢管(直径0.8m)输水(长度0.95km)至该水电站场区发电，陆河抽水蓄能电站建成后，下库区将会淹没三坑水电站的场区，下库区和进场路的建设将会破坏输水设施，且无条件对该电站进行复建，考虑对三坑水电站进行整体补偿。

4) 坪田水电站

坪田水电站位于广东省汕尾市陆河县西北部地区新田镇激石溪林场，电站距离县城约36公里，三江口水电站始建于2010年，2011年建成投产发电，电站为引水式电站，上游有小(2)型水库上坪田水库1座，大坝为泥结石面板均质土坝，电站装机容量为630kW，最高水头230m，设计水头215m，设计发电流量0.397m3/s，多年平均年发电量为84.36万kW·h。

其中1台水轮机型号：XJE-W-55B/1×9，额定水头：215m。额定流量：0.397m3/s，额定转速：1000r/min；发电机型号：SFW630-6/990-W，额定电压：400V，额定转速：1000r/min。规划年利用小时为2723h。上网电价为0.498元/kWa。

坪田水电站位于上下库连接公路旁，共一台630kW发电机组，水电站从上库区的上下坪田水库取水，通过地上钢管(0.4m直径)输水1.10km至场区发电，陆河抽水蓄能电站建成后，上库区建设将会淹没上坪田水库和下坪田水库，破坏坪田电站发电的水源，而公路区的建设将破坏输水设施，且无条件对该电站的发电水源进行复建，考虑对坪田水电站进行整体补偿。

5) 激石溪老区水电站

激石溪老区水电站位于广东省汕尾市陆河县西北部地区新田镇坝仔村，激石溪老区水电站始建于2001年，2003年建成投产发电，电站为引水式电站，电站主要采用三江口水电站发电尾水来进行引水发电，电站原装机容量为800kW，2015年进行了增效扩容改造，改造后装机容量为1200kW，设计水头34m，设计发电流量3.07m3/s，多年平均年发电量为382.17万kW·h。

其中2台水轮机型号：HLD74-WJ-50，额定水头：34m，额定转速：1000r/min；发电机型号：SFW500-6/850，额定电压：400V，额定转速：1000r/min。其中1台水轮机型号：HL220-WJ-35，额定水头：34m，额定转速：1000r/min；发电机型号：SFW200-6/650-W，额定电压：400V，额定转速：1000r/min。规划年利用小时为2792h。上网电价为0.498元/kWa。

激石溪老区水电站位于下库坝后管理用地南边，场区在工程占地范围外，共2台500kW和1台200kW发电机组，电站主要从三江口水电站发电尾水取水，通过地上明渠和地下隧道输水0.96km至发电压力前池，再通过60m长的压力钢管输送至场区发电，次要水源的拦沙坝位于上湾处，位于征地红线外，不受影响，通过0.55km地上明确和1.45km地下隧洞输水2km至发电压力前池，再通过60m长的压力钢管输送至场区发电，陆河抽水蓄能电站建成后，下库区建设将会淹没三江口水电站厂房，因此激石溪老区水电站的主要发电水源将被淹没，因此对激石溪老区水电站的发电水量有一定的影响，考虑对老区水电站因水量减少损失装机产生的资产损失进行补偿处理。

5.1.6  临时用地复垦

陆河抽水蓄能电站枢纽工程临时用地主要包括水库施工营地、上下水库渣场堆存场、施工公路、排水管线、石料场等，临时占用土地面积961.83亩，其中耕地面积15.55亩，园地3.68亩，林地932.36亩，草地面积0.02亩，交通运输用地10.22亩。

工程征用耕地、园地及林地共计961.81亩。涉及激石溪村以及吉溪林场。

本报告对工程临时征用的耕地、园地及林地等农用地进行复垦规划设计，在用地期满后按照《土地复垦质量控制标准》(TD/T 1036-2013)、《土地整治项目规划设计规范》(TD/T 1012-2016)和相应的行业标准的技术要求进行复垦。其它地类结合水土保持措施统一考虑。

本工程临时用地复垦对象为临时用地范围内所有农用地。

临时用地分建设项目土地征用情况见表5.1.6-1。

表5.1.6-1  陆河抽水蓄能电站临时占用土地明细表(按建设征地项目)   单位：亩

| 施工区域 编号 | 施工区域 名称 | 总计 | 耕地 |  |  | 园地 | 林地 | 草地 | 交通运输用地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 水田 | 旱地 | 果园 | 有林地 | 其它草地 | 农村道路 |
| 总计 |  | 961.83 | 15.55 | 15.54 | 0.01 | 3.68 | 932.36 | 0.02 | 10.22 |
| 41 | 上库表土堆存场用地 | 34.22 |  |  |  |  | 32.78 |  | 1.44 |
| 42 | 上库弃渣场 | 228.98 |  |  |  |  | 221.69 |  | 7.29 |
| 43 | 上库石料场 | 151.56 |  |  | 0.36 |  | 150.53 |  | 0.67 |
| 44 | 上库输水发电标施工用地 | 94.19 |  |  |  |  | 94.19 |  |  |
| 45 | 上下库连接路渣场用地 | 19.81 |  |  |  |  | 19.29 |  | 0.52 |
| 46 | 中平洞施工场地用地 | 5.15 |  |  |  |  | 5.15 |  |  |
| 47 | 下库弃渣场 | 307.13 | 8.35 | 8.35 |  |  | 298.78 |  |  |
| 48 | 下库坝后施工场地 | 20.53 | 7.19 | 7.18 | 0.01 | 3.68 | 9.34 | 0.02 | 0.30 |
| 49 | 下库坝后道路及大坝标场地用地 | 67.09 |  |  |  |  | 67.09 |  |  |
| 50 | 下库大坝标施工营地用地 | 33.16 |  |  |  |  | 33.16 |  |  |

5.1.7  库底清理

为保证枢纽工程及水库运行安全，保护水库环境卫生，控制水传染疾病，防止水质污染，给水库防洪、供水、旅游等综合开发利用创造有利条件，在水库蓄水前应进行库底清理。

根据本工程建设征地影响范围、水库淹没影响的特点以及水库运行方式，本工程库底清理为一般清理，包括卫生清理、建(构)筑物清理，无特殊清理项目。

5.2  规划目标和安置标准

5.2.1  规划目标

陆河抽水蓄能电站移民安置规划目标按照超过建设征地前的生活水平来制定，移民生产收入水平不低于建设征地前的水平，通过生产安置，实现移民“搬得出、稳得住、能发展、能致富”的目标。

5.2.1.1  农村移民人均可支配收入分析

a) 调查年现状

因新田镇无法提供本镇农村居民收入相关数据，经过实地走访调查得知新田镇农村居民收入水平与陆河县全县相当，分析采用的基础数据为陆河县统计数据。以陆河县近三年农村居民人均可支配收入为基础，结合陆河抽水蓄能电站建设征地区的实际情况进行分析计算。

农村移民的总收入包括农业收入、林业收入、牧业收入、渔业收入、工业和建筑业收入、运输商业饮食等收入、在外打工收入、服务业收入、其他收入。

农村移民的总支出分为生活消费支出、生产经营费用支出、财产性支出、转移性支出、部分商业保险支出、购置资产及非经常性转移支出和借贷性支出8部分。其中生活消费支出分为食品、衣着、居住、家庭设备、用品及服务、医疗保健、交通通讯、文教娱乐用品及服务、其他商品和服务支出。

农民人均可支配收入为总收入扣除相应支出部分的结果，根据陆河县近三年统计年鉴，陆河县2018年至2020年农村居民人均可支配收入分别为11530元、12681元、13848元。在人均收入构成中，农业收入平均占比为14.73%，其他类型的收入总和平均占比为85.27%。

农民收入情况详见表5.2.1-1。

表5.2.1-1  陆河县农村居民可支配收入构成明细分析表

| 收入结构 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数额 (元/人) | 占比 | 数额 (元/人) | 占比 | 数额 (元/人) | 占比 |
| 人均可支配收入 |  | 11530 | 100% | 12681 | 100% | 13848 | 100% |
| 1 | 农业 | 1698 | 14.73% | 1888 | 14.87% | 2019 | 14.58% |
|  | 种植业收入 | 1053 | 9.13% | 1165 | 9.19% | 1248 | 9.01% |
|  | 其他农业收入 | 645 | 5.60% | 723 | 5.68% | 771 | 5.57% |
| 2 | 林业 | 359 | 3.11% | 394 | 3.11% | 428 | 3.09% |
| 3 | 牧业 | 903 | 7.83% | 990 | 7.81% | 1077 | 7.78% |
| 4 | 渔业 | 236 | 2.05% | 257 | 2.03% | 281 | 2.03% |
| 5 | 工业和建筑业 | 2532 | 21.96% | 2778 | 21.91% | 3109 | 22.45% |
| 6 | 运输商业饮食等 | 2523 | 21.88% | 2768 | 21.83% | 3020 | 21.81% |
| 7 | 在外打工收入 | 1659 | 14.39% | 1817 | 14.33% | 1977 | 14.28% |
| 8 | 服务业 | 535 | 4.64% | 587 | 4.63% | 638 | 4.61% |
| 9 | 其他收入 | 1085 | 9.41% | 1202 | 9.48% | 1299 | 9.37% |

由以上统计结果可知，陆河县2020年的农村居民人均可支配收入为13848元。现状农民人均收入的构成中，因建设征地直接影响的移民收入部分为农业收入，2020年陆河县农村居民人均农业收入为2019元。2018~2020年陆河县人均可支配收入的年均增长率为9.59%，以此为增长率推算规划水平年的人均可支配收入水平。

b) 规划目标

根据陆河蓄能电站建设征地区域实际情况等相关资料分析，陆河县农村居民人均可支配收入年均计划增长率取9.59%。推算至设计水平年2024年，陆河县农村居民人均可支配收入规划目标为18226元。

c) 从生产安置项目中应当获得的收入目标

根据上述分析，陆河县农村居民人均可支配收入结构中以工业和建筑业收入、运输商业饮食收入、在外打工收入为主，是陆河县农村居民收入的主要来源，农业收入占陆河县农民收入的比重较小，即影响耕地对当地农民收入水平的影响程度相对较轻。

按计划增长率9.59%计算，至移民安置规划设计水平年2024年，建设征地区居民在不受征地影响情况下陆河县居民应从耕地中获取的收入应为2657元/(人·年)。详见表5.2.1-2。

表5.2.1-2  规划设计水平年收入目标表

单位：元/(人·年)

| 序号 | 项目 | 2020年 | 增长率 | 设计水平年(2024年) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村居民人均可支配收入 | 13848 | 9.59% | 18226 |
| 2 | 从生产安置项目中应获得的收入 | 2019 | 9.59% | 2657 |

5.2.1.2  生产生活条件目标

本工程建设征地不涉及搬迁安置人口，不影响当地群众居住条件。建设征地后，移民的生产安置方式主要是一次性货币补偿安置，目标达到确保移民在生产资料下降的条件下，仍然能够获得不低于原有生产资料产出的农业生产收入水平。

5.2.2  农村移民生产安置标准

2021年10月以来，中南院会同地方政府、陆蓄公司就生产安置方式、安置标准进行了多次会议讨论。通过对建设征地区经济社会资料、土地详查资料、配套基础设施等控制性条件进行综合分析，参与各方对具备条件的安置范围进行了现场查勘、仔细研究，反复论证，确定无农业安置条件，确定生产安置备选方式包括一次性货币补偿安置、自谋职业安置、长效实物补偿安置、产业项目安置。经充分征求移民意愿，落实了移民安置去向，最终确定采用一次性货币补偿安置的生产安置方案。

根据《国务院关于修改〈大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例〉的决定》(国务院令第679号)中关于“国家实行开发性移民方针，采取前期补偿、补助与后期扶持相结合的办法，使移民生活达到或者超过原有水平”的原则，对一次性货币补偿安置方式拟定生产安置标准。

一次性货币补偿安置指的是，对于符合相应条件的村民小组，可采用将相应的土地补偿费和安置补助费发放到组集体由组内成员共同决定处理的安置方式。

对选择一次性货币补偿安置方式的移民，由村民小组提出书面申请，经村民委员会签署意见，与所在地乡镇人民政府签订补偿安置协议，生产安置补偿标准按本村组受影响征地补偿费确定。本项目征地补偿单价执行《汕尾市人民政府关于公布实施征收农用地区片综合地价的公告》(2021年2月10日)文件标准。

5.2.3  农村小型专项处理标准

陆河抽水蓄能电站建设征地淹没占用影响的拦水堰共368m长，灌溉渠道共15900m。电站征地后，上述剩余水利设施已失去原有功能，不再进行恢复，本次对上述受影响的小型拦水堰和灌溉渠道采取一次性货币补偿处理。

5.2.4  个体工商户处理标准

经征求权属人和地方政府、行业主管部门意见，拟对涉及个体工商户规划采用货币补偿后自行迁建的处理方案。

5.2.5  专项复建标准

5.2.5.1  交通工程

根据各受影响交通设施的现有规模及标准，按“三原”原则且不低于现行标准下限进行规划复建。本项目交通复建工程道路等级为四级公路（Ⅱ类），其技术标准参照《水电工程建设征地移民安置专业项目规划设计规范》(NB/T 10801-2021)、《小交通量农村公路工程技术标椎》(JTG 2111-2019)，复建道路主要技术指标见表5.2.5-1。

表5.2.5-1  复建道路技术指标表

| 项 目 |  | 四级公路(Ⅱ类) |
| --- | --- | --- |
| 设计速度(km/h) |  | 15 |
| 极限最小平曲线半径(m) |  | 12(10) |
| 最大纵坡 |  | 12% |
| 路面宽(m) |  | 3.5 |
| 路基宽(m) |  | 4.5 |
| 设计洪 水频率 | 路基 | 1/15 |
|  | 桥涵 | 大中桥1/50，小桥1/25 |
| 路面结构 |  | 水泥混凝土 |

5.2.5.2  电力工程

对于建设征地影响的电力设施，根据受影响的电力设施规模和标准，按原规模、原标准、恢复原功能的三原原则且不低于现行标准下限对其进行规划复建，当复建的线路当通过人口聚集区、林区时，则选择架空绝缘铝导线；导体截面根据受影响的导线截面，同时参照机械强度、电压损失等进行校核；对于已经停运或失去功能的电力设施，原则上不予复建。

5.2.5.3  通信工程

对于建设征地影响的通信设施，根据受影响的电力设施规模和标准，按原规模、原标准、恢复原功能的三原原则结合现行规范对其进行规划复建，对于受影响的通信基站，原则上按需复建铁塔基附属的构筑物，对原有设备按照搬迁利旧的原则进行复建。

5.2.5.4  水利水电工程

根据建设征地影响程度和电站运行特点，对受到影响的五座电站均采取一次性货币补偿，货币补偿时可通过工程类比法，工程类比法应在手机邻近同类工程设计、造价等资料的基础上，分析建设征地影响水电工程的单位千瓦费用，并按装机容量确定补偿方案，也可采用补偿评估法，补偿评估法应按现行行业标准《水电工程建设征地企业处理规划设计规范》NB/T 10605的有关规定执行。

5.2.6  临时用地复垦

在施工前对上水库弃渣场区农用地耕作层、犁底层土壤分别进行剥离，在上水库表土堆存场就近堆存。表土堆存场表面撒播草籽，并在堆存范围外侧采用尼龙编织袋挡墙临时拦挡，排水系统利用各堆存场地已有的排水系统。

参考《土地复垦质量控制标准》(TD/T 1036-2013)中D.4东南沿海山地丘陵区土地复垦质量控制标准，水田覆土厚度不小于0.5m（耕作层0.3m，犁底层0.2m），旱地、园地覆土厚度不小于0.4m(耕作层0.3m，犁底层0.1m)，林地覆土厚度不小于0.3m。为满足耕地保水保肥要求，犁底层回填后需夯实。

根据复垦区地形、地势，以规划沟、路为界来划分田块。田块从有利于组织排水、充分利用原有基础设施、尽可能减少土方工程量的角度进行布设。该区域弃渣后地势平坦，依据《土地整治项目规划设计规范》（TDT1012-2016），耕作田块长边宜南北向，耕作田块宽度应考虑地形地貌、机械作业、灌溉排水等要求，宜为50m~300m。耕作田块宜外形规整，形状宜为长方形，长宽比不宜小于4:1。

5.2.7  库底清理

5.2.7.1  建(构)筑物清理

        - 建(构)筑物清理后，残留高度不得超过地面0.5m，拆除的线材、铁制品、木杆等不得残留库区。

        - 建(构)筑物清理后的易飘浮材料，不得堆放于库区移民迁移线以下，且需要固定措施。

5.2.7.2  林木清理

        - 上水库正常蓄水位以下的林木进行清理，残留树桩不得高出地面0.3m。

        - 林木砍伐残余的枝桠、枯木、灌木林以及泥炭等易漂浮的物质，在水库蓄水前，应清出库外。

5.2.7.3  卫生清理

        - 清理范围内的厕所、粪坑(池)、沼气池、垃圾等均应进行卫生防疫清理，污染物运出库外处理，污染源地进行消毒处理。

        - 埋葬15年以内的坟墓，应将尸体运出库外，再对其坑穴进行消毒处理。

6  农村移民安置规划方案

6.1  环境容量分析和规划方案

为了妥善安置移民，使移民生产生活水平达到或超过搬迁前的水平，并有发展的余地，必须对移民安置环境容量进行科学、认真的分析，根据拟定的规划目标和安置标准，对该区域的自然条件、可开发利用资源进行评价，分析可接纳的生产安置人口数量，以此作为移民安置规划的依据。

6.1.1  分析原则

移民生产安置环境容量分析主要依据以下几方面确定：

a) 移民的意愿：包括移民是否愿意改变原有生产方式、是否愿意出村搬迁安置、是否愿意以土安置等。

b) 建设征地对当地社会生产方式的影响程度。

c) 可考虑的生产安置方式：根据当地的经济社会状况和主要生产方式确定可能的移民安置方式。

移民安置环境容量分析过程中应遵循以下原则：

- 移民安置环境容量分析的范围应按照本组、本村、本乡(镇)的顺序进行；

- 在进行环境容量分析时，重点考虑建设征地区周边剩余土地资源，同时对安置区的区位情况以及土地资源进行分析，在剩余土地资源条件不充足时，应充分分析论证其他安置方式的可实施性；

- 在进行环境容量分析时，应充分考虑移民的生产、生活特点以及民族风俗习惯。

6.1.2  分析方法

移民环境容量分析采取定性和定量相结合的方法。

定性分析初选安置区和安置方式的适宜性，主要考虑自然资源和社会环境等因素，如土地资源、气候条件、移民和安置区居民意愿、经济发展水平、生产关系、生产生活习惯、基础设施、生产水平等。

定量分析确定初选的安置区、安置方式及可能安置移民的数量，分析确定影响移民安置的主要因素和敏感因素，建立评价指标体系进行综合分析预测，确定可能安置移民的容量值。定量分析主要考虑资源、经济、人口等指标的动态变化和对移民安置涉及区域资源和经济的影响程度。

6.1.3  移民生产安置环境容量分析

根据建设征地区、安置区实际情况，在当地调剂耕地较为困难，无法采用农业安置方式；根据12月17日~19日开展的移民意愿调查成果，农村移民生产安置意愿更倾向于一次性货币补偿安置。生产安置涉及村组经济发展水平较好，大部分村民长期在外工作，并已在集镇或县城购买房产，具有自谋职业和自谋出路安置的能力和意愿，故建设征地区能容纳一定的一次性货币安置人口。

6.1.4  农村移民安置方案概况

至规划水平年，陆河抽水蓄能电站建设征地涉及生产安置人口160人，全部为一次性货币补偿安置。

6.2  生产安置规划

6.2.1  生产安置方式及去向

至规划水平年，陆河抽水蓄能电站建设征地涉及生产安置人口160人，全部为一次性货币补偿安置。各村组生产安置去向见表6.2.1-1。

表6.2.1-1  生产安置方式及去向表

| 序号 | 村 | 组 | 生产安置人口 |  | 生产安置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 基准年 | 水平年 | 一次性货币补偿安置 |
|  |  |  | 人 | 人 | 人 |
| 1 | 激石溪村 |  | 154 | 160 | 160 |
| 1.1 |  | 坝仔组 | 20 | 21 | 21 |
| 1.2 |  | 博背组 | 106 | 110 | 110 |
| 1.3 |  | 上屋组 | 28 | 29 | 29 |

6.2.2  生产安置规划

采取一次性货币补偿生产安置方式的，由村民小组提出书面申请，经村民委员会签署意见，与所在地乡镇政府签订补偿安置协议。

一次性货币补偿安置补偿标准为被征收耕地相应的土地补偿费和安置补助费。本项目征地补偿单价执行《汕尾市人民政府关于公布实施征收农用地区片综合地价的公告》(2021年2月10日)文件标准。

一次性货币补偿安置补偿资金来源为纳入一次性货币补偿安置补偿范围耕地的土地补偿费和安置补助费。

根据移民安置意愿调查成果，规划对征收耕地的村民小组生产安置人口采用一次性货币补偿安置。

6.3  农村小型专项规划

陆河抽水蓄能电站建设征地淹没占用影响的拦水堰共368m长，灌溉渠道共15900m。电站征地后，上述剩余水利设施已失去原有功能，不再进行恢复，根据《水电工程移民专业项目规划设计规范》(DL/T 5379)，对不需要恢复的，应根据受淹没或建设征地影响的具体情况，分析确定是否给予适当补偿，本次对上述受影响的小型拦水堰和灌溉渠道采取一次性货币补偿处理。

6.4  个体工商户规划

对建设征地影响的个体工商户规划采用货币补偿后自行迁建的处理方案。按照“恢复生产经营，合理补偿影响”的原则，在对已调查确认的不可搬迁设施进行补偿的基础上，对搬迁期间造成的影响计列搬迁补助费、停业损失补偿费和其他费用等。个体工商户普通房屋、附属设施等按照实物指标成果和库区统一标准计列补偿费用。

6.5  临时用地复垦规划

6.5.1  复垦原则

根据《中华人民共和国土地管理法》和水电工程建设征地移民安置政策相关规定，对水电工程临时占用的耕地、园地，按使用年限逐年对其进行补偿，施工期结束后，按照“谁破坏、谁复垦”的原则，由建设单位对临时占用的土地采取整治措施，在枢纽工程临时用地范围内选择合适的地点恢复不低于原数量和质量的耕园地，并对生产恢复期的产值不足部分予以补偿。对于临时占用的林地，按照林业部门有关规定，结合枢纽工程建设区环境保护、水土保持措施以及退耕还林政策进行恢复。

按照“占多少、垦多少”的原则，结合枢纽工程施工总布置方案，在施工结束后部分渣场、临时生产生活区、条件适宜的施工道路边等施工场地较为平坦，可以通过一定的工程措施在临时场地上进行复垦。另外，还可以利用临时占地范围内未布置设施且场地坡度相对较为平缓的地块进行复垦。复垦应考虑建设征地区的行政区划设置，本着方便耕作者的原则，尽量在占用耕园地原址或周边区域进行复垦。通过复垦设计，恢复本工程临时征用农用地的耕作条件，实现各村组复垦前后总面积不变，且农用地面积不少于工程征用临时用地中农用地面积。

6.5.2  临时用地复垦的可行性分析

#### 6.5.2.1  拟破坏土地成因

在新建电站过程中将导致对土地破坏形式的不同，从总体而言电站建设过程中的临时土地的破坏主要表现为挖损、压占两方面。

本次土地复垦所涉及的土地破坏范围包括施工道路、施工场地、弃渣场、表土堆存场等临建设施，对土地的破坏类型主要表现为压占、挖损两个方面。影响的地类主要为林地，林地面积为932.36亩，其它土地面积较少。

各临时用地地块占用土地类型及面积详见表6.5-1。

表6.5-1  各临时用地地块占用土地类型及面积表

| 序号 | 编号 | 施工区域名称 | 用地面积(亩) | 破坏类型 | 破坏土地的主要 地类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | 961.83 |  |  |
| 1 | 41 | 上库表土堆存场用地 | 34.22 | 压占 | 林地 |
| 2 | 42 | 上库弃渣场 | 228.98 | 压占 | 林地 |
| 3 | 43 | 上库石料场 | 151.56 | 挖损 | 林地 |
| 4 | 44 | 上库输水发电标施工用地 | 94.19 | 挖损、压占 | 林地 |
| 5 | 45 | 上下库连接路渣场用地 | 19.81 | 挖损、压占 | 林地 |
| 6 | 46 | 中平洞施工场地用地 | 5.15 | 挖损、压占 | 林地 |
| 7 | 47 | 下库弃渣场 | 307.13 | 压占 | 林地 |
| 8 | 48 | 下库坝后施工场地 | 20.53 | 挖损、压占 | 园地、林地 |
| 9 | 49 | 下库坝后道路及大坝标场地用地 | 67.09 | 挖损、压占 | 林地 |
| 10 | 50 | 下库大坝标施工营地用地 | 33.16 | 压占 | 林地 |

#### 6.5.2.2  复垦可行性评价

参评单元前后特征是根据对各参评单元现状踏勘资料，并结合电站后期的建设方案进行预测，各参评单元的开采前后特征分析如表6.5-2。

表6.5-2  各参评单元开采前后特征分析

| 编号 | 施工区域名称 | 使用前特征 | 使用后特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | 上库表土堆 存场用地 | 以林地为主，坡度在20°~25°，植被覆盖较好。 | 整体坡度较缓，部分场地平整，地面板结。 |
| 42 | 上库弃渣场 | 以林地为主，坡度在20°~25°，植被覆盖较好。 | 表土被清理，整体坡度较缓，部分场地平整，地面板结。 |
| 43 | 上库石料场 | 以林地为主，坡度在20°~25°，植被覆盖较好。 | 区域内植被被破坏，挖损严重 |
| 44 | 上库输水发电标施工用地 | 以林地为主，坡度在20°~25°，植被覆盖较好。 | 表土被清理，生产区内建设有部分建筑，部分场地平整，地面板结。 |
| 45 | 上下库连接路渣场用地 | 以林地为主，坡度在20°~25°，植被覆盖较好。 | 场地平整，地面板结。 |
| 46 | 中平洞施工 场地用地 | 以林地为主，坡度在20°~25°，植被覆盖较好。 | 表土被清理，生产区内建设有部分建筑，部分场地平整，地面板结。 |
| 47 | 下库弃渣场 | 以林地为主，坡度在20°~25°，植被覆盖较好。 | 表土被清理，整体坡度较缓，部分场地平整，地面板结。 |
| 48 | 下库坝后施工场地 | 以林地为主，坡度在20°~25°，植被覆盖较好。 | 表土被清理，生产区内建设有部分建筑，部分场地平整，地面板结。 |
| 49 | 下库坝后道路及大坝标 场地用地 | 以林地为主，坡度在20°~25°，植被覆盖较好。 | 场地平整，地面板结。 |
| 50 | 下库大坝标施工营地用地 | 以林地为主，坡度在20°~25°，植被覆盖较好。 | 区域内建设以建筑为主，场地平整，地面板结。 |

根据参评单元土地性质，特点，结合施工总布置情况以及原用地地类、耕作距离等综合确定各评价单元复垦方向，见表6.5-3。

表6.5-3  各评价单元复垦方向

| 编号 | 施工区域名称 | 复垦方向 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水田 | 旱地 | 园地 | 林地 |
| 41 | 上库表土堆存场用地 | √ | √ | √ | √ |
| 42 | 上库弃渣场 |  |  |  | √ |
| 43 | 上库石料场 |  |  |  | √ |
| 44 | 上库输水发电标施工用地 |  |  |  | √ |
| 45 | 上下库连接路渣场用地 |  |  |  | √ |
| 46 | 中平洞施工场地用地 |  |  |  | √ |
| 47 | 下库弃渣场 |  |  |  | √ |
| 48 | 下库坝后施工场地 | √ | √ | √ | √ |
| 49 | 下库坝后道路及大坝标场地用地 |  |  |  | √ |
| 50 | 下库大坝标施工营地用地 |  |  |  | √ |

6.5.3  复垦总体规划

#### 6.5.3.1  复垦目标

通过复垦设计，本工程临时征用的农用地耕作条件可以全部得到恢复。经统计复垦耕地面积15.55亩，全部为水田；复垦园地面积3.68亩；复垦林地面积942.59亩。各村组复垦前后总面积不变，且农用地面积不少于工程征用临时用地中农用地面积，按村组统计复垦结果见6.5-4。

表6.5-4  临时用地复垦前后按村组对比表

| 一级地类 | 二级地类 | 复垦前 |  |  |  |  |  |  |  | 复垦后 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 激石溪村 |  |  |  |  |  | 吉溪林场 | 总计 | 激石溪村 |  |  |  |  |  | 吉溪林场 | 总计 |
|  |  | 坝仔组 | 博背组 | 村集体 | 李梅章组 | 上屋组 | 小计 | 小计 |  | 坝仔组 | 博背组 | 村集体 | 李梅章组 | 上屋组 | 小计 | 小计 |  |
| 耕地 |  |  |  |  |  | 15.55 | 15.55 |  | 15.55 |  |  |  |  | 15.55 | 15.55 |  | 15.55 |
|  | 水田 |  |  |  |  | 15.54 | 15.54 |  | 15.54 |  |  |  |  | 15.55 | 15.55 |  | 15.55 |
|  | 旱地 |  |  |  |  | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 园地 |  |  |  |  |  | 3.67 | 3.67 |  | 3.67 |  |  |  |  | 3.67 | 3.67 |  | 3.67 |
|  | 果园 |  |  |  |  | 3.67 | 3.67 |  | 3.67 |  |  |  |  | 3.67 | 3.67 |  | 3.67 |
| 林地 |  | 67.99 | 1.56 | 4.12 | 28.14 | 268.96 | 370.76 | 561.60 | 932.35 | 67.99 | 1.58 | 4.12 | 28.14 | 269.27 | 371.09 | 561.60 | 932.69 |
|  | 有林地 | 67.99 | 1.56 | 4.12 | 28.14 | 268.96 | 370.76 | 561.60 | 932.35 | 67.99 | 1.58 | 4.12 | 28.14 | 269.27 | 371.09 | 561.60 | 932.69 |
| 草地 |  |  |  |  |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天然牧草地 |  |  |  |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通运输用地 |  |  | 0.02 |  |  | 0.30 | 0.32 | 9.90 | 10.22 |  |  |  |  |  |  | 9.90 | 9.90 |
|  | 农村道路 |  | 0.02 |  |  | 0.30 | 0.32 | 9.90 | 10.22 |  |  |  |  |  |  | 9.90 | 9.90 |
| 总计 |  | 67.99 | 1.57 | 4.12 | 28.14 | 288.50 | 390.32 | 571.50 | 961.83 | 67.99 | 1.57 | 4.12 | 28.14 | 288.50 | 390.32 | 571.50 | 961.83 |

6.5.3.2  复垦方案

根据本工程临时用地特点，以及项目区土地利用现状及规划情况，复垦范围为961.83亩。通过复垦设计，临时征用的耕地、园地和林地可以全部得到复垦。经统计复垦耕地面积15.55亩，全部为水田；复垦园地面积3.68亩；复垦林地面积942.59亩。土地复垦率为100%，各村组复垦前后总面积不变，且农用地面积不少于工程征用临时用地中农用地面积。分区块土地复垦方案如下：

1) 41上库表土堆存场用地(压占)：拟复垦土地面积34.22亩，全部为林地。

2) 42上库弃渣场(压占)：拟复垦土地面积229.98亩，全部为林地。

3) 43上库石料场(挖损)：拟复垦土地面积151.56亩，全部为林地。

4) 44上库输水发电标施工场地(挖损、压占)：拟复垦土地面积为94.19亩，全部为林地。

5) 45上下库连接路渣场用地(挖损、压占)：拟复垦土地面积19.81亩，全部为林地。

6) 46中平洞施工场地用地(挖损、压占)：拟复垦土地面积5.15亩，全部为林地。

7) 47下库弃渣场(压占)：拟复垦土地面积307.13亩，其中水田面积8.35亩，林地面积298.78亩。

8) 48下库坝后施工场地(挖损、压占)：拟复垦土地面积20.53亩，其中水田7.19亩，园地3.67亩，林地9.63亩。

9) 49下库坝后道路及大坝标场地用地(挖损、压占)：拟复垦土地面积67.09亩，全部为林地。

10) 50下库大坝标施工营地用地(压占)：拟复垦土地面积33.16亩，全部为林地。

临时用地复垦方案详见表6.5-5。

表6.5-5  栗子湾抽水蓄能电站临时用地复垦后土地地类统计表

| 施工区域编号 | 施工区域名称 | 总计 | 耕地 | 园地 | 林地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水田 | 果园 | 有林地 |
| 总计 |  | 961.83 | 15.54 | 3.67 | 942.59 |
| 41 | 上库表土堆存场用地 | 34.22 |  |  | 34.22 |
| 42 | 上库弃渣场 | 228.98 |  |  | 228.98 |
| 43 | 上库石料场 | 151.56 |  |  | 151.57 |

表6.5-5(续)

| 施工区域编号 | 施工区域名称 | 总计 | 耕地 | 园地 | 林地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水田 | 果园 | 有林地 |
| 44 | 上库输水发电标施工用地 | 94.19 |  |  | 94.19 |
| 45 | 上下库连接路渣场用地 | 19.81 |  |  | 19.81 |
| 46 | 中平洞施工场地用地 | 5.15 |  |  | 5.15 |
| 47 | 下库弃渣场 | 307.13 | 8.35 |  | 298.78 |
| 48 | 下库坝后施工场地 | 20.53 | 7.19 | 3.67 | 9.65 |
| 49 | 下库坝后道路及大坝标场地用地 | 67.09 |  |  | 67.09 |
| 50 | 下库大坝标施工营地用地 | 33.16 |  |  | 33.16 |

6.5.4  复垦措施

在施工前对下库坝后施工场地及上库石料场耕园地耕作层、犁底层土壤分别进行剥离，在上水库表土堆存场就近堆存。表土堆存场表面撒播草籽，并在堆存范围外侧采用尼龙编织袋挡墙临时拦挡，排水系统利用各堆存场地已有的排水系统。

参考《土地复垦质量控制标准》(TD/T 1036-2013)中D.4东南沿海山地丘陵区土地复垦质量控制标准，水田覆土厚度不小于0.5m(耕作层0.3m，犁底层0.2m)，园地覆土厚度不小于0.4m(耕作层0.3m，犁底层0.1m)，林地覆土厚度不小于0.3m。为满足耕地保水保肥要求，犁底层回填后需夯实。

根据复垦区地形、地势，以规划沟、路为界来划分田块。田块从有利于组织排水、充分利用原有基础设施、尽可能减少土方工程量的角度进行布设。该区域弃渣后地势平坦，依据《土地整治项目规划设计规范》(TDT 1012-2016)，耕作田块长边宜南北向，耕作田块宽度应考虑地形地貌、机械作业、灌溉排水等要求，宜为50m~300m。耕作田块宜外形规整，形状宜为长方形，长宽比不宜小于4:1。田埂采用土埂修筑，田埂高度在0.25m~0.4m范围内，田埂要求夯实便于田间行走，田埂顶宽30cm。每块田格之间均设田埂便于下地耕作，具体实施过程中应砌筑牢固，坎面整齐，尽量做到大弯随弯，小弯取直。

(1) 弃渣场

弃渣前由施工单位将耕作层30cm、犁底层10cm或垫层10cm粘土先行剥离，运到指定的堆场单独堆放；弃渣结束后对场地进行平整，利用开挖料回填、压实形成犁底层；将原有表层土壤回填平整，修建排水沟等配套设施。

(2) 临建设施、施工道路

耕地使用之前，由施工单位将耕作层、犁底层或垫层粘土先行剥离，运到指定的堆存场单独堆放；用地结束后将场地内的混凝土、石渣、构筑物残件、砂石骨料、油料污染土层等清除，并对场地进行平整；将原有表层耕作土回填平整，修筑田埂。

(3) 道路规划

复垦的耕园地地块周边均有道路或临时进场路通过，可利用这些道路实现对外交通。为达到道路通达、方便农民耕作、出行的目的，对复垦为耕地的区域需设计新修部分田间道以完善道路系统，形成项目区完整的交通路网，为人工田间作业和收获农产品服务。

7  专业项目处理

7.1  交通运输工程

受陆河抽水蓄能电站蓄水及电站枢纽建设影响，部分道路失去原有通行功能，结合移民安置规划及相关规范要求，现需对受影响的道路进行复建，道路复建的主要方式为改线新建。

本次陆河抽水蓄能电站交通运输工程规划复建道路1条，四级公路(Ⅱ类)，路线长度约2.5km。

7.1.1  复建等级公路

Y850(揭紫公路)受陆河抽水蓄能电站蓄水影响，部分路段被淹没、阻断。为保证原有道路通行能力，拟复建Y850。经核实被征地影响的局部路段纵坡达到了12%以上，达不到《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)中四级公路技术指标，因此套用《小交通量农村公路工程技术标椎》(JTG 2111-2019)对征地影响路段进行复建。路线起点位于X140县道上激石溪村委往西2.1km附近，终点位于Y850原道路与电站征地边界0.2km附近。复建公路技术标准主要依据“三原”原则确定，其中：道路总长约2.5km，道路等级为四级公路（Ⅱ类）单车道，设计速度为15km/h，路面宽度3.5m，路基宽度4.5m，路面类型为水泥混凝土，汽车荷载等级公路—Ⅱ级。

交通工程具体信息详见附图《陆河抽水蓄能电站库区交通复建总体规划示意图》。

7.1.2  一次性货币补偿

(1) Y850征地范围内的5条相关支路，总长度约1.00km，因该区域范围内三江口水电站、生产厂房、居民住宅、养殖场等建筑在电站建设过程中被淹没并将做货币补偿，这些区域内受影响的道路再无复建的必要，同时这些受影响的道路权属为集体，考虑采用货币补偿方式。

(2) Y850大沥唇水电站路口~坪田水电站征地影响路段，总长度约0.23km，因该路段为水电站专用路，其所服务的坪田水电站因征地影响已失去功能并将做货币补偿，该路段再无复建的必要，同时这些受影响的道路权属为集体，考虑采用货币补偿方式。

(3) 激上线路口~上、下坪田水库路段及该路段相关支路，总长度约3.05km，受电站建设征地影响，该路段以及该路段衔接的2条支路失去通车行人功能，且区域内受影响的道路再无复建必要，同时这些受影响道路权属单位为集体，考虑采用货币补偿方式。

(4) 激上线路口(K1+460)~上、下坪田水库路段及该路段3条相关支路，总长度约4.33km，受电站建设征地影响，该路段以及该路段衔接的2条支路失去通车行人功能，且区域内受影响的道路再无复建必要，同时这些受影响道路权属单位为集体，考虑采用货币补偿方式。

(5) 电站建设征地影响范围内的3条零散道路，总长度约2.95km，均失去原有通车行人的能力，但区域内受影响的道路再无复建必要，同时这些受影响道路权属单位为集体，考虑采用货币补偿方式。

交通复建与补偿工程具体信息详见附图《陆河抽水蓄能电站库区交通复建总体规划示意图》。

7.2  水利水电工程

陆河抽水蓄能电站建成后，上库区建设将会淹没上坪田水库和下坪田水库，破坏大沥唇电站发电的主要水源，而公路区的建设将破坏输水设施；下库区将会淹没三江口水电站的场区，下库区和进场路的建设将会破坏输水设施；下库区将会淹没三坑水电站的场区，下库区和进场路的建设将会破坏输水设施；上库区建设将会淹没上坪田水库和下坪田水库，破坏坪田电站发电的水源，而公路区的建设将破坏输水设施；下库区建设将会淹没三江口水电站厂房，因此激石溪老区水电站的主要发电水源水源将被淹没。

根据建设征地影响程度和附近地形条件，无条件对上述五座水电站的厂区和发电水源进行复建，拟对三江口水电站、三坑水电站、坪田水电站以及大沥唇水电站和激石溪老区水电站由于水量减少而损失的装机容量均按以下方法采取一次性货币补偿处理。

(1) 工程类比法：工程类比法应在手机邻近同类工程设计、造价等资料的基础上，分析建设征地影响水电工程的单位千瓦费用，并按装机容量确定补偿方案。

(2) 补偿评估法：补偿评估法应按现行行业标准《水电工程建设征地企业处理规划设计规范》NB/T 10605的有关规定执行。

通过两方案计算成果对比分析，合理确定各小水电站的补偿费用。各小水电站权属单位负责原有的职工安置及其它相关的费用支出。

陆河抽水蓄能电站总装机容量1400MW，电站运行方式取决于电力系统需求，接受广东电网调度中心统一调度，随时进行调峰、填谷和调频、调相以及紧急事故备用等功能运行。电站发电库容891万m3，设计满发小时数9h。

广东电网夏季8月统调日负荷一般呈现三个高峰，分别出现在上午的10~11点、下午的14~17点以及晚上的20~21点，日最高负荷一般出现在早高峰10~11点；日最低负荷则出现在早上的6点~7点。广东电网冬季12月份日负荷也呈现三个高峰，一般在上午的10~11点、下午的15点~17点以及晚上的19~21点，日最高负荷一般出现在早高峰10~11点；日最低负荷则一般出现在早上的4~5点。一般情况下电站以日调节方式运行，一天内完成一次抽水和发电过程，利用夜间用电低谷时间(23:00~08:00)作抽水填谷运行，并根据电网要求在白天用电高峰期发电运行，发挥电站调峰作用，陆河抽水蓄能电站可随时根据电网要求进行调频、调相运行。

上、下水库均不承担综合利用任务，正常运行期间为改善水库主坝下游生态环境，在下水库坝址处设置放空洞泄放生态流量，按多年平均径流量的10%泄放生态流量用水，若来水少于多年平均流量10%，则按来水量泄放。上、下水库的来水，除弥补蒸发渗漏、生态环境放水之外，多余的天然径流通过下水库的泄放设施下泄。

大沥唇水电站总装机830kW，拥有一台630kW和1台200kW发电机组，其中630kW机组从位于上库区的下坪田水库取水，通过地上钢管(直径0.4m直径)输水1.51km至场区发电，200kW机组从南房水库取水，通过地上钢管(直径0.8m直径)输水0.43km至场区发电，陆河抽水蓄能电站建成后，上库区建设将会淹没上坪田水库和下坪田水库，破坏大沥唇电站发电的主要水源，而公路区的建设将破坏输水设施，因此大沥唇水电站由于上下坪田水库被淹没而损失的装机容量为630kW，本次设计对大沥唇水电站由于发电水源被淹没而损失的装机容量按上述方法采取一次性货币补偿处理

激石溪老区水电站设计发电流量为3.07m3/s，被陆河抽水蓄能电站下水库淹没的主要水源为三江口电站和三坑电站的发电尾水，发电尾水流量为2.502m3/s，占比81.5%，因此激石溪老区水电站由于水量减少而损失的装机容量为1200*0.815=978kW，本次设计对激石溪老区水电站由于水量减少而损失的装机容量按上述方法采取一次性货币补偿处理。

7.3  电力工程

7.3.1  电力工程规划范围

本工程主要对受电站建设征地影响的电力设施按照原规模、原标准、恢复原功能的三原原则进行规划。本次规划主要考虑对受抽水蓄能电站建设影响的电力设施进行复建规划，规划内容为：复建35kV电力线路2.2km，复建10kV电力线路10.90km，具体详见表7.3.1-1。

表7.3.1-1  陆河抽水蓄能电站影响电力设施规划复建汇总表

| 序号 | 影响线路 | 杆塔号 | 导线 | 杆塔 | 影响长度 (km) | 复建导线 | 复建长度 (km) | 权属单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合计 | 35 |  |  | 0.80 |  | 2.20 |  |  |
|  |  | 10 |  |  | 10.14 |  | 10.90 |  |  |
|  |  | 0.4 |  |  | 0.40 |  | 0 |  |  |
| 1 | 35kV马三线 | #61-#64 | LGJ-70 | 铁塔 | 0.80 | LGJ-70 | 2.20 | 供电局 |  |
| 2 | 10kV电力线路 |  |  |  | 10.14 |  |  |  |  |
| 2.1 | 10kV激石溪线联络支线 | #6-#37 | LGJ-120 | 水泥杆 | 1.82 | JKLGYJ-120 | 2.70 | 供电局 |  |
| 2.2 | 10kV上三线 | 上下库区段 | LGJ-70 | 水泥杆 | 2.80 | LGJ-70 | 4.00 | 泰源伟业 | 上库 |
|  |  |  |  |  |  | JKLGYJ-70 | 2.00 |  | 下库区段 共杆复建 |
| 2.3 | 10kV上咸线 | 下库区段 | LGJ-70 | 水泥杆 | 0.80 | JKLGYJ-70 | 2.00 |  |  |
| 2.4 | 10kV深三线 | 下库枢纽 | LGJ-70 | 水泥杆 | 1.60 | LGJ-70 | 0.20 | 深嘉路 |  |
| 2.5 | 10kV老三线 | 下库枢纽 | LGJ-70 | 水泥杆 | 1.00 |  |  | 老区电站 | 不复建，纳入小水电赔偿 |
| 2.6 | 10kV南坪线 | 连接道 | LGJ-70 | 水泥杆 | 0.97 |  |  | 泰源伟业 | 不复建，纳入小水电赔偿 |
| 2.7 | 10kV激石溪线博背支线 | #4-#14 | LGJ-35 | 水泥杆 | 1.15 |  |  | 供电局 | 含一个20kVA的台区，已停运，不复建 |
| 2.8 | 0.4kV博背 低压线 | #1-#2 | BVV-25 | 水泥杆 | 0.40 |  |  | 供电局 | 已停运不复建 |
| 2.9 | 通信光缆 |  | ADSS-16 | 共杆 | 2.80 | ADSS-16芯 | 6.00 | 泰源伟业 | 与上三线同杆架设 |

### 7.3.2  电力工程复建规划方案

陆河抽水蓄能电站建设征地影响的电力设施情况包括：35kV架空电力线路1回，影响长度0.8km，10kV架空电力线路7回，影响共长度共计10.14km，0.4kV台区架空电力线路1处，共0.40km，10/0.4kV配电双杠变台1套，总容量为20kVA，详细情况详见表7.3.1-1，其中：陆河供电局权属以外10kV线路为广东泰源伟业有限公司旗下水电站、老区水电站和深嘉路水电站的10kV送出线，该部分线路的终点站均为三江口水电站站内的35kV升压站，再通过35kV马三线上南方电网，35kV马三线是连接三江口水电站35kV升压站与110kV马田站的输电线路。

a) 35kV马三线复建工程

35kV马三线是连接三江口水电站35kV升压站与110kV马田站的输电线路，其#61-#64塔段受抽水蓄能电站下库区建设征地影响，经与三江口水电站水电站的权属单位广东泰源伟业集团公司沟通，该公司计划对原三江口水电站及配套的35kV升压站进行复建，复建站址位于Y850四级复建道路的起点，故规划从35kV马三线原#61塔起复建至新建的35kV三江口水电站升压站，复建35kV线路长度2.20km，复建线路按原有标准规划，导线采用LGJ-70型钢芯铝绞线。

b) 10kV激石溪线联络支线复建

10kV激石溪线联络支线是从位于Y850四级道路起点的10kV激石溪线T接引出的一条10kV线路，沿Y850四级道路沿线敷设，其#6-#37杆段受抽水蓄能电站的下库及枢纽工程建设去影响，故需对其进行复建规划，参照Y850四级道路的复建规划，10kV激石溪线联络支线从原#2号杆先西沿着进场道路、枢纽工程建设区红线外围敷设，接至原有的#37号杆，复建10kV线路长度2.70km，因复建线路跨越林区，按照南方电网的相关要求，导线采用JKLGYJ-120型绝缘导线。

c) 10kV上三线复建

10kV上三线是连接上坑水电站至35kV三江口升压站的10kV送出线路，导线型号为LGJ-3x70，线路全长7.04km，受抽水蓄能电站的上、下库区影响的长度分别为2.0km、0.8km，因上坑水电站没有受电站建设影响，故需对其10kV上网线路进行复建，经与三江口水电站水电站的权属单位广东泰源伟业集团公司沟通，该公司计划对原三江口水电站及配套的35kV升压站进行复建，故复建后的10kV上三线将连接上坑水电站至新建的35kV三江口升压站，因原10kV线行路径基本全部受上库区影响，故对复建的10kV线路进行易址复建，新建路径沿着现有Y850四级道路沿线敷设至大沥唇电站的水库，接回现有的10kV线路至下库区的红线外侧，再沿着规划的Y850四级道路架空敷设至新建的35kV三江口升压站。全线复建10kV线路总长度6.00km，其中上库区段沿着现有Y850四级道路沿线敷设，复建长度为4.0km，导线采用LGJ-70型钢芯铝绞线；下库区段横穿林区，复建长度为2.0km，导线采用JKLGYJ-70型绝缘导线。

d) 10kV上咸线复建

10kV上咸线是连接咸菜沥水电站至35kV三江口升压站的10kV送出线路，导线型号为LGJ-3x70，线路全长3.69km，受抽水蓄能电站的下库区影响长度为0.8km，因上坑水电站没有受电站建设影响，故需对其10kV上网线路进行复建，经与三江口水电站水电站的权属单位广东泰源伟业集团公司沟通，该公司计划对原三江口水电站及配套的35kV升压站进行复建，故复建后的10kV上咸线将连接咸菜沥水电站至新建的35kV三江口升压站，因受影响段的10kV上咸线是与10kV上三线同杆架设，本次复建仍然考虑与10kV上三线同杆架设，即沿着规划的Y850四级道路架空敷设至新建的35kV三江口升压站。全线复建10kV线路长度2.00km，因复建线路横穿林区，导线采用JKLGYJ-70型绝缘导线。

e) 10kV深三线复建

10kV深三线是连接深嘉路水电站至35kV三江口升压站的10kV送出线路，导线型号为LGJ-3x70，受抽水蓄能电站的下库及枢纽工程建设区影响长度为1.60km，因深嘉路水电站没有受电站建设影响，故需对其10kV上网线路进行复建，经与三江口水电站水电站的权属单位广东泰源伟业集团公司沟通，该公司计划对原三江口水电站及配套的35kV升压站进行复建，故复建后的10kV深三线将连接深嘉路水电站至新建的35kV三江口升压站，因新建的35kV三江口升压站刚好位于原10kV深三线线行附近，故直接从最近的杆塔上T接引至35kV三江口升压站，全线复建10kV线路长度0.20km，导线采用LGJ-70型钢芯铝绞线。

f) 10kV老三线复建

10kV老三线是连接激石溪老区水电站至35kV三江口升压站的10kV送出线路，导线型号为LGJ-3x70，受抽水蓄能电站的下库及枢纽工程建设区影响长度为1.00km，因激石溪老区水电站厂房受抽水蓄能电站建设影响，无复建条件，其10kV上网线路也没有复建的必要性，故该线路不再复建，其受影响的1.00km长线路纳入小水电站的赔偿中解决，电力专项不再单独处理。

g) 10kV南坪线复建

10kV南坪线是连接坪田水电站至35kV三江口升压站的10kV送出线路，导线型号为LGJ-3x70，受抽水蓄能电站的上下库连接道的影响长度为0.97km，因坪田水电站的水头受抽水蓄能电站建设影响，无复建条件，其10kV上网线路也没有复建的必要性，故该线路不再复建，其受影响的0.97km长线路纳入小水电站的赔偿中解决，电力专项不再单独处理。

h) 10kV激石溪线博背支线及附属台区

10kV激石溪线博背支线是从10kV激石溪线联络支线引出至10kV博背台区的一条专线，下面带有一台20kVA的博背变压器及0.4km的配套0.4kV线路，因该台区已经停运，故本次不再对其进行复建，在库区清理时，将该线路设施拆除，并按照南方电网的要求将拆除资产移交给供电局。

7.4  通信工程

7.4.1  通信设施规划范围

本工程主要对受抽水蓄能电站建设征地影响的通信设施按照原规模、原标准、恢复原功能的三原原则进行规划复建：规划复建权属电信公司的通信杆路1段，长度为2.20km，24芯光缆线路2条，总长度为4.40km，12芯光缆线路2条，总长度为4.40km；复建移动公司12芯光缆线路1条，长度为2.20km，按照共建共享原则，该通信线路与电信公司共杆敷设；另搬迁电信公司的激溪林场C网基站一座，将除15m高的支撑铁塔及铁皮构架外的所有设备搬迁至老区水电站蓄水池边上的激溪林场基站，具体详见表7.4.1-1。

表7.4.1-1  陆河抽水蓄能电站影响通信设施规划复建汇总表

| 序号 | 影响线路 | 影响杆 路长度 (km) | 影响光缆 | 影响光缆长度 (km) | 复建杆 路长度 (km) | 复建光缆 | 复建光 缆长度 (km) | 权属单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 三江口电站进线电信光缆 | 1.00 | GYTS12芯 | 2.00 | 2.20 | GYTS12芯 | 4.40 | 电信公司 | 单杆4回 |
|  |  |  | GYTS24芯 | 2.00 |  | GYTS24芯 | 4.40 |  |  |
| 1.2 | 三江口电站进线移动光缆 | 1.00 | GYTS12芯 | 1.00 | 0 | GYTS12芯 | 2.20 | 移动公司 | 共电信杆路 |

表7.4.1-1(续)

| 序号 | 影响线路 | 影响杆 路长度 (km) | 影响光缆 | 影响光缆长度 (km) | 复建杆 路长度 (km) | 复建光缆 | 复建光 缆长度 (km) | 权属单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | 激溪林场C网基站电信进线光缆 | 0.20 | GYTS24芯 | 0.40 |  |  |  | 电信公司 | 基站搬迁 不再复建 |
| 1.4 | 上库区临时基站移动光缆 | 0 | GYTS48芯 | 2.00 |  |  |  | 移动公司 | 光缆直接丢地上，临时光缆， 不考虑复建 |
| 2 | 激溪林场C网基站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 拉远3G设备、RRU设备3个、天线3根 |  |  |  |  |  |  | 电信公司 | 整体搬迁 |
| 2.2 | 15m高的支撑杆1个、4mx4m的铁塔框架一个，12V铅酸电池8个，48V梯级电池2个，中达12hb、中兴zxdu58开关电源各1套，550W机柜空调1套，户外一体化动力机柜1块 |  |  |  |  |  |  | 铁塔公司 | 设备搬迁 |

### 7.4.2  通信设施复建方案

陆河抽水蓄能电站建设征地影响的通信设施包括：影响电信公司通信杆路2段，长度为1.20km，24芯光缆线路4条，总长度为2.40km，12芯光缆线路2条，总长度为2.00km；影响移动公司通信杆路1段，长度为1.00km，12芯光缆线路1条，总长度为1.0km，另影响移动公司在上库区的1段48芯临时通信光缆，光缆长度为2.00km，该段光缆是上库区一座临时基站的进线电缆，该基站主要为陆河抽蓄现场测量和施工服务，光缆直接丢在地上。另影响电信公司的激溪林场C网基站一座，其中15m高的支撑铁塔权属中国铁塔公司，基站内的通信设备权属电信公司。

本工程主要对受抽水蓄能电站建设征地影响的通信设施按照原规模、原标准、恢复原功能的三原原则进行规划复建。

a) 三江口电站进线电信光缆

三江口电站进线电信光缆是从从位于Y850四级道路起点的电信光缆上引出的单杆4回通信光缆，杆路长度为1.00km，上挂12芯、24芯光缆线路各2条，总长度分别为2.00km，该4回光缆均为三江口电站的进线光缆。经与三江口水电站水电站的权属单位广东泰源伟业集团公司沟通，该公司计划对原三江口水电站及配套的35kV升压站进行复建，复建站址位于Y850四级复建道路的起点，故规划从原接入点起沿着现有的道路复建单杆4回光缆至新建的35kV三江口水电站升压站，复建杆路长度2.20km，复建GYTS-12芯、GYTS-24芯光缆线路各2条，总长度分别为4.40km。

b) 三江口电站进线移动光缆

三江口电站进线移动光缆是从从位于Y850四级道路起点的移动光缆上引出的单杆单回通信光缆，杆路长度为1.00km，上挂12芯光缆线路1条，长度为1.00km，该单回光缆为三江口电站的进线光缆。经与三江口水电站水电站的权属单位广东泰源伟业集团公司沟通，该公司计划对原三江口水电站及配套的35kV升压站进行复建，复建站址位于Y850四级复建道路的起点，故规划从原接入点起沿着现有的道路复建单回光缆至新建的35kV三江口水电站升压站，复建GYTS-12芯光缆线路1条，长度为2.20km，按照共建共享原则，该通信线路与电信公司共杆敷设。

c) 激溪林场C网基站电信进线光缆

因激溪林场C网基站搬迁至附近的激溪林场基站，该光缆失去原有功能，不考虑复建。

d) 上库区临时基站移动光缆

上库区临时基站移动光缆为移动公司在上库区的1段48芯临时通信光缆，光缆长度为2.00km，该段光缆是上库区一座临时基站的进线电缆，该基站主要为陆河抽蓄现场测量和施工服务，该光缆没有杆路，直接丢在地上。本次复建不考虑对其复建。

e) 激溪林场C网基站搬迁

抽蓄的枢纽工程建设区影响电信公司的激溪林场C网基站一座，其中15m高的支撑铁塔及附属设备权属中国铁塔公司，基站内的通信设备权属电信公司。本次复建考虑将其搬迁至老区水电站蓄水池边上的激溪林场基站。

7.5  其他专项设施

7.5.1  文物古迹

本工程建设征地范围内不涉及县级(含县级)以上文物保护单位，但红线外不远处有一处不可移动文物点：红二师纪念亭。该文物点在工程占地范围外，地处下水库大坝坡脚下游约420m、导流洞出口下游约350m，高程150m~152m，结合以往施工经验，工程施工不会对该文物古迹产生影响。

为确保该文物古迹安全，临近建筑物施工期可在枢纽工程中考虑采取一定的保护措施：

1) 通过控制爆破技术控制爆破振动

边坡开挖过程中采取预裂或光面爆破，降低主爆破孔地震效应。通过应用微振动控制爆破技术对振速进行有效控制，确保临近文物安全与稳定，保证重复爆破不会对敏感部位产生危害。即根据应力波叠加原理，在等同装药量的情况下，采用分段微差技术，使爆破所产生的振动能量在时空上分散，从而降低或减弱爆破振动效应的强度，主要是通过控制最大一段起爆药量来实施，同时结合爆破规范单响起爆药量允许值不大于300kg进行控制。

2) 加强爆破振动监测

在爆破时进行爆破振动监测工作，并根据爆破振动监测结果对最大单响药量等爆破参数进行相应的调整，确保保护对象所在地基础质点峰值振动速度不大于GB6722-2014《爆破安全规程》规定的安全允许质点振动速度。

3) 爆破飞石控制

结合工程实践，根据经验公式计算飞石距离，对最大单响药量等爆破参数进行相应的调整，加大爆破警戒范围，确保爆破安全。

8  环境保护与水土保持

8.1  环境保护

8.1.1  环境保护设计标准

8.1.1.1  环境保护目标

根据广东陆河抽水蓄能电站所在区域功能以及征地移民安置工程建设内容，本项目不涉及搬迁移民，移民安置工程主要为生产移民安置和专项项目复建，包括乡道复建和电力通信设施建设。本工程移民安置工程的环境保护目标如下：

a) 水环境

保证征地移民安置建设过程中不对施工区域周围水质产生影响，维持现有水域功能，流域要求水质达到《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)II类标准，施工过程中污废水处理达标后回用，严禁外排。

b) 大气环境

控制大气污染物排放强度，避免专项复建对周围大气环境造成影响，空气质量应达到《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二级标准。

c) 声环境

控制施工过程噪声源强度，避免对附近居民的影响，声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准。

d) 生态环境

合理布置施工场地、加强施工管理、减轻移民安置工程对区域动植物的不利影响。

8.1.1.2  环境保护设计标准

根据本工程环境保护目标，确定移民安置环境保护措施的设计标准，相关标准见表8.1.1-1。

表8.1.1-1  移民安置环境保护措施设计标准

| 项 目 | 设 计 标 准 |
| --- | --- |
| 水质保护 | 水质执行《地表水环境质量标准》(GB 3828-2002)Ⅱ类水标准。施工期和运行期污废水处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002)后回用，不得外排。 |
| 生态保护 | 通过合理布置施工场地、控制施工占地、加强施工管理、减轻工程对施工区动植物资源的不利影响 |

表8.1.1-1(续)

| 项 目 | 设 计 标 准 |
| --- | --- |
| 废气防治 | 控制大气污染物排放浓度，维护施工区域周围的环境空气质量，大气污染物排放符合GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2的无组织排放监控浓度限值。施工期扬尘、车辆废气等污染物执行《广东省大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)无组织排放标准。 |
| 噪声控制 | 控制噪声源强度，维护移民安置区及周围区域的声环境质量，施工期噪声排放符合GB 12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》规定的标准要求。 |
| 固体废物处置 | 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001) |

8.1.2  环境概况

a) 环境现状

经现场勘查，区域属于农村地区，当地居民以农业种植为主，周边无厂矿企业等工业污染源，环境质量良好。污废水主要为居民日常生活及农田种植产生的生活污水和农田径流，生活污染物多为易降解的有机物，量小面广，进入激石溪河水体前经过一定距离降解，对水质影响很小。

b) 敏感保护对象

根据广东陆河抽水蓄能电站移民安置特点以及周边环境现状，工程建设的环境敏感对象主要为激石溪。

表8.1.2-1  环境敏感对象一览表

| 环境 因素 | 敏感目标 | 保护要求 | 与工程的 位置关系 | 影响方式 | 保护措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 环 境 | 激石溪、花鳗鲡自然 保护区 | 保证下游取水量；施工污废水处理达标后回用，确保地表水达到GB 3838-2002 II类标准 | 工程所在流域及下游，受工程施工废污水直接影响 | 工程施工区废污水如不经处理排放可能污染下游水质 | 施工期废污水处理后会用，严禁外派，保护下游水质满足功能区要求 |

8.1.3  环境影响分析

8.1.3.1  移民安置环境合理性分析

陆河抽水蓄能电站工程建设征地不影响搬迁安置人口，但影响了106个生产安置人口，移民安置工程主要为生产移民安置和专项项目复建，其中专项项目复建包括乡道复建和电力通信设施建设等。

通过对建设征地区社会经济资料、土地详查资料、配套基础设施等控制性条件进行综合分析，参与各方对具备条件的安置范围进行了现场查勘、仔细研究，反复论证，同时充分征求移民和移民安置区居民意愿，落实了移民安置去向，最终采用征地补偿及安置补助、留用地安置及购买养老保险等方式解决被征地农民的生产安置问题。由移民在安置区周边自行流转耕地或调整种植结构、发展二三产业以及自谋职业等方式进行自主生产安置。生产安置通过安置区调配和恢复占用的原耕地的方式，不新开垦耕地，减少了植被破坏和水土流失，有利于生态环境保护。生产安置方式符合当地的环境容量特点，不会对当地居民的生活水平造成较大影响，满足移民需求，具有环境合理性。

8.1.3.2  环境影响分析

a) 移民安置影响分析

陆河抽水蓄能电站工程建设征地不影响搬迁安置人口，无需考虑居民点设置，工程建设基本无移民安置影响。

b) 专项设施复建对环境的影响分析

本工程移民安置复建的项目主要包括：对电站征地影响的Y850公路进行复建；对电站建设征地影响的电力、通信线路进行复建。专项复建工程规模较小，工作量不大，施工周期较短，施工活动对环境的影响小。

1) 水环境

专项设施复建工程施工期生产废水排放量较小，处理后回用，禁止排放。复建工程施工人员就近安排于施工营地，因此不会存在生活污水和生活垃圾乱排现象。移民安置专项设施复建工程不会向周边水体排放污染物，不会影响激石溪水质。

2) 大气与声环境

专项设施复建工程对大气和声环境的影响主要在施工期，工程附近有无居民点，环境空气污染源主要是施工期产生的粉尘，噪声来源于施工机械。专项复建工程规模较小，工期较短，采取洒水降尘和合理安排施工时间等环保措施后，对环境空气和声环境影响较小。

3) 生态环境

本工程涉及到的专项基础设施复建规模均不大。专项设施的复建施工将对沿线的植被有一定影响，但由于复建规模小，在复建施工工程中加强对植被植物资源保护并采取有效的水土保持措施后，施工所带来的影响很小。施工结束后，通过及时恢复其植被，可以减轻复(改)建工程对陆生植物的影响。

8.1.4  环境保护措施

本工程环境影响主要来自专项复建建设，针对专项复建可能带来影响，采取相应环保措施如下：

a) 水环境

专项复建工程对水环境污染主要来自于施工期污废水，施工污废水处理达标后回用，确保地表水达到“GB3838-2002”II类标准。应对施工场所严格管理，禁止生产废水直接外排。应在施工区设置小型沉淀池，或者根据地形条件设置矩形沉淀池，冲洗废水排入池内，静置沉淀。沉淀池的出水端建议设置为活动式，便于清运和调节水位，出水可回用于新一轮机械设备冲洗或用于绿化。

b) 大气与声环境

对于施工作业面范围内部分裸露且易引起扬尘的地面和运输公路经过居民点的区域要勤撒水，尽量减少扬尘影响。在居民点路段，应禁鸣和限速。并根据施工情况，合理安排高噪音声源的夜间作业，尽量避免对声环境造成影响。

c) 生态环境

严格控制施工人员活动范围，减少对农田和植被的占用扰动，尽量减小对现有植被的破坏；加强对施工人员和居民的宣传教育和管理工作，制定规章制度，严禁破坏和捕杀施工区内的野生动、植物；在各工区设置陆生动、植物保护警示牌，如施工期发现受伤的珍稀保护动物，应进行救护并送当地林业部门。

d) 固体废物处置

施工期固体废物主要来自工程弃渣以及施工人员生活垃圾。工程弃渣必须及时清运到指定的弃渣场，施工人员生活垃圾拟设置垃圾箱收集，委托当地环卫部门进行清运，对周边环境影响不大。

e) 人群健康

加强施工现场的卫生管理，加强饮用水源的保护和施工人员的免疫防疫工作，发现传染病人及时送往附近医院进行隔离治疗。

8.1.5  结论

广东陆河抽水蓄能电站移民安置以及专项复建工程量小，对区域水环境、大气环境、声环境及生态环境的影响较小，且均可采取妥善措施予以减缓，移民安置规划是合理的。

8.2  水土保持

8.2.1  水土保持方案编制过程

按照《中华人民共和国水土保持法》、《水利水电工程水土保持技术规范》(SL 575-2012)、《生产建设项目水土保持技术标准》(GB 50433-2018)及有关生产建设项目水土保持相关法律、法规和规范性文件的要求，目前本项目水土保持方案正处于编制阶段，尚未完成。

8.2.2  水土保持防治责任范围及防治标准

本项目移民安置与专项设施复建区水土流失防治责任范围面积约为4.13hm2，包含复建交通设施、复建电力设施、复建通信设施。

8.2.3  移民安置工程的水土保持要求

本工程属于新建项目，位于陆河县新田镇境内，根据水利部办公厅关于印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》(办水保〔2013〕188号)的通知和《广东省水利厅关于划分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》，项目区不属国家级水土流失重点防治区，属广东省级水土流失重点治理区，根据《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T 50434-2018)的规定：本项目水土流失防治标准执行等级为南方红壤区一级标准。

根据项目区干旱程度、土壤侵蚀强度、地形和项目与城市区位置关系等进行修正，对防治目标值进行调整，至设计水平年，调整后防治目标值：水土流失治理度为98%，土壤流失控制比为1.0，渣土防护率95%，表土保护率92%，林草植被恢复率98%，林草覆盖率27%。工程水土流失防治目标详见表8.2.3-1。

表8.2.3-1  水土流失防治目标修正及采用标准表

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 规范标 准取值 | 干旱程度 |  | 土壤侵蚀强度 |  | 项目地形 |  | 项目与城市区位置关系 |  | 项目选址 |  | 采 用 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 气候大区 干湿程度 | 修正值 | 侵蚀强度 | 修正值 | 项目地形 | 修正值 | 项目 位置 | 修正值 | 项目 位置 | 修正值 |  |
| 1 | 水土流失 治理度 |  | % | 98 | 湿润 | 不修正 | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 |
| 2 | 土壤流失 控制比 |  | - | 0.90 | - | - | 轻度 | 不应小于1 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 3 | 渣土 防护率 | 施工期 | % | 95 | - | - | - | - | 中低山 | 不修正 | 非城市区 | 不修正 | - | - | 95 |
|  |  | 设计水平年 | % | 97 | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 97 |
| 4 | 表土 保护率 | 施工期 | % | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 |
|  |  | 设计水平年 | % | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 |
| 5 | 林草植被 恢复率 |  | % | 98 | 湿润 | 不修正 | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 |
| 6 | 林草覆盖率 |  | % | 25 | 湿润 | 不修正 | - | - | - | - | 非城市区 | 不修正 | 无法避让省区 | +2 | 27 |

9  移民生产生活水平预测

农村移民生产生活水平评价预测包括现状评价和预测评价两方面的内容。现状评价是指对农村移民现状的生产状况、生活水平进行分析评价；预测评价是指在进行农村移民生产安置和搬迁安置规划后，通过分析和预测，分析农村移民在安置后的生产生活水平指标变化情况，预测移民生产生活水平恢复与提高程度，反映移民安置规划的效果能否让移民达到和超过原有的生产生活水平。

9.1  指标体系

生产生活水平评价指标体系是一个多因素、多准则的复杂系统，涉及家庭经济、生产条件、生活质量及环境状况等多个方面，各个因素所反映生产生活水平的角度是不同的，对生产生活综合水平的重要性也不同。

鉴于本工程移民的生产安置方式为一次性货币补偿安置，对照移民安置规划目标及标准，在进行生产生活水平预测评价时，应根据移民投资收益、安置区基础设施条件变化、二三产业就业机会增加等几个方面，对农村移民人均可支配收入、居住地基础设施条件两个主要指标进行分析，作为移民安置后生产生活水平预测评价的依据。

9.2  现状评价

9.2.1  移民收入水平现状

以陆河县近三年农村居民人均可支配收入为基础，结合陆河抽水蓄能电站建设征地区的实际情况进行分析计算。分析采用的基础数据为陆河县统计数据。

农村移民的总收入包括农业收入、林业收入、牧业收入、渔业收入、工业和建筑业收入、运输商业饮食等收入、在外打工收入、服务业收入、其他收入。

农村移民的总支出分为生活消费支出、生产经营费用支出、财产性支出、转移性支出、部分商业保险支出、购置资产及非经常性转移支出和借贷性支出8部分。其中生活消费支出分为食品、衣着、居住、家庭设备、用品及服务、医疗保健、交通通讯、文教娱乐用品及服务、其他商品和服务支出。

农民人均可支配收入为总收入扣除相应支出部分的结果，根据陆河县近三年统计年鉴，陆河县2018年至2020年农村居民人均可支配收入分别为11530元、12681元、13848元。在人均收入构成中，农业收入平均占比为14.73%，其他类型的收入总和平均占比为85.27%。

9.2.2  生活水平现状

建设征地区综合交通条件较好，建设征地影响的村均有通村公路，交通条件便利，建设征地影响的村基本上均有已硬化的通村公路。

激石溪全部村民于10年前集中搬迁至新田镇居住，且村内大部分房屋已于2019年农村改造时拆除，剩余本工程建设征地范围内的零星房屋均无常驻村民，仅作为生产性房屋，不涉及搬迁人口。村民在新田镇就医、上学方便，文教卫等设施齐全，居住条件优于建设中地区。

9.3  预测分析

9.3.1  一次性货币补偿安置移民生活水平预测

9.3.1.1  影响分析

现状农民人均纯收入的构成中，因建设征地直接影响的移民收入部分为与耕地相关的部分农业纯收入。

9.3.1.2  从安置项目中获得的纯收入

由“5.2.1.1”章节，至规划水平年2024年，建设征地范围内居民在不受征地影响的情况下，移民应从耕地中获取的纯收入为2657元/(人·年)。规划水平年预测人均纯收入为生产安置项目预测收入与不含农业收入部分的目标收入(即人均纯收入目标与农业收入目标的差值)的总和。

对于选择长效实物补偿安置的移民，其生产安置项目收入来源主要为被征收耕园地面积补偿费通过固定投资每年产生的定期收益。激石溪组的生产安置移民人均一次性货币补偿面积为2.41亩/人，为方便定量计算，暂按定期存款计算征收土地补偿带来的利息净收入，利率为一年定期存款3%。按照上述方式计算，一次性货币补偿安置人均利息净收入为2943元/(人·年)，高于移民应从耕地中获取的纯收入目标。

9.3.1.3  收入水平预测结论

根据以上分析计算，选择一次性货币补偿安置的移民，从生产安置项目中获得的纯收入大于建设征地前从种植业中获得的农业纯收入，规划设计水平年的人均可支配收入也达到了规划目标值，移民达到了原先的收入水平。

根据规划设计成果以及对农村移民安置后生产生活水平的预测，通过移民安置规划的实施，与移民生产生活水平息息相关的各主要指标均能达到和超过规划目标值，较移民搬迁前均有一定程度的提高和改善；随着电站的开工建设，将优化当地的基础设施建设，同时会优先利用当地剩余的劳动力资源，带动二、三产业的快速发展，移民的二、三产业收入随之相应增加，移民的总体人均收入将进一步增加，为移民的生产生活水平再一次提高创造了良好的基本条件。

10  听取和征求意见

10.1  听取移民及移民安置区居民意见

陆河抽水蓄能电站建设征地移民安置规划大纲的编制，听取移民和安置区居民意见的工作由陆河县人民政府统一组织实施，县政府会同建设征地涉及乡镇、村、组各基层部门、陆蓄公司和中南院共同参与完成。

目前，陆河县人民政府、陆蓄公司、中南院已基本完成建设征地移民安置意愿调查工作。

10.1.1  组织方式

意见听取的主要组织方式为：

- 由调查组向建设征地涉及的移民进行移民政策宣传，介绍安置方式、安置方案等；

- 通过村组干部对移民进行宣传动员，调动广大群众参与移民调查意愿的积极性，让其进一步了解国家相关的移民政策法规和建设征地移民安置报告的编制工作；

- 调查组进村开展工作，以户为单位进行安置意愿调查，并听取对建设征地移民安置的意见，同时向建设征地涉及村组及安置地村组发放调查表格；

- 调查组对听取的安置意见进行分类汇总；

- 对汇总意见进行分析后，对其中移民安置可行且合理的内容及要求，在规划大纲编制中予以体现。

10.1.2  意愿调查结果

陆河抽水蓄能电站移民生产安置意愿调查采取召开座谈会和逐户发放调查表等形式进行。同时县、乡镇政府对各种安置方式和安置政策以召开村民座谈会的形式向移民进行了解释。2021年12月10日县发改局会同新田镇、业主单位、设计院召开移民安置意愿调查工作讨论会，就生产安置方式和意愿调查工作方式进行了广泛的讨论；12月16日到激石溪村组织移民代表开始安置意愿调查，在生产安置意愿调查过程中移民就安置方式、安置标准等提出相关意见和要求，工作组进行了多次解释工作。工作组向全部生产安置涉及村民小组发放了到组生产安置意愿统计表，由组长到户调查后汇总至组，共发放统计表80份，覆盖率100%，收回80份，回收率100%；有效问卷70份，占87.5%。

根据调查成果分析，有效问卷中100%的移民选择一次性货币补偿安置。

10.1.3  效果

通过征求移民意见，使规划成果更切合实际，具有更强的可操作性，移民和移民安置区居民对国家相关政策法规有了进一步了解，并能对安置方案充分发表自己的意见，为下阶段移民安置实施工作的顺利进行打下坚实的基础，对维护电站建设征地区和安置区的社会稳定将起到积极的推动作用。

10.2  征求地方政府意见

在前期实物指标调查及规划大纲编制过程中，中南院向陆河县人民政府、新田镇人民政府、陆蓄公司等单位就大纲中相关内容进行了多次汇报和交换意见。陆河县人民政府于2022年XX年XX月XX日，以《陆河县人民政府关于陆河抽水蓄能电站建设征地实物指标调查成果的确认函》(XXX号)对实物指标调查成果进行了确认，并于XX年XX月XX日，陆河县人民政府以《XXX的确认函》对移民安置意愿调查成果和移民生产安置方案进行了确认。

11  后期扶持措施

11.1  政策依据

根据《移民条例》总则中第三条“国家实行开发性移民方针，采取前期补偿、补助与后期扶持相结合的办法，使移民生活达到或者超过原有水平”和《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》(国发〔2006〕17号)，为实现移民“搬得出、稳得住、能致富、环境得到保护”的目标，需开展广东陆河抽水蓄能电站移民后期扶持。

后期扶持相关费用由国家统一筹措，不列入工程投资概算，因此，应按国家和广东省有关规定，纳入广东省大中型水库移民后期扶持，统一规划、统一实施。

11.2  扶持范围

按照《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》(国发〔2006〕17号)的有关规定，后期扶持范围包括因电站开发建设征地产生的农业搬迁人口和生产安置人口。

本工程不涉及农业搬迁人口。

11.3  扶持方式

后期扶持资金直接发放给移民个人或采取生产安置项目扶持方式补助到集体。

11.4  扶持标准

扶持标准：对纳入扶持范围的移民每人每年补助600元。

11.5  扶持期限

扶持期限：从其完成搬迁之日起扶持20年。

12  建设征地移民安置规划报告编制工作要求

12.1  方法、程序

在审批的移民安置规划大纲基础上，中南院负责移民安置规划中的具体设计工作，根据国家和地方相关法规政策，编制符合地方实际、经济合理、切实可行的移民安置规划，参与移民安置规划报告的审查；在规划设计中地方人民政府负责提供正式的、合法、有效、合理的基础资料，结合地方实际，提出意见供设计参考；县征地移民专班负责协调参与设计各方关系，确保相关设计资料的按时提供，负责移民安置规划报告的报审。根据陆河抽水蓄能电站建设征地移民安置规划设计工作内容，按照《移民条例》的相关规定，为了顺利开展电站建设征地移民安置规划设计工作，拟定参与各方的具体职责及分工。

- 广东省水利厅

负责指导、监督移民安置规划设计工作；负责对移民安置规划报告的审核。

- 陆河县人民政府

负责向设计单位提供正式的、合法、有效、合理的基础资料；负责规划设计中的具体工作和协调工作，保障设计工作的顺利开展；负责协调、检查、监督移民安置规划工作；参与规划设计中重大问题的研究；参与移民安置规划报告的审核。

- 新田镇人民政府、相关村组

负责移民安置规划报告中移民和安置区居民听取意见工作；对移民安置规划报告签署意见；参与移民安置规划报告的审核。

- 广东能源陆河蓄能发电有限公司

负责会同有关方面研究规划设计中的重大问题；协调专业设计单位、主体设计单位以及地方政府相关各方的关系；参与实物指标分解及移民安置规划报告中移民和安置区居民听取意见工作；参与移民安置规划报告的审核；负责移民安置规划报告报审和报批。

- 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司

中南院负责参与移民安置规划设计中重大问题的研究；负责移民安置规划设计的技术归口工作；编制移民安置规划报告；参与移民安置规划报告的审查工作。

- 行业主管部门

参与移民安置规划设计中重大问题的研究；对移民安置规划中相应专业项目复(改)建规划设计方案提出建议并签署意见；参与移民安置规划报告的审查工作。

12.1.1  工作程序

由广东能源陆河蓄能发电有限公司组织陆河县人民政府和中南院共同编制移民安置规划。

《移民安置规划大纲》经批准后，在编制《广东陆河抽水蓄能电站建设征地移民安置规划报告》(以下简称“规划报告”)前期过程中，要严格执行国务院令第679号第十五条“编制移民安置规划应当广泛听取移民和移民安置区居民的意见；必要时，应当采取听证的方式”的规定。

建设征地范围内形成的移民安置规划总体成果、汇总成果，按国务院令第679号第十条第三款的规定，在广泛听取移民意见的情况下，由县、市人民政府逐级审核、签署意见。

移民安置规划成果，由陆蓄公司组织分项、分类、总体成果、汇总成果技术审查后，根据国务院令第679号第十条第二款的规定，按审批权限进行审核。审核完成后，陆蓄公司负责将该规划成果与项目申请报告报项目核准部门一并核准。

12.1.2  移民安置规划意见听取

12.1.2.1  准备工作

由陆河县人民政府和中南院准备有关听取移民意见的材料，包括相关政策宣传、生产安置规划方案、搬迁安置规划方案、安置标准及补偿标准等内容。广泛进行宣传动员，调动广大移民群众参与意愿调查的积极性。

12.1.2.2  听取意见程序

首先，将征求意见的材料下发到移民所在地的乡和村。

然后，由各村将资料下发到移民手中，并召开村民大会讨论移民安置规划报告内容，收集提出的意见，并将意见反馈到镇政府，由镇政府工作人员整理汇总后再反馈到县政府。

最后，由陆河县人民政府、陆蓄公司和中南院组织有关移民代表参加听取意见会，听取移民意见。

12.1.2.3  规划报告征求意见听取

《规划报告》编制完成后，由陆蓄公司牵头，陆河县人民政府组织，中南院工作人员参与，深入移民和移民安置区，召集各村移民共同讨论规划报告的主要内容，征求移民和安置地居民意见，对于提出的补偿标准、移民后期扶持期限和标准等问题，地方政府和中南院负责解释。

通过对《规划报告》征求移民意见，使规划成果更切合实际，具有更强的可操作性，移民和移民安置区居民对国家相关政策法规有了进一步了解，并能对自己的安置方案充分发表自己的意见，为下阶段移民安置实施工作的顺利进行打下坚实的基础，对维护电站建设征地区和安置区的社会稳定将起到积极的推动作用。

12.2  编制内容

根据规程规范和编制指南，建设征地移民安置规划设计报告编制主要包括农村移民安置规划设计、专业项目规划设计、临时用地恢复规划设计、库底清理、环境保护和水土保持规划设计以及补偿投资概算等方面。

12.3  编制依据

《广东陆河抽水蓄能电站建设征地移民安置规划报告》的编制应在审定的《广东陆河抽水蓄能电站建设征地移民安置规划大纲》的基础上，根据确定的安置任务、安置标准及规划方案，遵循确定的规划原则和规划依据，严格按相关法律法规、规程规范和行业标准，进行移民安置规划设计。

12.3.1  法律、法规及条例

1) 《中华人民共和国水法》(2016年7月2日修正)；

2) 《中华人民共和国土地管理法》(2019年8月26日修正)；

3) 《中华人民共和国农村土地承包法》(2018年12月29日修正)；

4) 《中华人民共和国城乡规划法》(2019年4月23日修正)；

5) 《中华人民共和国水土保持法》(2011年3月1日施行)；

6) 《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日施行)；

7) 《中华人民共和国矿产资源法》(2009年8月27日修正)；

8) 《中华人民共和国文物保护法》(2017年11月4日修正)；

9) 《中华人民共和国森林法》(2019年10月29日修订)；

10) 《基本农田保护条例》(国务院令第257号)；

11) 《关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》(国土资规〔2018〕1号)；

12) 《土地复垦条例》(国务院令第592号)；

13) 《广东省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》(2009年1月1日施行)；

14) 《广东省林地保护管理条例》(2020年9月29日修正)；

15) 《中共广东省为广东省人民政府关于加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见》(粤发〔2017〕21号)；

16) 《广东省国土资源厅关于印发〈广东省跨地级以上市耕地储备指标网上公开竞价交易规则〉的通知》(粤国土资耕保发〔2013〕20号)；

17) 《广东省国土资源厅关于建立水田指标预购制度的通知》(粤国土资耕保发〔2017〕196号)；

18) 《广东省人民代表大会常务委员会关于广东省耕地占用税适用税额的决定》(2019年9月1日施行)；

19) 《广东省关于加强征收农村集体土地留用地安置管理工作的意见》(粤府办〔2016〕30号)；

20) 《广东省人民政府办公厅转发省人力资源社会保障厅关于进一步完善我省被征地农民养老保障政策意见的通知》(粤府办〔2021〕22号)；

21) 《广东省非农业建设补充耕地管理办法》(广东省人民政府令第146号)；

22) 《广东省国土资源厅关于印发广东省征地补偿保护标准(2016年修订调整)的通知》(粤国土资规〔2016〕1号)；

23) 汕尾市人民政府关于公布实施征收农用地区片综合地价的公告(2021年2月10日)；

24) 《陆河县人民政府办公室关于印发陆河县征收土地补偿实施办法(2017年修订调整)的通知》(陆河府办〔2017〕36号)；

25) 其他相关法律法规。

12.3.2  行业规范和技术标准

1) 《水电工程建设征地移民安置规划设计规范》(DL/T 5064-2007)；

2) 《水电工程建设征地实物指标调查规范》(NB/T 10102-2018)；

3) 《水电工程建设征地处理范围界定规范》(NB/T 10338-2019)；

4) 《水电工程农村移民安置规划设计规范》(DL/T 5378-2007)；

5) 《水电工程建设征地移民安置专业项目规划设计规范》(NB/T 10801-2021)；

6) 《水电工程水库库底清理设计规范》(NB/T 10803-2021)；

7) 《水电工程建设征地移民安置补偿费用概(估)算编制规范》(DL/T 5382-2007)；

8) 《水电工程设计概算编制规定》(2013年版)；

9) 《水电工程建设征地移民安置规划报告编制规程》(NB/T 35070-2015)；

10) 《水电工程测量规范》(NB/T 35029-2014)；

11) 《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2017)；

12) 《房产测量规范》(GB/T 17986.1-2000)；

13) 《防洪标准》(GB 50201-2014)；

14) 其他相关的规程、规范。

12.3.3  相关资料文件

- 工程建设征地区1:1000地类地形图；

- 《广东省人民政府关于禁止在广东陆河抽水蓄能电站项目工程占地及淹没区新增 建设项目和迁入人口的通告》(粤府函〔2021〕368号)；

- 《广东陆河抽水蓄能电站可行性研究阶段正常蓄水位选择专题报告》及审查意见；

- 《广东陆河(汕尾三江口)抽水蓄能电站可行性研究阶段施工总布置专题研究报告》及审查意见；

- 工程建设征(占)地区的自然、经济社会资料及土地利用现状调查资料；

- 其他有关资料。

12.4  农村移民安置规划设计

根据确定的农村移民安置任务和规划方案，按照规划设计依据和原则，在确定的生产安置和搬迁安置标准的基础上，编制农村移民安置规划。

12.4.1  生产安置规划

通过对建设征地区经济社会资料、土地详查资料、配套基础设施等控制性条件进行综合分析，参与各方对具备条件的安置范围进行了现场查勘、仔细研究，反复论证，同时充分征求移民和移民安置区居民意愿，落实了移民安置去向，最终确定采用一次性货币补偿安置的生产安置方案。

经分析，广东陆河抽水蓄能电站至规划设计水平年建设征地涉及生产安置人口160人，全部为一次性货币补偿安置。

12.4.2  生产安置规划费用平衡分析

生产安置规划费用主要包括一次性货币补偿安置费用、生产措施费等。

土地补偿费和安置补助费中用于移民生产安置的费用，包括集体所有的耕地的土地补偿费和安置补助费。

根据生产安置规划费用和可用于移民生产安置的土地征收费分组进行平衡分析，当土地征收费小于生产安置规划费用时，增列农村移民生产安置补助费；大于生产安置规划费用时，应说明富余资金的使用去向。

12.5  专业项目规划设计

专业项目复(改)建规划遵循其原规模、原标准或者恢复原功能的原则，按照行业规范进行复(改)建规划设计。陆河抽水蓄能电站专业项目复(改)建规划设计包括交通设施规划设计、电力设施规划设计、水利设施规划设计以及其他专业项目的规划设计。

12.5.1  交通设施规划设计

交通设施复建规划设计，参照交通行业初步设计阶段深度要求开展勘测设计工作，并可根据实际情况适当简化。根据地类地形图及移民安置规划确定平面布置及主要控制点，并计算工程量。交通设施根据工程量进行费用计算。

12.5.2  电力设施规划设计

根据电力设施线路目前使用情况，10kV线路及其变电设施规划设计按原标准进行复建。导线截面积的选取根据规范确定，规划的路径应标绘至勘测的地类地形图上，线路长度可在图上量算，并适当考虑地形增加系数。

12.5.3  电信设施规划设计

根据移动、电信、广播电视等通信设施目前使用情况，通信设施规划设计按原标准进行复建。主要包括线材、设备及线路选择，规划的线材、设备按国家的有关标准确定，路径选择成果应绘制至勘测的地类地形图上，线路长度按图上量算，并适当考虑地形增加系数。

12.5.4  水利设施规划设计

水利设施规划设计，参照水利行业初步设计阶段深度要求开展勘测设计工作，并可根据实际情况适当简化。

12.5.5  其他专业项目

其他专业项目规划处理，按照相应行业技术规范和标准制定具体处理实施方案。

12.6  临时用地复垦设计

对临时用地的复垦，原则上按原用途进行恢复，参照土地开发与整理内容要求进行临时用地复垦具体规划设计。主要内容包括土地平整工程、田间道路工程等规划设计，按照规范标准进行细部规划典型设计，计算工程量及概算。

12.7  库底清理设计

根据《水电工程水库库底清理设计规范》(DL/T5381-2007)，结合陆河抽水蓄能电站淹没对象的特点及运行方式，明确库底清理范围。

根据库底清理范围，确定卫生清理、建(构)筑物清理及林木清理的技术要求、方法及具体内容等。

根据实物指标调查，本工程库底清理为一般清理，无特殊清理对象，清理对象主要包括：房屋及附属建筑物、林木、通信设施和电力设施等。

提出具体库底清理工程量并进行费用计算。

12.8  补偿费用概算

12.8.1  编制原则

补偿投资概算应以调查的实物为依据，按照国家的有关政策和规程规范，广东省、汕尾市、陆河县人民政府颁布的有关法规，结合枢纽工程水库区和枢纽工程建设区的实际情况进行编制；

专业项目复(改)建，按照其原规模、原标准或者恢复原功能的原则复(改)建所需的费用，列入征地移民安置投资估算。凡复(改)建需要提高标准或扩大规模增加的费用，由地方人民政府或有关单位负责解决；

补偿补助标准和单价，对广东省人民政府或授权汕尾市人民政府、陆河县人民政府出台的有关政策文件中有明确规定的，按规定执行；没有明确规定的，参考同地区同类工程，综合分析确定；

征地移民安置补偿投资估算，与枢纽工程概(估)算编制年份的政策规定和价格水平一致。

12.8.2  项目划分和费用构成

12.8.2.1  项目划分

根据《水电工程建设征地移民安置补偿费用概(估)算编制规范》(DL/T 5382-2007)的规定，结合陆河抽水蓄能电站建设征地的实际情况，本次建设征地移民安置补偿项目划分为农村部分、专业项目、库底清理、环境保护与水土保持等部分。

- 农村部分

农村部分补偿费用包括土地补偿费和安置补助费、留用地安置补偿费、房屋及附属建筑物补偿费、搬迁补助费、基础设施恢复费、其他补偿补助费等。

- 专业项目

专业项目恢复改建补偿包括交通工程、电力工程、通信工程、水利设施等。

- 库底清理

库底清理包括建(构)筑物清理、林木清理、易漂浮物清理等。

- 环境保护与水土保持

指移民安置区的环境保护与水土保持措施等。

- 独立费用

独立费用根据《水电工程建设征地移民安置补偿费用概(估)算编制规范》(DL/T 5382-2007)编制。独立费用包括项目建设管理费、综合设计(综合设代)费以及其它税费。

- 项目建设管理费

主要包括建设单位管理费、移民安置规划配合工作费、建设征地移民安置管理费(包括实施管理费和技术培训费)、移民技术培训费、移民安置监督评估费、咨询服务费、项目技术经济评审费等。

- 移民安置实施阶段综合设计(综合设代)费

指移民安置实施阶段为把关居民点、专业项目等移民安置项目的技术接口，设计文件汇总和派驻综合设计代表、进行综合设计交底所发生的费用等。

- 其它税费

包括耕地占用税、耕地开垦费、森林植被恢复费、被征地农民养老保障费、水田指标预购费。

- 预备费

  - 基本预备费

根据《水电工程建设征地移民安置补偿费用概(估)算编制规范》(DL/T 5382-2007)，按各项目费用分别取值计算后，统一合计基本预备费，各项目不单独计列。其中农村部分补偿费用、库底清理费用、独立费用等部分的基本预备费按5%的费率计算，专业项目处理补偿费用、环境保护和水土保持费用等部分的基本预备费按相应行业的规定取值计算。

  - 价差预备费

以分年度的静态投资为计算基数，原则上采用与枢纽工程相同的价差预备费率计算。

12.8.2.2  费用构成

根据《水电工程建设征地移民安置补偿费用概(估)算编制规范》(DL/T 5382-2007)的规定，陆河抽水蓄能电站建设征地移民安置补偿费用由农村部分补偿费用、专业项目处理补偿费用、库底清理费用、环境保护与水土保持费用、独立费用、预备费六部分费用构成。

        - 农村部分补偿费用

农村部分补偿费用包括农村部分补偿费包括征收土地补偿补助费、征用土地补偿补助费、房屋及附属建筑物补偿费、搬迁补助费、后靠自建房补助费、和其他补偿补助费用。

        - 专业项目处理补偿费用

根据本工程实际情况，专业项目处理费用包括企事业单位、交通工程、电力工程、水利工程、通信工程复(改)费用等。根据规划设计成果，依据相关专业概算计算方法，按照计算工程量以及概算编制期价格水平计算复(改)建费用。

        - 库底清理费

库底清理费包括建筑物清理、卫生清理及林木清理等费用；按照本阶段库底清理设计的设计工作量与相应单价计算，库底清理单价参照近期建设同类工程分析确定。

        - 环境保护与水土保持费用

根据环保专业提出的规划设计成果计列相关费用。

        - 独立费用

独立费用根据《水电工程建设征地移民安置补偿费用概(估)算编制规范》(DL/T 5382-2007)编制。独立费用包括项目建设管理费、综合设计(综合设代)费以及其它税费。

        - 预备费

  - 基本预备费

农村部分补偿费用、库底清理费用、独立费用等部分的基本预备费按5%的费率计算，专业项目处理补偿费用、环境保护和水土保持费用等部分的基本预备费按相应行业的规定取值计算。

  - 价差预备费

以分年度的静态投资为计算基数，原则上采用枢纽工程的价差预备费率2%计算。

12.8.2.3  分年投资计划的编制原则

移民实施进度计划的制定是根据枢纽工程的建设内容、工程量、工期及安置对象、安置方式等因素综合确定的，在此基础上，制定出各项移民补偿费用的分年度投资计划。

12.9  报告编制时间和计划安排

2022年1月10日，完成《广东陆河抽水蓄能电站建设征地移民安置规划大纲》的修改完善工作。移民安置规划设计工作从2022年1月11日开始，2022年1月21日完成初稿，2022年1月24征求意见，2022年1月底具备送审条件。

对于与移民安置相关的专业项目宜尽早安排规划设计与实施，以便为移民安置实施工作留有一定余地，减轻后期规划设计工作的压力。

陆河抽水蓄能电站建设征地移民安置规划设计阶段拟完成的主要成果如下：

1) 《广东陆河抽水蓄能电站建设征地移民安置规划报告》；

2) 《广东陆河抽水蓄能电站建设征地实物指标调查报告》；

3) 《广东陆河抽水蓄能电站临时用地复垦工程初步设计报告》；

4) 《广东陆河抽水蓄能电站移民安置交通工程初步设计报告》；

5) 《广东陆河抽水蓄能电站移民安置水利工程初步设计报告》；

6) 《广东陆河抽水蓄能电站移民安置电力工程初步设计报告》；

7) 《广东陆河抽水蓄能电站移民安置通信工程初步设计报告》。

附文：

1  关于印送《广东省陆河抽水蓄能电站可行性研究阶段正常蓄水位选择专题报告审查意见》的函

2  关于印发《广东陆河抽水蓄能电站可行性研究阶段施工总布置规划专题报告审查意见》的函

3  《陆河县人民政府关于印发广东陆河抽水蓄能电站项目建设征地实物指标调查细则的通知》(陆河府函〔2021〕172号)

4  《广东省人民政府关于禁止在广东陆河抽水蓄能电站项目工程占地及淹没区新增建设项目和迁入人口的通告》(粤府函〔2021〕368号)

5  关于广东陆河抽水蓄能电站项目用地范围文物考古调查勘探已完成的通知

6  关于广东陆河抽水蓄能电站项目用地是否压覆矿产资源的复函

附件1

广东陆河抽水蓄能电站

建设征地实物指标调查报告

2 0 2 2 年 1 月

| 核 定： | 刘 昊 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审 查： | 段小芳 |  |  |
| 校 核： | 陶国通 |  |  |
| 编 写： | 罗成波 | 佘 鑫 | 朱君杰 |
|  | 钟 伟 | 张 翔 |  |
| 参加工作人员： | 刘 轶 | 覃正华 | 朱 瑾 |
|  | 刘 逵 | 谭志锋 |  |

目    录

1  概述	1

1.1  枢纽工程概况	1

1.2  建设征地区概况	2

2  主要工作过程和成果	5

2.1  工作过程	5

2.2  主要工作成果	6

3  调查依据、原则、目的	8

3.1  调查依据	8

4  调查组织形式与分工	11

4.1  实物指标调查组织	11

4.2  实物指标调查工作各方的职责分工	12

4.3  宣传动员工作	15

5  建设征地处理范围	16

5.1  水库淹没影响区	16

5.2  枢纽工程建设区	21

6  调查内容和方法	27

6.1  农村调查	27

6.2  专业项目调查	29

6.3  企事业单位调查	30

6.4  个体工商户调查	31

6.5  经济社会调查	31

6.6  实物指标公示、复核	31

6.7  成果确认	33

7  经济社会调查	34

7.1  收集资料	34

7.2  社会经济概况	34

8  实物指标调查成果	36

8.1  土地	50

8.2  搬迁人口	53

8.3  房屋、附属设施及装修	53

8.4  零星树木	54

8.5  坟墓	58

8.6  农村小型专项	58

8.7  专项设施	59

8.8  文物古迹	67

8.9  压覆矿产资源	67

8.10  永久基本农田和公益林	67

9  实物指标特点分析	68

9.1  人口	68

9.2  土地	68

9.3  房屋	71

9.4  专业项目	73

10  建设征地区影响情况分析	75

附件：	76

1  《陆河县人民政府关于印发广东陆河抽水蓄能电站项目建设征地实物指标调查细则的通知》(陆河府函〔2021〕172 号)	76

2  陆河县人民政府关于确认陆河抽水蓄能电站建设征地实物指标调查成果的函(待办)	78

# 1  概述

## 1.1  枢纽工程概况

广东陆河抽水蓄能电站位于汕尾市陆河县境内，陆河县地处沿海与兴梅山区结合部，站址距汕尾市区直线距离55km，距广州直线距离210km，靠近粤东海上风电基地，地理位置优越。上、下水库均位于激石溪左岸支流上，上水库位于陆河县新田镇坪天栋西面的上坪田水库和下坪田水库所在位置山间凹地，集水面积为1.30km2，多年平均径流量为195万m3，正常蓄水位851.00m，相应库容为1049万m3，总库容1167.40万m3，死水位828.00m，死库容为121万m3，水库调节库容928万m3。下水库位于吉溪林场山间谷地坣背，下水库坝址集水面积为15.30km2(不含上水库)，多年平均径流量为4488.00万m3。下水库正常蓄水位232.00m，相应正常蓄水位库容953万m3，总库容为1085.1万m3，死水位193.00m，死库容为106万m3，调节库容为848万m3。

根据《广东陆河抽水蓄能电站可行性研究阶段正常蓄水位专题研究报告》，陆河抽水蓄能电站装机容量1400MW，装机4台单机容量350MW立轴混流可逆式抽水蓄能机组，初拟额定水头618m，输水系统采用一洞四机、中部式地下厂房布置，输水线路水平距离约2755m，距高比4.46。

电站对外交通条件较好，甬莞高速、S335省道等在站址附近通过，下水库距陆河县县城41km，其中S335省道23km，县道13km，简易道路(宽约5.0m)5km，省道及县道为双车道混凝土(或沥青混凝土)路面。工程距汕尾市、广州市公路里程分别为55km、210km。

陆河抽水蓄能电站为一等大(1)型工程。主要建筑物按1级建筑物设计；次要建筑物，按3级建筑物设计；临时建筑物按4级建筑物设计。

上水库枢纽建枢纽主要挡水建筑物为1座主坝，5座副坝，主坝为混凝土面板堆石坝，副坝均为塑性混凝土心墙堆渣坝，无泄洪建筑物。混凝土面板堆石坝坝顶高程858.00m，坝顶宽度10.00m，最大坝高64.00m，坝顶轴线长414.00m，坝顶设U型防浪墙，上游墙高4.0m，下游墙高3.3m。拟定大坝上游坝坡为1:1.406，下游坝坡为1:1.4。

塑性混凝土心墙堆渣坝坝顶高程858.00m，坝顶宽度10.00m，副坝一～副坝五的最大坝高分别为25、20、15、25、12m，坝顶长分别为124、60、59、172、48m。坝顶设L型防浪墙，墙高2.2m。大坝上游坝坡1∶2.2，大坝下游坝坡1∶2.5，坡脚设排水棱体，顶宽1.50m，上游坡比1∶1.3，下游坡比1∶2.5。

下水库大坝采用碾压混凝土重力坝，坝顶高程245.00m，坝顶长456m，最大坝高98m，大坝建基面为弱风化岩体。从左至右依次布置左岸挡水坝段、泄水坝段、右岸挡水坝段。左岸挡水坝段长133m；泄水坝段由溢流表孔和泄洪放空底孔组成，泄洪放空底孔位于河床中间；右岸挡水坝段长255m。

泄水坝段共设置4个溢流表孔，单孔净宽12m，采用WES实用堰，无闸门控制，堰顶高程232.00m。泄洪放空底孔布置在溢流表孔中间，采用无压坝身泄水孔，孔口尺寸2.5m×3m，进口底板高程181.00m。底孔右侧坝体混凝土埋设1根生态泄放管，管径500mm，中心线高程156.00m。

输水发电系统包括主厂房洞、主变洞、母线洞、主变运输洞、电缆交通洞、进厂交通洞、通风兼安全洞等。地下厂房采用中部式开发方式，178.00m×26.00m×58.22m(长×宽×高)；输水系统采用一洞四机布置；通风兼安全洞洞口设在下水库库岸道路旁，距下水库大坝约220m。

## 1.2  建设征地区概况

### 1.2.1  自然条件概况

a) 位置

陆河县地处广东省汕尾市东部沿海与兴梅山区结合部，汕尾市东北面。位于北纬23°68’一23°28’之间，东经115°24’~115°49’之间，北回归线横贯县境。东北邻揭西县，西连海丰、惠东、紫金县，南接陆丰市，北倚五华县，东南与普宁市接壤。县域总面积986平方千米。

b) 气候

陆河县属亚热带季风气候区，气候温和，雨量充沛，日照充足，年均气温21.5℃，年均降雨量2324mm，日照时数2138小时，无霜期350天以上。

c) 矿产资源

陆河县主要有矿泉水、花岗石、高岭土、稀土等非金属和锡、锌、铅、钛、钾长石、石英石等金属矿。其中花岗岩品种多达30种，储量2700万立方米，是价值较高的建筑装饰材料；钾长石品位高，是优质的陶瓷原料。

d) 生物资源

火山嶂、尖山嶂、人字嶂、罗经嶂、狮子嶂、莲花山脉等山峰像天然的屏障一样把陆河环绕起来，使该县境内八个镇所在地均为开阔的小平原，土层深厚，土质肥沃，宜林宜果。全县森林覆盖率高达65.4%，拥有中国最大的红椎林自然保护区，松、杉、樟、桉、木荷、毛竹、绿竹等遍布山野，林木蓄积量达120万立方米。红椎林有极高的观赏价值和经济价值，红椎林自然保护区已被定为省级自然保护区。红椎林中，有成片的被誉为古老植物活化石的桫椤，是1亿6千万年前恐龙时代恐龙的主要食物，现存极少，十分珍贵。陆河境内的野生动物有野牛、野猪、野山羊、山兔、狐狸、穿山甲、蛇及鸟类等。

### 1.2.2  经济社会概况

陆河县是海陆丰红色革命根据地的重要组成部分，又是榕江和螺河水系发源地，具有独特的客家风情和客家文化，被誉为“客俗桃源”和红色旅游胜地。陆河县域总面积 1005km2，全县辖河田、河口、螺溪、新田、上护、水唇、东坑、南万8个镇和国营吉溪林场。2020年，陆河县户籍人口354423人,其中，城镇人口163509人，占户籍人口的比重46.1%。

2020年，陆河县实现地区生产总值(初步核算数)890870万元，比上年增长2.9%。其中，第一产业完成增加值158330万元，增长4.4%，对地区生产总值增长的贡献率为21.6%；第二产业完成增加值234790万元，下降0.2%，对地区生产总值增长的贡献率为-2.5%；第三产业完成增加值497751万元，增长4.7%，对地区生产总值增长的贡献率为80.9%。三次产业结构为17.8:26.3:55.9。

2020年，陆河全县全年粮食作物播种面积161746亩，比上年下降39.2%；油料种植面积22827亩，增长2.8%；蔬菜种植面积73369亩，增长3.6%。

2020年，陆河县全年粮食产量56825吨，比上年增长17.9%；稻谷产量49482吨，增长5.7%；蔬菜产量102626吨，增长6.0%；水果产量123847吨，增长5.4%；油料产量4829吨，增长6.8%；茶叶产量3149吨，增长7.1%。

2020年，陆河县全年居民人均可支配收入19264元，比上年增长7.7%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入24155元，增长7.0%；农村居民人均可支配收入13848元，增长9.2%。

### 1.2.3  农村居民生产生活概况

建设征地区内现状居民点无统一规划，建设征地区人均住房面积108.66m2/人，房屋结构主要为其他结构、砖混结构、土木结构，且以其他结构为主。现状交通条件较好，建设征地影响的村基本上均有已硬化的通村公路，激石溪村与Y850相连接。大部分居民饮水主要以井水和引山泉水为主。涉及村组电力线路到户，通信网络基本到户，移动通信网络基本覆盖。有垃圾收集设施，无污水处理设施，雨污混排入河道。

农业耕作以人畜耕作为主，建设征地区内耕地主要为水田和旱地，二三产业以务工为主。

# 2  主要工作过程和成果

## 2.1  工作过程

2021年6月，广东能源陆河蓄能发电有限公司(以下简称“陆蓄公司”)与中南院签订广东陆河抽水蓄能电站可行性研究、招标设计和施工图设计阶段勘测设计合同。在前期已经完成的勘测设计科研成果的基础上，中南院按照合同和国家的法律法规及规程规范的要求，结合本项目的特点，全面开展了本工程预可行性研究阶段的勘测设计和科研等工作。

2021年9月初，中南院编制完成《广东陆河抽水蓄能电站工程建设征地实物指标调查细则(送审稿)》。9月10日，陆河县人民政府在陆河县主持召开了实物指标调查细则评审会议。会后，中南院根据审核意见修改完成了《广东陆河抽水蓄能电站工程建设征地实物指标调查细则(审定本)》。陆河县人民政府以《陆河县人民政府关于印发广东陆河抽水蓄能电站项目建设征地实物指标调查细则的通知》(陆河府函〔2021〕172 号)同意了实物指标调查细则。

2021年11月，中南院编制完成了《广东省陆河抽水蓄能电站可行性研究阶段枢纽布置格局比选专题报告》、《广东陆河(汕尾三江口)抽水蓄能电站可行性研究阶段正常蓄水位选择专题报告(审定稿)》、《广东陆河抽水蓄能电站可行性研究阶段正常蓄水位选择专题报告(审定稿)》；并于11月中旬通过技术咨询或审查。

2021年11月28日，中国水利水电建设工程咨询有限公司以“水电咨水工〔2021〕182号”报送了《广东陆河抽水蓄能电站可行性研究阶段枢纽布置格局比选专题咨询报告》。2021年11月26日，水电水利规划设计总院以“水电规规〔2021〕203号”签发了正常蓄水位选择专题报告的审查意见。2021年11月30日，水电水利规划设计总院以“水电规施〔2021〕85号”签发了施工总布置规划专题报告的审查意见。

2021年10月16日，陆河县人民政府组织召开了陆河抽水蓄能电站实物指标调查启动会议，并由陆河县人民政府及相关部门新田镇人民政府、涉及的村委会、陆蓄公司和中南院等单位代表组成广东陆河抽水蓄能电站建设征地实物指标联合调查组，共同对陆河抽水蓄能电站建设征地范围内的房屋、土地、专项设施等实物指标进行了全面的外业调查，目前已完成实物指标调查。

2021年12月13日，广东省人民政府发布《广东省人民政府关于禁止在广东陆河抽水 蓄能电站项目工程占地及淹没区新增 建设项目和迁入人口的通告》(粤府函〔2021〕368号)。

2021年12月22日至28日，陆河县人民政府对实物指标进行了一榜公示，并于XX年XX月XX日，以《陆河县人民政府关于陆河抽水蓄能电站建设征地实物指标调查成果的确认函》(XXX号)对实物指标调查成果进行了确认。

2022年XX月XX日，中南院根据上述成果编制完成《广东省陆河抽水蓄能电站建设征地实物指标调查报告(送审稿)》。

## 2.2  主要工作成果

a) 土地

陆河抽水蓄能电站工程建设征地总面积为4791.33亩，其中永久征收面积3829.50亩，临时征用面积961.83亩。

按建设用地类别划分，枢纽工程建设区征收(用)土地面积为3412.43亩，其中永久征地区2450.60亩，临时用地区961.83亩；水库淹没区征收(用)土地面积为1378.90亩。

按地类划分，永久征收土地3829.50亩中，耕地500.63亩，园地23.99亩，林地3082.00亩(灌木林地34.05亩，有林地3047.95亩)，草地21.33亩，住宅用地2.48亩，交通运输用地51.22亩，水域及水利设施用地147.84亩；临时征用土地961.83亩中，耕地15.55亩，园地3.68亩，林地932.36亩(均为有林地)，草地0.02亩，交通运输用地10.22亩。

b) 房屋

陆河抽水蓄能电站建设征地涉及广东省汕尾市陆河县新田镇激石溪村委和汕尾市吉溪林场，激石溪村全部村民于10年前集中搬迁至新田镇居住，且村内大部分房屋已于2019年农村改造时拆除，剩余本工程建设征地范围内的零星房屋均无常驻村民，仅作为生产性房屋，各方案不涉及搬迁人口。涉及房屋总面积1086.63m2，其中砖混结构133.43m2；砖木结构2.03m2；土木结构193.53m2，木结构10.2m2；其他结构747.44m2。均在水库淹没区。

c) 农村小型专项

陆河抽水蓄能电站建设征地淹没占用影响的小型专项包括：拦河坝368m，灌溉渠道15900m。

d) 个体工商户

建设征地涉及个体工商户2户(其中餐饮业1户，养殖业1户)。

e) 专项设施

工程建设征地影响专业项目涉及交通专项，包括四级公路1.76km，农村道路11.33km。涉及水利专项，包括水电站5座(激石溪老区水电站装机1200kW、三江口水电站装机3150kW、三坑水电站装机1580kW、大沥唇水电站装机830kW、坪田水电站装机630kW)；涉及电力专项，包括20kVA变压器1台，0.4kV输电线路0.4km，10kV输电线路17.27km，35kV输电线路0.80km，水泥杆135根，铁塔3座；涉及通信专项，包括12芯光缆线路3.00km，16芯光缆线路2.80km，24芯光缆线路2.40km，48芯光缆线路2.00km，水泥杆20根，信号基站2座。

根据文物调查、勘探工作报告，在广东陆河抽水蓄能电站工程项目规划用地范围内发现遗物点1处，为博背村遗物点。此外，还对项目征地红线外且距离最近的 1 处不可移动文物点进行了复查，即红二师纪念亭，属第三次全国文物普查登记的不可移动文物点。以上均未涉及县级(含)以上文物保护单位。

根据汕尾自然资源局《关于广东陆河抽水蓄能电站项目用地是否压覆矿产资源的复函》(汕自然资函〔2021〕1760号)，工程建设征地范围内无压覆上表矿区，无压覆已设采矿权，探矿权。

f) 占用基本农田和生态公益林

本项目建设征地共涉及永久基本农田125.18亩，均为永久征地；涉及省级公益林2813.92亩，其中永久占用2195.73亩，临时占用618.19亩。

# 3  调查依据、原则、目的

## 3.1  调查依据

### 3.1.1  法律法规、政策

1)《中华人民共和国土地管理法》(2019年8月26日修正)；

2)《中华人民共和国城乡规划法》(2019年4月23日修正)；

3)《中华人民共和国森林法》(2019年10月29日修订)；

4)《中华人民共和国水法》(2016年7月2日修正)；

5)《中华人民共和国农村土地承包法》(2018年12月29日修正)；

6)《中华人民共和国矿产资源法》(2009年8月27日修正)；

7)《中华人民共和国文物保护法》(2017年11月4日修正)；

8)《基本农田保护条例》(国务院令第257号)；

9)《国务院关于修改<大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例>的决定》(国务院令第679号)；

10)《广东省林地保护管理条例》(2020年9月29日修正)；

11) 其他有关法律法规。

#### 3.1.1.1  规章规定

1)《关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》(国土资规〔2018〕1号)；

2)《陆河县人民政府办公室关于印发陆河县征收土地补偿实施办法(2017年修订调整)的通知》(陆河府办[2017]36号)；

3) 其他有关规章规定。

### 3.1.2  规程、规范、标准

- 《水电工程建设征地移民安置规划设计规范》(DL/T5064-2007)；

- 《水电工程建设征地实物指标调查规范》(NB/T 10102-2018)；

- 《水电工程建设征地处理范围界定规范》(NB/T 10338-2019)；

- 《水电工程测量规范》(NB/T 35029-2014)；

- 《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)；

- 《房产测量规范》(GB/T 17986.1-2000)；

- 《防洪标准》(GB 50201-2014)；

- 其他相关的规程、规范。

### 3.1.3  资料依据

- 工程建设征地区1:1000地类地形图；

- 《广东陆河(三江口)抽水蓄能电站可行性研究阶段正常蓄水位选择专题报告(审定稿)》及审查意见；

- 《广东陆河抽水蓄能电站可行性研究阶段正常蓄水位选择专题报告(审定稿)》及审查意见；

- 《广东省人民政府关于禁止在广东陆河抽水 蓄能电站项目工程占地及淹没区新增 建设项目和迁入人口的通告》；

- 《广东陆河抽水蓄能电站建设征地实物指标调查细则》(审定本)；

- 工程建设征(占)地区的自然、经济社会资料及土地利用现状调查资料；

- 其他有关资料。

### 3.1.4  调查原则

a) 坚持以人民为中心的发展思想，不断促进人的全面发展、全体人民共同富裕；

b) 调查人员应保持对国家、集体和移民群众高度负责的精神，坚持实事求是的科学态度，认真、细致、准确地做好本次调查工作，调查中各方应团结协作，充分协商；

c) 实物调查应遵循依法、客观、公正、公开、公平、全面、准确的原则，实事求是地反映调查时的实物现状；

d) 实物调查应坚持以国家现行的相关法律、法规以及相关技术标准和规程规范及湖北省的相关政策为依据，统一调查内容和方法，履行调查、公示和调查成果认定程序；

e) 实物调查工作由项目主管部门或者项目法人会同工程占地和淹没区所在地的地方人民政府实施；

f) 如遇到《调查细则》未明确规定的调查项目，调查时应在国家和广东省人民政府有关政策允许的范围内，由广东能源陆河蓄能发电有限公司、陆河县人民政府和中南院共同商定处理办法。

### 3.1.5  调查目的

陆河抽水蓄能电站建设征地实物指标调查工作的目的，是查明建设征地范围内需要搬迁、补偿和处理的各类实物指标的数量、质量、规模、权属和其他属性等，同时调查收集建设征地区经济社会、自然资源、区域或行业发展规划以及人文历史、风俗习惯、民族情况等有关资料，为分析研究建设征地对地区社会经济影响、论证工程规模和经济效益、编制移民安置规划大纲、编制移民安置规划报告、计算建设征地补偿费用提供可靠的基础资料。

### 3.1.6  调查统计基准时间

根据《调查细则》，以广东省人民政府发布《广东省人民政府关于禁止在广东陆河抽水 蓄能电站项目工程占地及淹没区新增 建设项目和迁入人口的通告》(粤府函〔2021〕368号)时间为统计基准时间，即2021年12月13日。

# 4  调查组织形式与分工

## 4.1  实物指标调查组织

### 4.1.1  实物指标调查工作的组织形式

陆河抽水蓄能电站建设征地实物指标调查工作由陆河县人民政府会同项目法人组织领导，成立“陆河抽水蓄能电站建设征地实物指标调查领导小组”，领导小组成员由陆河县人民政府、项目法人、中南院等组成。领导小组将负责指导、协调和处理陆河抽水蓄能电站建设征地实物指标调查工作中的相关问题。

陆河县人民政府负责本辖区内淹没实物调查的组织协调工作，中南院负责技术指导和技术归口。

### 4.1.2  实物指标调查的工作程序

陆蓄公司负责调查工作的总体组织及委托等工作，并参与指标调查及有关协调工作；陆河县人民政府负责组织、实施和协调等工作；中南院负责技术归口；汕尾市移民主管部门监督、指导工作组开展工作。

中南院和陆河县人民政府及其有关管理部门(包括移民、自然资源、农业、林业、住建、房产管理、水利、电力、通信、交通、统计等)组成联合调查组，负责指定区域内的实物指标调查、资料统计、汇总和整理，县政府为组长单位，陆蓄公司、中南院为副组长单位，中南院负责技术归口。

为了使各方参加实物指标调查的工作人员，更好的掌握和理解本细则，便于在实际工作中合理运用本细则，项目法人应会同陆河县政府，对参与实物指标调查人员进行移民政策法规和指标调查的技术培训，并向被调查区域群众广泛宣传移民政策法规和实物指标调查细则内容。

陆河抽水蓄能电站实物指标调查工作组织流程如下图：

陆河县人民政府、陆蓄公司、中南院成立工作领导小组和联合调查组

开展调查人员培训及移民政策宣传工作

联合调查组对分户调查成果现场签字确认

对实物指标调查成果张榜公示、复核、确认

调查界桩验收、委托保管及实物指标调查、移民安置意愿调查工作

编制实物指标调查汇总成果

联合调查组对实物指标调查汇总成果

签字认可

根据审定的《实物指标调查细则》开展工作，

委托具有相关资质单位进行建设征地范围界桩测设

《实物指标调查细则》审查，项目法人提出实物指标调查申请，并对实物调查工作作出安排

陆河县人民政府对实物指标调查汇总成果签署意见

陆河抽水蓄能电站实物指标调查工作组织流程图

## 4.2  实物指标调查工作各方的职责分工

#### 1) 汕尾市人民政府相关部门

a) 参与实物指标调查细则和调查登记工作方案的评审；

b) 监督、指导、协调实物指标调查工作；

c) 参与实物指标调查工作中重大问题的研究。

#### 2) 陆河县人民政府及相关部门

a) 参与调查细则和调查登记工作方案的评审；

b) 负责界桩的保管工作；

c) 负责与调查工作有关的宣传、动员与安全保障；

d) 组织建设征地范围内实物指标调查工作；

e) 负责调查过程中有关争议的处理；

f) 主持实物指标调查工作中重大问题的研究；

g) 负责组织移民与有关各方对调查成果签字、公示、复核；

h) 负责对实物指标成果审核、签署意见；

i) 负责提供正式、有效、合法的基础资料；

j) 负责移民安置意愿调查；

k) 对扩迁区搬迁安置对象出具正式确认文件；

l) 负责制订和开展在实物指标调查过程中的维稳工作预案及应急措施。

#### 3) 陆蓄公司

a) 委托设计单位编制实物指标调查细则；

b) 会同陆河县人民政府组织相关单位、专家对调查细则进行审查；

c) 会同中南院落实实物指标调查工作的范围、内容与程序；

d) 委托界桩测设；

e) 负责界桩的验收和委托保管工作；

f) 会同陆河县人民政府，中南院开展实物指标调查工作；

g) 参与调查成果的签字、公示、复核、并对其签署意见；

h) 参与研究实物指标调查工作中的重大问题；

i) 负责协调各相关单位与地方政府的关系；

j) 负责调查工作经费。

#### 4) 中南院

a) 配合项目法人落实实物指标调查工作的范围、内容与程序；

b) 配合项目法人落实文物、压覆矿产、林业、国土等专业单位调查工作事宜；

c) 编制实物指标调查细则；

d) 负责组织开展具体的调查工作和技术归口；

e) 提供实物指标调查的技术服务工作；

f) 参与实物指标调查工作中重大问题的研究；

g) 参与调查成果的签字、汇总、公示、复核、确认。

根据陆河抽水蓄能电站库区的实际情况，各方进行具体分工，实物指标调查工作初步计划分为5个组，即1个组负责人口、房屋及附属设施调查；2个组负责建设征地区的土地调查；1个组负责专业项目及社会经济资料收集和内业工作，1个组负责联合调查组的后勤保障工作；在实物指标调查完成并整理汇总后，立即组织人员对调查成果进行公示复核。工作各方的职责如下：

### 4.2.1  人口、房屋、附属建筑物调查工作组

组长由陆河县人民政府指派协调组成员担任，副组长由中南院设计人员、广东能源陆河蓄能发电有限公司担任，主要任务为丈量、清点及记录人口、房屋、附属建筑物和其他附着物等实物。组长(单位)负责调查过程中有关问题的全面协调、人员调度、资料收集、确认配合等工作，副组长(单位)负责实物丈量、清点、记录和计算统计等技术归口管理工作。成员由相关专业部门人员组成。

### 4.2.2  土地调查工作组

组长由陆河县人民政府指派协调组成员担任，副组长由中南院设计人员、广东能源陆河蓄能发电有限公司担任，主要任务为核实土地地类、划分区域界线等。组长(单位)负责调查过程中有关问题的全面协调、人员调度、资料收集、确认等工作，副组长(单位)负责全面的技术归口管理工作。成员由相关专业部门人员组成。

### 4.2.3  专项设施调查工作组

组长由陆河县人民政府指派协调组成员担任，副组长由各行业主管部门指派专员、中南院设计人员担任，主要任务为收集、认证和记录专业项目及经济社会资料等。组长(单位)负责内业工作监督、协调。副组长(单位)负责技术归口管理工作、调查成果的录入、汇总以及校验、分析等工作。成员由相关专业部门人员组成。

### 4.2.4  后勤保障工作组

由陆河县人民政府指派协调组成员担任组长，负责联合调查组的后勤工作。包括安全、交通、资料印刷、通信联络、物资采购、生活保障等。

## 4.3  宣传动员工作

2021年10月16日，由陆河县人民政府组织召开了陆河抽水蓄能电站实物指标调查启动会议，陆河县人民政府及相关职能部门、各乡镇人民政府、项目法人及设计单位有关领导及人员参加了会议。会议中县主要领导就陆河抽水蓄能电站实物指标调查工作的重要性进行了宣传动员，并由中南院代表对参加本次实物指标调查工作的人员进行了业务培训。2021年10月17日至12月21日，已全面完成了房屋、专业项目、土地的调查工作。

# 5  建设征地处理范围

本工程建设征地处理范围包括水库淹没影响区和枢纽工程建设区。其中水库淹没影响区包括水库淹没区、水库影响区和其他影响区，水库淹没区包括水库正常蓄水位以下的淹没区域，以及水库正常蓄水位以上受风浪等因素影响致临时淹没的区域，水库影响区应包括由蓄水引起的滑坡、塌岸、浸没、变形库岸、内涝、水库渗漏等需要处理的区域，其他影响区是指因建设征地致使失去基本生产生活条件的库周和孤岛等其他受水库蓄水影响需要处理的区域。枢纽工程建设区应主要包括转料场、渣场和施工场地等。

## 5.1  水库淹没影响区

### 5.1.1  水库淹没区

#### 5.1.1.1  设计洪水标准

根据NB/T 10338-2019《水电工程建设征地处理范围界定规范》及GB50201-2014《防洪标准》和相关专业项目技术标准，水库淹没对象处理设计洪水标准如下：

1) 耕地、园地的设计洪水标准为5年一遇(P=20%)；

2) 各类林地、草地、未利用地，设计洪水标准为正常蓄水位；

3) 农村居民点、房屋及附属设施，设计洪水标准为20年一遇(P=5%)；

4) 专业项目：根据GB50201-2014《防洪标准》和相关专业项目技术标准确定设计洪水标准，GB50201-2014《防洪标准》和相关专业项目技术标准无规定的如农村道路、机耕道、四级公路、水利、电力、电信、文物古迹、小水电站、文教卫设施等及企事业单位等专项设施设计洪水标准为20年一遇(P=5%)；

5) 水库泥沙淤积年限考虑20年。

#### 5.1.1.2  调查水位

根据《广东陆河抽水蓄能电站可行性研究阶段正常蓄水位选择专题报告》的推荐方案，陆河抽水蓄能电站上、下水库正常蓄水位分别为851.00m、232.00m。

#### 5.1.1.3  水库淹没处理范围

a) 上水库

上水库位于陆河县新田镇坪天栋西面的下坪田水库，上水库流域面积小、水面宽广、河道距离短且坡降陡，水库形态呈盆状。结合库盆条件和河道特性，上水库建成后的水面四周均被大坝和山体围绕，库内各冲沟的平均坡降在10%~15%之间，远大于临界坡降，洪水时为急流状态，不会产生回水上延，因此，上水库不进行回水计。库区P=5%、20%洪水的回水曲线即坝前最高水位的水平线。经调洪计算，推荐方案P=5%、20%频率洪水坝前最高水位分别为852.18m(壅高值大于1m)、和851.75m(壅高值大于0.5m)上水库淹没处理范围如下：

1) 农村居民、房屋及附属设施、一般专项设施等，按P=5%频率洪水坝前最高水位(852.18m)确定淹没处理范围。

2) 耕地、园地按P=20%频率洪水坝前最高水位(851.75m)确定淹没处理范围。

3) 各类林地、草地、未利用地，按正常蓄水位851m确定淹没处理范围。

4) 专业项目：项目淹没影响涉及的水利、电力、通信、交通等专项设施，按P=5%频率洪水坝前最高水位(852.18m)确定淹没处理范围。

b) 下水库

下库位于激石溪村，地形开阔，地势平坦，专业项目和耕地比较集中。下水库淹没处理范围如下：

1) 农村居民、房屋及附属设施、一般专项设施等，按正常蓄水位加1m(232m)与20年一遇洪水回水组成的外包线确定淹没处理范围。

2) 耕地、园地，按正常蓄水位加0.5m(232.5m)与5年一遇洪水回水组成的外包线确定淹没处理范围。

3) 各类林地、草地、未利用地，按正常蓄水位232m确定淹没处理范围。

4) 根据《水电工程建设征地处理范围界定规范》(NB/T 10338-2019)，以设计洪水回水水面线与同频率天然洪水水面线差值为0.3m处的计算断面为水库回水末端断面，末端断面水平延伸至天然多年平均流量水面线相交处为处理终点。

下水库各频率回水计算成果详见表5.1-1。

表5.1-1  陆河抽水蓄能电站下水库淹没处理范围计算成果

| 序号 | 断面 间距 | 距坝 里程 | 推荐方案回水淹没计算成果及淹没处理范围线 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 多年平均 |  | P=5% |  |  | P=20% |  |  |
|  |  |  | 多年平均 水面线 | 林草地征收线 | 天然 水面线 | 回水线 | 居民 迁移线 | 天然 水面线 | 回水线 | 耕园地征收线 |
|  | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
| 1 | 0 | 0 | 162.5 | 232 | 164.76 | 233.49 | 233.49 | 164.33 | 233.08 | 233.08 |
| 2 | 118.55 | 118.55 | 168.23 | 232 | 170.86 | 233.49 | 233.49 | 170.59 | 233.08 | 233.08 |
| 3 | 81.71 | 200.26 | 171.06 | 232 | 173.89 | 233.49 | 233.49 | 173.54 | 233.08 | 233.08 |
| 4 | 90.35 | 290.61 | 174.41 | 232 | 176.96 | 233.49 | 233.49 | 176.67 | 233.08 | 233.08 |
| 5 | 89.76 | 380.37 | 180.01 | 232 | 182.04 | 233.49 | 233.49 | 181.71 | 233.08 | 233.08 |
| 6 | 84.12 | 464.49 | 182.5 | 232 | 185.32 | 233.49 | 233.49 | 184.97 | 233.08 | 233.08 |
| 7 | 118.01 | 582.5 | 190.7 | 232 | 192.86 | 233.49 | 233.49 | 192.51 | 233.08 | 233.08 |
| 8 | 96.25 | 678.75 | 195.01 | 232 | 197.04 | 233.49 | 233.49 | 196.83 | 233.08 | 233.08 |
| 9 | 55.46 | 734.21 | 198.12 | 232 | 200.57 | 233.49 | 233.49 | 200.31 | 233.08 | 233.08 |
| 10 | 44.18 | 778.39 | 200.04 | 232 | 202.32 | 233.49 | 233.49 | 201.98 | 233.08 | 233.08 |
| 11 | 49.81 | 828.2 | 206.06 | 232 | 208.3 | 233.49 | 233.49 | 208.02 | 233.08 | 233.08 |
| 12 | 45.41 | 873.61 | 210.01 | 232 | 211.81 | 233.49 | 233.49 | 211.48 | 233.08 | 233.08 |

表5.1-1(续)

| 序号 | 断面 间距 | 距坝 里程 | 推荐方案回水淹没计算成果及淹没处理范围线 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 多年平均 |  | P=5% |  |  | P=20% |  |  |
|  |  |  | 多年平均 水面线 | 林草地征收线 | 天然 水面线 | 回水线 | 居民 迁移线 | 天然 水面线 | 回水线 | 耕园地征收线 |
|  | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
| 13 | 47.96 | 921.57 | 213.54 | 232 | 215.89 | 233.49 | 233.49 | 215.63 | 233.08 | 233.08 |
| 14 | 71.22 | 992.79 | 216.04 | 232 | 218.73 | 233.49 | 233.49 | 218.48 | 233.08 | 233.08 |
| 15 | 42.94 | 1035.73 | 220.66 | 232 | 223.06 | 233.49 | 233.49 | 222.68 | 233.08 | 233.08 |
| 16 | 28.16 | 1063.89 | 223.56 | 232 | 225.74 | 233.49 | 233.49 | 225.44 | 233.08 | 233.08 |
| 17 | 34.5 | 1098.39 | 226.22 | 232 | 229.25 | 233.51 | 233.51 | 228.9 | 233.12 | 233.12 |
| 18 | 44.87 | 1143.26 | 230 | 232 | 232.9 | 233.8 | 233.8 | 232.61 | 233.43 | 233.43 |
| P=20% 回水末端断面 | 18.74 | 1162 |  |  |  |  |  | 233.78 | 234.08 | 234.08 |
| P=5% 回水末端断面 | 19.52 | 1162.78 |  |  | 234.21 | 234.51 | 234.51 |  |  | 234.08 |
| 19 | 26.03 | 1169.29 | 231.6 | 232 | 234.64 | 234.74 | 234.51 | 234.24 | 234.31 | 234.08 |
| 林草地处理终点 | 27.59 | 1196.88 | 232 | 232 |  |  | 234.51 |  |  | 234.08 |
| 20 | 28.48 | 1197.77 | 232.23 |  | 236.02 | 236.06 | 234.51 | 235.49 | 235.53 | 234.08 |
| 21 | 23.47 | 1221.24 | 233.55 |  | 236.88 | 236.9 | 234.51 | 236.35 | 236.36 | 234.08 |

表5.1-1(续)

| 序号 | 断面 间距 | 距坝 里程 | 推荐方案回水淹没计算成果及淹没处理范围线 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 多年平均 |  | P=5% |  |  | P=20% |  |  |
|  |  |  | 多年平均 水面线 | 林草地征收线 | 天然 水面线 | 回水线 | 居民 迁移线 | 天然 水面线 | 回水线 | 耕园地征收线 |
| P=20% 处理终点 | 7.19 | 1228.43 | 234.08 |  |  |  | 234.51 |  |  | 234.08 |
| P=5% 处理终点 | 12.72 | 1233.96 | 234.51 |  |  |  | 234.51 |  |  |  |
| 22 | 39.51 | 1260.75 | 236.54 |  | 239.31 | 239.31 |  | 238.88 | 238.88 |  |
| 23 | 31.75 | 1292.5 | 238.62 |  | 241.2 | 241.2 |  | 240.82 | 240.82 |  |

### 5.1.2  水库影响区

水库影响区应包括由蓄水引起的滑坡、塌岸、浸没、变形库岸、内涝、水库渗漏等需要处理的区域，以及减水河段、失去基本生产生活条件的库周和孤岛等其他受水库蓄水影响需要处理的区域。

根据审定的《广东陆河抽水蓄能电站可行性研究阶段正常蓄水位选择专题报告》，库岸边坡整体较简单，以风化土质坡为主。现场平面地质调查未见大的堆积体，库盆边坡整体稳定性较好。自然状态下，库周外边坡稳定。工程区下伏岩体为燕山三期花岗岩，除坝基及上库副坝区需进行防渗处理，其余部位不存在库水外渗问题，水库蓄水后，库外岸坡基本不受水库蓄水影响，本工程不存在水库影响区。

## 5.2  枢纽工程建设区

按照确定的施工总布置，本工程建设征地主要遵循以下基本原则：

a) 节约用地，尽量利用荒地、坡地，少占耕地和林地，施工区尽量远离居民集中区、尽量减少移民搬迁、降低移民工作难度。

b) 根据施工进度和分标规划，考虑施工场地在不同时段的重复利用，提高已征土地的利用率，达到减少占地的目的。

c) 永久占地与临时用地相结合，尽量在库区淹没线以下和永久占地范围内布置施工临建设施。

d) 按闭合边界确定用地范围，连片规划，避免小块交错穿插。

e) 对于部分临时用地，包括渣场、部分生活营地，作到恢复植被和再利用。

f) 遵守环境保护和水土保持的有关法律法规，保护生态环境，防止污染，尽量减少对当地居民生产生活的干扰和不利影响。

依据本工程可研阶段《广东陆河抽水蓄能电站可行性研究阶段施工总布置规划专题报告》相关成果，枢纽工程建设区处理范围根据所在区域不同、占地性质不同进行划分，具体划分如下：

a) 根据区域划分为以下几个区块：上水库施工区、上下库连接路施工区、下水库施工区、自流排水洞出口。

b) 枢纽工程建设区用地按最终用途确定用地性质，分为永久征地和临时征地。枢纽建筑物、永久道路和业主永久营地、水库淹没区、工程永久管理区等作为永久征地；其余如临建设施、临时道路、弃渣场、料场等作为临时征地。

c) 用地界限主要考虑到以下因素：枢纽布置、场地、道路等在开挖或填筑范围线外留有适当余地。

根据工程枢纽区施工用地规划原则，结合水库淹没区永久用地，工程建设征地范围见表5.2-1。枢纽工程建设区与水库淹没区重叠部分，纳入水库淹没区，但按用地时序要求归入枢纽工程建设区先行处理。

表5.2-1  施工征地面积明细表

| 永久用地 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工区域 | 子块编号 | 地块名称 | 征地面积(亩) |
| 上库施工区 | 1 | 上库副坝及防渗墙用地 | 325.15 |
|  | 2 | 上库环库道路用地1 | 10.69 |
|  | 3 | 上库环库道路用地2 | 70.98 |
|  | 4 | 上库环库道路用地3 | 70.91 |
|  | 5 | 上库库周修整用地1 | 25.18 |
|  | 6 | 上库库周修整用地2 | 38.00 |
|  | 7 | 副坝五防渗墙用地 | 3.96 |
|  | 8 | 上水库淹没区 | 872.79 |
|  | 9 | 上库进出水口用地 | 49.87 |
|  | 10 | 上库大坝用地 | 196.17 |
|  | 11 | 副坝五用地 | 33.33 |
|  | 12 | 上库调压井道路用地 | 9.33 |
|  | 13 | 上库调压井用地 | 8.98 |
|  |  | 合计 | 1715.35 |

表5.2-1(续)

| 永久用地 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工区域 | 子块编号 | 地块名称 | 征地面积(亩) |
| 上下库连接路施工区 | 14 | 上下库连接路用地1 | 40.09 |
|  | 15 | 上下库连接路用地2 | 114.53 |
|  | 16 | 上下库连接路用地3 | 12.57 |
|  | 17 | 上下库连接路用地4 | 279.00 |
|  | 18 | 排风竖井道路用地 | 6.62 |
|  | 19 | 排风竖井用地 | 10.73 |
|  | 20 | ①施工支洞口用地 | 27.70 |
|  | 21 | ②施工支洞口用地 | 8.11 |
|  |  | 合计 | 499.33 |
| 下库施工区 | 22 | 综合仓库用地 | 14.94 |
|  | 23 | 开关站用地 | 70.97 |
|  | 24 | 消防站用地 | 12.81 |
|  | 25 | 机电设备库用地 | 26.53 |
|  | 26 | 通风兼安全洞口用地 | 12.96 |
|  | 27 | 下库取水用地 | 6.90 |

表5.2-1(续)

| 永久用地 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工区域 | 子块编号 | 地块名称 | 征地面积(亩) |
| 下库施工区 | 28 | 下库进出水口用地 | 101.58 |
|  | 29 | 业主营地道路用地 及下库库岸公路用地1 | 67.52 |
|  | 30 | 下库库岸公路用地2 | 21.30 |
|  | 31 | 下库库岸公路用地3 | 30.73 |
|  | 32 | 下库弃渣场道路用地 | 35.23 |
|  | 33 | 下库弃渣场表面排水用地 | 58.13 |
|  | 34 | 施工变电站用地 | 34.39 |
|  | 35 | 进厂交通洞口用地 | 27.10 |
|  | 36 | 业主营地用地 | 195.81 |
|  | 37 | 下库大坝用地 | 284.95 |
|  | 38 | 下水库淹没区 | 506.12 |
|  | 39 | 进场路用地 | 99.93 |
|  |  | 合计 | 1607.90 |
| 自流排水洞 出口 | 40 | 自流排水洞出口用地 | 6.93 |
|  |  | 合计 | 6.93 |
| 总计 |  |  | 3829.51 |

表5.2-1(续)

| 永久用地 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工区域 | 子块编号 | 地块名称 | 征地面积(亩) |
| 临时用地 |  |  |  |
| 上库施工区 | 41 | 上库表土堆存场用地 | 34.22 |
|  | 42 | 上库弃渣场用地 | 228.98 |
|  | 43 | 上库石料场用地 | 151.57 |
|  | 44 | 上库输水发电标施工用地 | 94.20 |
|  |  | 合计 | 508.97 |
| 上下库连接路施工区 | 45 | 上下库连接路渣场用地 | 19.81 |
|  | 46 | 中平洞施工场地用地 | 5.15 |
|  |  | 合计 | 24.96 |
| 下库施工区 | 47 | 下库弃渣场用地 | 307.13 |
|  | 48 | 下库坝后施工场地用地 | 20.52 |
|  | 49 | 下库坝后道路及 大坝标场地用地 | 67.08 |
|  | 50 | 下库大坝标施工营地用地 | 33.16 |
|  |  | 合计 | 427.89 |
| 总计 |  |  | 961.82 |
| 临时用地及永久用地总计 |  |  | 4791.33 |

# 6  调查内容和方法

陆河抽水蓄能电站实物指标调查范围包括经济社会调查、农村调查和专业项目调查。依据不同类别项目对应的调查方式收集资料或现场调查后，相应调查成果应由被调查者(权属人)和调查组参与各方签字确认。经公示复核后，由陆河县人民政府确认。

## 6.1  农村调查

农村部分调查内容包括人口、房屋及附属设施、土地、水利设施及农村小型专项设施、农副业设施、文化教育卫生服务设施、其他项目等调查。

### 6.1.1  搬迁人口调查

调查对象为所有居住在建设征地影响范围内的人口。

农村搬迁人口调查应分以下几种情况分别处理：

a) 居住在调查范围内，有住房和户籍的人口计为调查人口；

b) 长期居住在调查范围内，有户籍和生产资料的无住房人口计为调查人口；

c) 上述家庭中超计划出生人口和已结婚嫁入(或入赘)的无户籍人口计为调查人口；

d) 暂时不在调查范围内居住，但有户籍、住房在调查范围内的人口，如外出打工人员计为调查人口；

e) 原户口在所在村组的现役和退伍军人(不含现役军官、已享受转业安置待遇的三级及以上士官、在外结婚定居人口)、大中专院校在校学生、强制戒毒以及服刑人员计为调查人口；

f) 仅有户籍在调查搬迁范围内，无产权房屋和生产资料，且居住在搬迁范围外的人口，不作为调查人口；

g) 户籍在调查范围内，未注销户籍的死亡人口，不计入调查人口；

h) 其它需要登记的人口，由联合调查工作组各方共同研究确定。

### 6.1.2  房屋、附属建筑物及装修调查

房屋及附属建筑物的调查包括房屋建筑面积权属、结构、层数和附属设施的类别、材料、层数的调查。

房屋调查内容包括：对调查范围内所有的房屋及附属建筑物按下列内容逐户逐栋全面调查登记：房屋所在行政区域名称(市/县、乡/镇、村、村民小组)、门牌号、户主姓名、迁移原因(淹没区、影响区、枢纽工程建设区等)、房屋权属(公房或私房)、房屋结构(钢混、砖混、砖木、土木、简易结构等)、房屋面积以及附属建筑物类别、材料、结构和层数情况。

对钢架棚、猪圈、厕所、围墙、化粪池、水井、水渠、水泥路、砼地坪、砖坪、挡土墙等其他类附属建筑物由联合调查组和权属人实地逐单位、逐户对其附属设施(构筑物)的数量、结构进行丈量计算和清点登记。

对工程建设征地范围内的所有坟墓，采取由村组自报、调查组现场抽查核实的方式调查。

对于建设征地范围内房屋装修是对天花板、地面、内墙面、门窗、外墙面、厕所、卧室、厨房、屋顶进行丈量计算和清点登记。

房屋、附属建筑物及装修调查表由权属人(单位)、联合调查组成员现场签字确认。

### 6.1.3  土地调查

按照《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)的规定，结合陆河电站建设征地区的具体情况合理确定建设征地区土地分类，土地面积以标准亩计(1标准亩=666.67m2)，均采用水平投影面积。

土地类型以现有土地利用现状调查数据为依据，以村民小组为单位进行分类界定；地面青苗附着物由联合调查组以村民小组为单位对地类逐块界定。

土地村组界线由联合调查组现场实地测量，然后在实测1:2000地类地形图上标注乡(镇)、村和村民小组的行政界线，并经联合调查组签字确认后录入到计算机，采用ArcGIS软件量算面积并以村民小组为单位分级统计汇总。

### 6.1.4  零星树木调查

根据《调查细则》的规定，对建设征地区林地园地以外零星分散生长的树木按用途分为果树、景观树、板栗、其他树木和名木古树等五大类，由联合调查组采用现场清点方法进行统计，分范围、逐地块、逐户进行，调查成果由调查组各方代表和权属人签字认可。

## 6.2  专业项目调查

专业项目调查包括交通、水利、输变电、通信、广播电视、文物古迹、矿产资源等项目。

### 6.2.1  交通设施调查

调查内容包括线路的名称、起止点、长度、权属、等级、建成通车时间、总投资等；受征(占)地影响线路段的长度和起止地点，路基和路面的最低、最高高程和宽度，路面材料、设计洪水标准等。应调查交通运输工程的功能、服务对象、服务范围等内容。

### 6.2.2  水利设施调查

调查内容包括名称、地点及位置、主管部门、权属、建成年月、设计年限，工程特性、工程规模、效益，工程主要功能及服务对象，占地面积，主要建筑物名称、数量、布置、型式、结构、规格，分布高程，防洪标准，受益区受影响程度，管理单位，主要设备的规格、数量。

### 6.2.3  电力工程调查

输电线路的调查内容应主要包括线路名称、权属、起迄地点、区域分布情况、导线型号和截面积、敷设方式、主管部门、建成年月、供电范围，运行管理单位，杆塔材质、长度。

变电设施的调查内容应主要包括名称、地点、容量、电压等级、主管部门、权属、运行管理单位、建成年月，占地面积，供电范围，出线间隔，建筑物名称、结构、建筑面积，构筑物名称、结构、数量，主要设备的名称、规格、数量。

### 6.2.4  电信工程调查

线路调查主要包括征(占)地涉及的线路名称、权属、等级、起止地点、建成年月、每杆对数、杆质、线材及线径，架空(埋设)电缆、光缆的型号、长度和容量、占地面积等。

设施包括无线通信基站、信号塔等，调查内容包括名称、权属、等级、规模、地点、建成年月、结构类型、数量(工程量)、占地面积等。

设备调查的项目主要有名称、型号、容量、数量等。

应调查电信工程的功能、服务对象、服务范围等内容。

### 6.2.5  广播电视工程调查

广播电视工程调查内容包括有线广播、有线电视和接收站(塔)、转播站(塔)两个方面：

a) 有线广播、有线电视线路包括征(占)地涉及线路名称、权属、起止点、线路材质与线径、影响长度和杆数等。

b) 接收站(塔)、转播站(塔)包括征(占)地涉及站(塔)的名称、位置、权属、设施、设备及其技术特征等。

### 6.2.6  矿产资源调查

矿产资源调查内容包括征(占)地影响的矿产资源名称、位置、范围、矿藏种类、品位、等级、储量等资料，工程建设征(占)对矿藏开采的影响，以及提前开采可能性等。

### 6.2.7  文物古迹及英雄烈士纪念设施调查

文物古迹调查内容包括地面文物和地下文物两部分。地面文物调查内容包括受征(占)地影响的文物名称、占地面积、文物年代、建筑结构、规模、保护级别等。地下文物调查内容包括受征(占)地影响的文物名称、位置、年代、规模、保护级别等，对所涉及的文物进行拍照(或录影)，记录其原始图像资料。

英雄烈士纪念设施调查应为纪念烈士专门修建的烈士陵园、纪念堂馆、纪念碑亭、纪念祠堂、纪念塑像、烈士骨灰堂、烈士墓等设施的调查。调查内容应主要包括名称、所在位置、地面高程、型式、结构、纪念意义、建设规模、保护范围、保护单位、占地面积、保护级别。

## 6.3  企事业单位调查

企事业单位调查对象应包括经工商行政管理部门注册登记、取得了营业执照的企业和经事业单位登记管理部门核准登记或备案、取得事业单位法人证书的事业单位。

企事业单位调查的内容应主要包括企事业单位的名称、类别、所在地点、高程范围、权属、职工、用地、房屋及附属建筑物、零星树木、基础设施、生产设施、设备、存货、生产经营状况或服务情况。

## 6.4  个体工商户调查

个体工商户按行业分为生产行业、餐饮行业，旅店服务行业，娱乐服务业，批发零售业，以及摊贩六类，主要调查所属行业与经营项目、营业执照、开业时间、从业人员数量、生产用房和生活用房面积等。调查成果由权属人和调查者签字(盖章)确认。

## 6.5  经济社会调查

经济社会调查的内容包括经济社会现状、国民经济和社会发展近期计划和远景规划两个方面。经济社会现状主要包括人口、文化程度、民族结构、宗教信仰、风俗习惯、劳力及其就业，自然资源及开发利用，工农业生产情况(产值、产业结构等)，基础设施，居民经济收入等。国民经济和社会发展近期计划和远景规划包括人口增长率、人民群众的收入水平预测、工农业生产发展等规划资料。对农户家庭现状选择有代表性的居民进行典型调查，对主要农作物产量、年收入情况进行实地典型调查。

## 6.6  实物指标公示、复核

根据《国务院关于修改<大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例>的决定》(国务院令第679号)规定，对工程建设征地实物指标调查成果进行公示、复核。2021年12月22日至28日，县人民政府对工程建设征地实物指标调查成果进行了第一榜公示。

### 6.6.1  公示内容

#### 6.6.1.1  农村部分

公示内容为实物指标调查成果中的集体财产及移民私有财产，主要包括人口、房屋、附属建筑物、土地、农副业设施、农村小型专项设施等的数量和属性。

a) 人口：包括户主姓名及家庭人口数量；

b) 房屋：按权属分为私人房屋、集体房屋，按结构分为钢混、砖混、砖木、土木、简易结构等，将按权属、用途及结构分类统计的房屋数量分别公示；

c) 附属建筑物：包括围墙、门楼、水井、晒坪、地窖、水池、粪池、沼气池、炉灶、卫星天线、热水器、空调、坟墓等；

d) 土地：包括耕地、园地、林地及未利用土地等；

e) 农副业设施：包括水车、水磨、水碾、石灰窑、砖瓦窑等;

f) 农村小型专项设施：包括村级或以下权属涉及的机耕道、小型水库、山塘、引水坝、机井、渠道、水轮泵站和抽水机站，小水电站以及配套的输电线路等项目。

#### 6.6.1.2  专业项目

将企事业单位、交通设施、输变电工程设施、通信工程设施、广播电视工程设施、水利水电设施等专业项目调查成果分专业、项目类别进行公示。

### 6.6.2  公示范围

农村移民个人财产以户为单位在村民小组范围内公示，农村集体土地、国有土地，以村民小组为单位，在涉及的村民委员会范围内公示。专项设施在其权属单位内进行公示。

### 6.6.3  公示及复核程序

#### 6.6.3.1  公示程序

陆河抽水蓄能电站工程建设征地区的实物调查成果采用三榜公示制，每榜公示时间为7天，即第一榜公示、申请调查、调查复核；第二榜公示、申请调查、调查复核；第三榜公示、成果确认。

第一榜：在本区域实物调查完毕后，联合调查工作组对调查数据进行整理后编制实物指标张榜公示材料，由陆河县人民政府组织进行公示，公示期为7天。有关村组应负责在公示期内将公示数据与本村实际情况进行核对。

第二榜：第一榜公示后，被调查者对公示中的实物指标有异议的，应在一榜公示期结束前提出书面调查申请，申请交所在乡(镇)政府，以村为单位归类汇总，由联合调查组对申请内容进行调查复核，并对复核成果进行张榜公示，公示期为7天。

第三榜：第二榜公示后，被调查者对公示中的实物指标有异议的，应在二榜公示期结束前提出书面调查申请，申请交所在乡(镇)政府，以村为单位归类汇总，由联合调查组对申请内容进行调查复核，并对复核成果再进行张榜公示，公示期为7天。

根据审定的优化调整后的建设征地变化范围，陆河县人民政府进行了补充公示，公示期为3天。

被调查者对经复核的调查成果仍存在异议，达不成共识的由陆河县人民政府进行协调。被调查者也可依法向人民法院提起诉讼。

#### 6.6.3.2  复核程序

实物指标复核时其调查方法和调查内容应按本细则相关要求进行；

权属人依照程序对原房屋及附属建筑物调查成果中某一项目提出复核申请后，一经核定，原则上应对该权属人的全部房屋及附属建筑物进行复核调查；

土地指标、地表附着物指标及零星林(果)木在第一榜公示后，对其中有异议部分由权属人代表按程序提出复核申请，一经核定，将对该部分指标进行复核调查，复核完成后，经有关各方签字确认后，进入第二榜公示，但不列入第二榜复核范围；

土地指标及地表附着物指标仅针对其地类变化进行复核，原则上不对具体地块面积进行复核；

实物指标一经复核，不论增加或减少，均按复核成果登记汇总，并由调查人员及权属所有人对复核成果签字(盖章)确认后方可进入下轮公示，原成果作废。

## 6.7  成果确认

公示完成后，设计单位根据实物指标调查最终成果分组、村、乡(镇)进行汇总，汇总成果经调查各方审核后签字盖章确认。根据各方认定的实物指标调查成果，由陆河县人民政府对该成果出具确认文函。

经各方认定后的实物指标成果，作为陆河抽水蓄能电站建设征地移民安置规划大纲、移民安置规划报告、补偿费用编制的基本依据。

2021年12月22日至28日，陆河县人民政府对实物指标进行了一榜公示，并于XX年XX月XX日，以《陆河县人民政府关于陆河抽水蓄能电站建设征地实物指标调查成果的确认函》(XXX号)对实物指标调查成果进行了确认。

# 7  经济社会调查

在工程建设征地区各部门、单位的配合下，设计单位向工程建设征地区涉及乡(镇)、村组及相关部门收集了社会经济资源统计年报、区域及行业发展规划纲要等资料，对工程建设征地区自然资源、社会经济发展概况、居民生产生活、征地移民相关政策等进行了调查了解。

## 7.1  收集资料

收集的资料包括：

- 2018-2020年陆河县国民经济和社会发展统计公报；

- 2016-2020年陆河县统计年鉴；

- 2018-2020年工程建设征地区涉及乡、村的经济基本情况统计表；

- 2019-2021年陆河县政府工作报告；

- 2018-2020年新田镇分村农村社会经济统计年报；

- 其他相关资料。

## 7.2  社会经济概况

根据本阶段规划设计成果，陆河抽水蓄能电站工程建设征地涉及陆河县新田镇激石溪村、湖坑村、汕尾吉溪国有林场。采用村民小组作为统计对象。

依据工程建设用地类别区分，各用地区域中涉及集体经济组织详见表7.2-1。

表7.2-1  陆河抽水蓄能电站建设征地涉及集体经济组织统计表

| 序号 | 县 | 乡 | 村 | 枢纽工程建设区 |  | 水库 淹没区 | 其他 影响区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 临时用地 | 永久占地 |  |  |
| 1 | 陆河县 |  |  | √ | √ | √ |  |
| 1.1 |  | 新田镇 |  | √ | √ | √ |  |
| 1.1.1 |  |  | 湖坑村 |  | √ |  |  |
| 1.1.2 |  |  | 激石溪村 | √ | √ | √ |  |
| 1.1.3 | 汕尾吉溪国有林场 |  |  | √ | √ | √ |  |

### 7.2.1  陆河县

2020年，陆河县实现地区生产总值(初步核算数)890870万元，比上年增长2.9%。其中，第一产业完成增加值158330万元，增长4.4%，对地区生产总值增长的贡献率为21.6%；第二产业完成增加值234790万元，下降0.2%，对地区生产总值增长的贡献率为-2.5%；第三产业完成增加值497751万元，增长4.7%，对地区生产总值增长的贡献率为80.9%。三次产业结构为17.8:26.3:55.9。居民消费价格总指数上涨2.4%。新增就业3678人，年末城镇登记失业人员1690人，城镇登记失业率为2.38%；农村劳动力转移就业率67.2%。

2020年，陆河县居民人均可支配收入19264元，比上年增长7.7%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入24155元，增长7.0%；农村居民人均可支配收入13848元，增长9.2%。居民人均消费支出15079元，比上年同期增长5.9%。按常住地分，城镇居民人均消费支出17795元，增长5.2%；农村居民人均消费支出12071元，增长7.1%。全县居民恩格尔系数为38.1%，比上年上涨2.1个百分点，其中城镇为38.8%，农村为36.8%。

### 7.2.2  新田镇

新田镇，位于陆河县西南部，与海丰、陆丰、惠东、紫金毗邻。区域总面积174.52平方千米。截至2020年6月，新田镇共辖1个社区、13个行政村，根据第七次人口普查数据，截至2020年11月1日零时，新田镇常住人口为26442人。

2015年，新田镇实现国民生产总值4.8亿元，同比增长7％。其中农业产值2.2亿元，工业产值2.0亿元，第三产业产值0.6亿元。2018年末，新田镇有工业企业个数共30家，其中规模以上工业企业个数1家。2019年末，新田镇有工业企业个数共24家，其中规模以上工业企业个数1家。2019年末，新田镇辖区营业面积50平方米以上的综合商店或超市有9家。

# 8  实物指标调查成果

陆河抽水蓄能电站建设征地涉及实物指标包括土地、房屋、附属建筑物、零星树木、坟墓、个体工商户、专业项目等8类。

根据本阶段实物指标调查成果，陆河抽水蓄能电站建设征地涉及陆河县新田镇湖坑村、激石溪村以及汕尾吉溪国有林场。工程建设征地总面积为4791.33亩，其中永久征收面积3829.50亩，临时征用面积961.83亩。影响各类房屋面积1086.63m2；工程建设征地影响专业项目涉及交通、水利、电力、通信设施等。建设征地涉及主要实物指标见表8-1。

表8-1  陆河抽水蓄能电站建设征地涉及主要实物指标

| 序号 | 项 目 | 单位 | 合计 | 枢纽工程建设区 |  |  | 水库淹没影响区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 永久占地 | 临时用地 | 小计 | 上水库淹没区 | 下水库淹没区 |
| 一 | 土地面积 | 亩 | 4791.33 | 3412.43 | 2450.60 | 961.83 | 1378.90 | 872.79 | 506.11 |
|  | 陆地 | 亩 | 4643.49 | 3402.96 | 2441.13 | 961.83 | 1240.53 | 765.92 | 474.61 |
|  | 水域 | 亩 | 147.84 | 9.47 | 9.47 |  | 138.37 | 106.87 | 31.50 |
| 1 | 耕地 | 亩 | 516.19 | 222.47 | 206.92 | 15.55 | 293.71 | 151.28 | 142.43 |
|  | 水田 | 亩 | 365.28 | 168.40 | 152.86 | 15.54 | 196.88 | 79.09 | 117.79 |
|  | 旱地 | 亩 | 150.90 | 54.08 | 54.06 | 0.02 | 96.83 | 72.19 | 24.64 |
| 2 | 园地 | 亩 | 27.67 | 19.66 | 15.98 | 3.68 | 8.01 |  | 8.01 |
|  | 果园 | 亩 | 19.95 | 18.57 | 14.89 | 3.68 | 1.39 |  | 1.39 |
|  | 茶园 | 亩 | 7.72 | 1.09 | 1.09 |  | 6.62 |  | 6.62 |
| 3 | 林地 | 亩 | 4014.36 | 3128.27 | 2195.91 | 932.36 | 886.09 | 579.60 | 306.49 |
|  | 有林地 | 亩 | 3980.31 | 3124.90 | 2192.54 | 932.36 | 855.41 | 549.25 | 306.16 |
|  | 灌木林地 | 亩 | 34.05 | 3.37 | 3.37 |  | 30.68 | 30.35 | 0.33 |
| 4 | 草地 | 亩 | 21.35 | 2.28 | 2.26 | 0.02 | 19.08 | 14.75 | 4.33 |
|  | 其他草地 | 亩 | 21.35 | 2.28 | 2.26 | 0.02 | 19.08 | 14.75 | 4.33 |
| 5 | 住宅用地 | 亩 | 2.48 | 0.60 | 0.60 |  | 1.88 |  | 1.88 |

| 表8-1(续) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 单位 | 合计 | 枢纽工程建设区 |  |  | 水库淹没影响区 |  |  |
|  |  |  |  | 小计 | 永久占地 | 临时用地 | 小计 | 上水库淹没区 | 下水库淹没区 |
|  | 农村宅基地 | 亩 | 2.48 | 0.60 | 0.60 |  | 1.88 |  | 1.88 |
| 6 | 交通运输用地 | 亩 | 61.43 | 29.67 | 19.46 | 10.22 | 31.76 | 20.29 | 11.47 |
|  | 公路用地 | 亩 | 10.45 | 4.75 | 4.75 |  | 5.70 |  | 5.70 |
|  | 农村道路 | 亩 | 50.98 | 24.92 | 14.71 | 10.22 | 26.06 | 20.29 | 5.77 |
| 7 | 水域及水利设施用地 | 亩 | 147.84 | 9.47 | 9.47 |  | 138.37 | 106.87 | 31.50 |
|  | 河流水面 | 亩 | 32.14 | 9.47 | 9.47 |  | 22.67 |  | 22.67 |
|  | 水库水面 | 亩 | 99.79 |  |  |  | 99.79 | 99.79 |  |
|  | 水工建筑用地 | 亩 | 15.91 |  |  |  | 15.91 | 7.08 | 8.83 |
| 二 | 房屋 | m2 | 1086.63 |  |  |  | 1086.63 |  | 1086.63 |
|  | 框架结构 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 砖混结构 | m2 | 133.43 |  |  |  | 133.43 |  | 133.43 |
|  | 砖木结构 | m2 | 2.03 |  |  |  | 2.03 |  | 2.03 |
|  | 土木结构 | m2 | 193.53 |  |  |  | 193.53 |  | 193.53 |
|  | 木结构 | m2 | 10.2 |  |  |  | 10.2 |  | 10.2 |
|  | 简易结构 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他结构 | m2 | 747.44 |  |  |  | 747.44 |  | 747.44 |
| 三 | 附属建筑物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地坪(m2) | 小计 | 1300.73 |  |  |  | 1300.73 |  | 1300.73 |
|  |  | 水泥 | 1218.72 |  |  |  | 1218.72 |  | 1218.72 |
|  |  | 铺砖 | 82.01 |  |  |  | 82.01 |  | 82.01 |
|  | 砖砌围墙 | m2 | 21 |  |  |  | 21 |  | 21.00 |
|  | 圈舍 | m2 | 90.81 |  |  |  | 90.81 |  | 90.81 |
|  | 护栏 | m2 | 56.61 |  |  |  | 56.61 |  | 56.61 |
|  | 排碑 | m2 | 2.24 |  |  |  | 2.24 |  | 2.24 |
|  | 香炉 | m2 | 2.59 |  |  |  | 2.59 |  | 2.59 |
|  | 浆砌石基础 | m2 | 204.42 |  |  |  | 204.42 |  | 204.42 |
|  | 铁门 | m2 | 13.2 |  |  |  | 13.2 |  | 13.2 |
|  | 遮阴网棚 | m2 | 213.27 |  |  |  | 213.27 |  | 213.27 |
|  | 屋外灶台 | m2 | 1.2 |  |  |  | 1.2 |  | 1.2 |
|  | 入户道路(m2) | 小计 | 188.48 |  |  |  | 188.48 |  | 188.48 |
|  |  | 三合土 | 86.4 |  |  |  | 86.4 |  | 86.4 |
|  |  | 土 | 102.08 |  |  |  | 102.08 |  | 102.08 |
|  | 化粪池 | 个 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 蜂箱(个) | 小计 | 600 |  |  |  | 600 |  | 600 |
|  |  | 有蜂 | 500 |  |  |  | 500 |  | 500 |
|  |  | 无蜂 | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 四 | 零星树木 | 棵 | 221 |  |  |  | 221 |  | 221 |
|  | 杨桃(棵) | 小计 | 9 |  |  |  | 9 |  | 9 |
|  |  | 成树 | 9 |  |  |  | 9 |  | 9 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 葡萄(棵) | 小计 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | 成树 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 枇杷(棵) | 小计 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |
|  |  | 成树 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 杨梅(棵) | 小计 | 9 |  |  |  | 9 |  | 9 |
|  |  | 成树 | 9 |  |  |  | 9 |  | 9 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 树菠萝(棵) | 小计 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | 成树 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 柿子(棵) | 小计 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | 成树 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沙糖桔(棵) | 小计 | 7 |  |  |  | 7 |  | 7 |
|  |  | 成树 | 7 |  |  |  | 7 |  | 7 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 龙眼(棵) | 小计 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | 成树 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 百香果(棵) | 小计 | 15 |  |  |  | 15 |  | 15 |
|  |  | 成树 | 15 |  |  |  | 15 |  | 15 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 香蕉(棵) | 小计 | 42 |  |  |  | 42 |  | 42 |
|  |  | 成树 | 42 |  |  |  | 42 |  | 42 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 柚子(棵) | 小计 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | 成树 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 黄皮(棵) | 小计 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | 成树 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 番石榴(棵) | 小计 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |
|  |  | 成树 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 桂花(棵) | 小计 | 9 |  |  |  | 9 |  | 9 |
|  |  | 成树 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 幼苗 | 9 |  |  |  | 9 |  | 9 |
|  | 橄榄(棵) | 小计 | 9 |  |  |  | 9 |  | 9 |
|  |  | 成树 | 9 |  |  |  | 9 |  | 9 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 榆树(棵) | 小计 | 7 |  |  |  | 7 |  | 7 |
|  |  | 成树 | 7 |  |  |  | 7 |  | 7 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 火炬松(棵) | 小计 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | 成树 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仙人掌(棵) | 小计 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | 成树 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 木棉树(棵) | 小计 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |
|  |  | 成树 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三角梅(棵) | 小计 | 20 |  |  |  | 20 |  | 20 |
|  |  | 成树 | 20 |  |  |  | 20 |  | 20 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 芙蓉树(棵) | 小计 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | 成树 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 榕树(棵) | 小计 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | 成树 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 杉树(棵) | 小计 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |
|  |  | 成树 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 七里香(棵) | 小计 | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 |
|  |  | 成树 | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |
|  |  | 幼苗 | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |
|  | 紫薇(棵) | 小计 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |
|  |  | 成树 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 幼苗 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |
|  | 杂树(棵) | 小计 | 43 |  |  |  | 43 |  | 43 |
|  |  | 成树 | 43 |  |  |  | 43 |  | 43 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 坟墓 | 座 | 1886 | 932 | 735 | 197 | 954 | 432 | 522 |
|  | 大坟 | 座 | 447 | 260 | 190 | 70 | 187 | 57 | 130 |
|  | 中坟 | 座 | 292 | 150 | 125 | 25 | 142 | 60 | 82 |
|  | 金斗 | 座 | 1147 | 522 | 420 | 102 | 625 | 315 | 310 |
| 六 | 农村小型专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灌溉渠道(混凝土) | km | 3.5 |  |  |  | 3.5 |  | 3.5 |
|  | 灌溉渠道(三合土) | km | 6.5 |  |  |  | 6.5 |  | 6.5 |
|  | 拦河坝 | 处 | 13 |  |  |  | 13 |  | 13 |
| 七 | 个体工商 | 户 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |
| 八 | 专业项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交通 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四级公路 | km | 1.76 | 0.23 | 0.23 |  | 1.53 |  | 1.53 |
|  | 农村道路 | km | 11.33 |  |  |  | 11.33 | 10.33 | 1.00 |
| 2 | 电力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.4kV线路 | km | 0.40 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |
|  | 10kV线路 | km | 17.27 | 0.97 | 0.97 |  | 16.3 |  | 16.30 |
|  | 35kV线路 | km | 0.80 |  |  |  | 0.80 |  | 0.80 |
|  | 变压器 | 座/kVA |  |  |  |  |  |  | 1/20 |
| 3 | 通信 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 移动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12芯光缆 | km | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.00 |
|  | 48芯光缆 | km | 2 |  |  |  | 2 |  | 2.00 |
| 3.2 | 电信 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12芯光缆 | km | 2 |  |  |  | 2 |  | 2.00 |
|  | 24芯光缆 | km | 2.80 | 0.40 | 0.40 |  | 2.4 |  | 2.40 |
|  | 基站设备 | 套 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 3.3 | 泰源伟业集团 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16芯光缆 | km | 9.32 |  |  |  | 9.32 |  | 9.32 |
| 3.4 | 铁塔公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铁塔(含设备) | 座 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 4 | 水电水利设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 激石溪老区水电站 | 座/kw | 1/1200 |  |  |  | 1/1200 |  | 1/1200 |
|  | 框架(m2) | m2 | 274.95 |  |  |  | 274.95 |  | 274.95 |
|  | 水泥晒坪(m2) | m2 | 542 |  |  |  | 542 |  | 542 |
|  | 围墙(m2) | m2 | 126.9 |  |  |  | 126.9 |  | 126.9 |
| 4.2 | 三江口水电站 | 座/kw | 1/3150 |  |  |  | 1/3150 |  | 1/3150 |
|  | 框架 | m2 | 324.24 |  |  |  | 324.24 |  | 324.24 |
|  | 砖混 | m2 | 636.44 |  |  |  | 636.44 |  | 636.44 |
|  | 水泥晒坪 | m2 | 861 |  |  |  | 861 |  | 861 |
|  | 地砖坪 | m2 | 585 |  |  |  | 585 |  | 585 |
|  | 草地坪 | m2 | 3018 |  |  |  | 3018 |  | 3018 |
|  | 鱼塘 | m2 | 28 |  |  |  | 28 |  | 28 |
|  | 铁棚 | m2 | 164.4 |  |  |  | 164.4 |  | 164.4 |
|  | 围墙 | m2 | 800 |  |  |  | 800 |  | 800 |
| 4.3 | 三坑水电站 | 座/kw | 1/1580 |  |  |  | 1/1580 |  | 1/1580 |
|  | 框架 | m2 | 289.6 |  |  |  | 289.6 |  | 289.6 |
| 4.4 | 大沥唇水电站 | 座/kw | 1/830 |  |  |  | 1/830 |  | 1/830 |
|  | 框架 | m2 | 149.25 |  |  |  | 149.25 |  | 149.25 |
|  | 水泥晒坪 | m2 | 380 |  |  |  | 380 |  | 380 |
|  | 围墙 | m2 | 210 |  |  |  | 210 |  | 210 |
| 4.5 | 坪田水电站 | 座/kw | 1/630 | 1/630 | 1/630 |  |  |  |  |
|  | 框架 | m2 | 265.91 | 265.91 | 265.91 |  |  |  |  |
|  | 水泥晒坪 | m2 | 441.42 | 441.42 | 441.42 |  |  |  |  |

## 8.1  土地

陆河抽水蓄能电站工程建设征地总面积为4791.33亩，其中永久征收面积3829.50亩，临时征用面积961.83亩。

按建设用地类别划分，枢纽工程建设区征收(用)土地面积为3412.43亩，其中永久征地区2450.60亩，临时用地区961.83亩；水库淹没区征收(用)土地面积为1378.90亩。

按地类划分，永久征收土地3829.50亩中，耕地500.63亩，园地23.99亩，林地3082.00亩(灌木林地34.05亩，有林地3047.95亩)，草地21.33亩，住宅用地2.48亩，交通运输用地51.22亩，水域及水利设施用地147.84亩；临时征用土地961.83亩中，耕地15.55亩，园地3.68亩，林地932.36亩(均为有林地)，草地0.02亩，交通运输用地10.22亩。

建设征收(用)林地面积最多，占总征地面积的83.78%，其次为耕地、水域及水利设施用地和交通运输用地，分别占比10.77%、3.09%和1.28%，其他各类土地较少，合计占比为1.07%。按建设征地区土地汇总成果详见表8.1-1。

a) 枢纽工程建设区临时用地区

枢纽工程建设区临时征用土地面积为961.83亩，其中耕地面积为15.55亩，园地面积3.68亩，林地面积932.36亩，草地面积0.02亩，交通运输用地面积10.22亩。

b) 枢纽工程建设区永久占地区

枢纽工程建设区永久征收土地面积为2450.60亩，其中耕地面积为206.92亩，园地面积15.98亩，林地面积2195.91亩，草地面积2.26亩，住宅用地面积0.60亩，交通运输用地19.46亩，水域及水利设施用地9.47亩。

c) 水库淹没区

水库淹没区征收土地面积为1378.9亩，其中耕地293.71亩，园地面积8.01亩，林地面积886.09亩，草地面积19.08亩，住宅用地面积1.88亩，交通运输用地31.76亩，水域及水利设施用地138.37亩。

表8.1-1  陆河抽水蓄能电站土地指标汇总表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 合计 | 枢纽工程建设区 |  |  | 水库淹没影响区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 永久占地 | 临时用地 | 小计 | 上水库 淹没区 | 下水库 淹没区 |
| 一 | 土地面积 | 亩 | 4791.33 | 3412.43 | 2450.60 | 961.83 | 1378.90 | 872.79 | 506.11 |
|  | 陆地 | 亩 | 4643.49 | 3402.96 | 2441.13 | 961.83 | 1240.53 | 765.92 | 474.61 |
|  | 水域 | 亩 | 147.84 | 9.47 | 9.47 |  | 138.37 | 106.87 | 31.50 |
| (一) | 农用地 | 亩 | 4791.33 | 3412.43 | 2450.60 | 961.83 | 1378.90 | 872.79 | 506.11 |
| 1 | 耕地 | 亩 | 516.19 | 222.47 | 206.92 | 15.55 | 293.71 | 151.28 | 142.43 |
|  | 水田 | 亩 | 365.28 | 168.40 | 152.86 | 15.54 | 196.88 | 79.09 | 117.79 |
|  | 旱地 | 亩 | 150.90 | 54.08 | 54.06 | 0.02 | 96.83 | 72.19 | 24.64 |
| 2 | 园地 | 亩 | 27.67 | 19.66 | 15.98 | 3.68 | 8.01 |  | 8.01 |
|  | 果园 | 亩 | 19.95 | 18.57 | 14.89 | 3.68 | 1.39 |  | 1.39 |
|  | 茶园 | 亩 | 7.72 | 1.09 | 1.09 |  | 6.62 |  | 6.62 |
| 3 | 林地 | 亩 | 4014.36 | 3128.27 | 2195.91 | 932.36 | 886.09 | 579.60 | 306.49 |
|  | 有林地 | 亩 | 3980.31 | 3124.90 | 2192.54 | 932.36 | 855.41 | 549.25 | 306.16 |
|  | 灌木林地 | 亩 | 34.05 | 3.37 | 3.37 |  | 30.68 | 30.35 | 0.33 |
| 4 | 草地 | 亩 | 21.35 | 2.28 | 2.26 | 0.02 | 19.08 | 14.75 | 4.33 |
|  | 其他草地 | 亩 | 21.35 | 2.28 | 2.26 | 0.02 | 19.08 | 14.75 | 4.33 |

表8.1-1(续)

| 序号 | 项 目 | 单位 | 合计 | 枢纽工程建设区 |  |  | 水库淹没影响区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 永久占地 | 临时用地 | 小计 | 上水库 淹没区 | 下水库 淹没区 |
| 5 | 住宅用地 | 亩 | 2.48 | 0.60 | 0.60 |  | 1.88 |  | 1.88 |
|  | 农村宅基地 | 亩 | 2.48 | 0.60 | 0.60 |  | 1.88 |  | 1.88 |
| 6 | 交通运输用地 | 亩 | 61.43 | 29.67 | 19.46 | 10.22 | 31.76 | 20.29 | 11.47 |
|  | 公路用地 | 亩 | 10.45 | 4.75 | 4.75 |  | 5.70 |  | 5.70 |
|  | 农村道路 | 亩 | 50.98 | 24.92 | 14.71 | 10.22 | 26.06 | 20.29 | 5.77 |
| 7 | 水域及水利设施用地 | 亩 | 147.84 | 9.47 | 9.47 |  | 138.37 | 106.87 | 31.50 |
|  | 河流水面 | 亩 | 32.14 | 9.47 | 9.47 |  | 22.67 |  | 22.67 |
|  | 水库水面 | 亩 | 99.79 |  |  |  | 99.79 | 99.79 |  |
|  | 水工建筑用地 | 亩 | 15.91 |  |  |  | 15.91 | 7.08 | 8.83 |

## 8.2  搬迁人口

陆河抽水蓄能电站2个施工总布置方案建设征地范围均涉及广东省汕尾市陆河县新田镇激石溪村委和汕尾市吉溪林场，该村全部村民于10年前集中搬迁至新田镇居住，且村内大部分房屋已于2019年农村改造时拆除，剩余本工程建设征地范围内的零星房屋均无常驻村民，仅作为生产性房屋，本工程建设征地不涉及搬迁人口。

## 8.3  房屋、附属设施及装修

### 8.3.1  房屋

根据调查细则的要求，陆河抽水蓄能电站建设征地影响房屋可按所处建设征地范围、房屋权属、结构等进行划分，其中：建设征地范围结合人口搬迁红线确定，房屋结构包括钢混、砖混、砖木、土木、简易等。

陆河抽水蓄能电站建设征地涉及房屋总面积1086.63m2，其中砖混结构133.43m2；砖木结构2.03m2；土木结构193.53m2，木结构10.2m2；其他结构747.44m2。均在水库淹没区。陆河抽水蓄能电站房屋指标详见表8.3.1-1。

表8.3.1-1  陆河抽水蓄能电站房屋指标汇总表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 合计 | 枢纽工程建设区 |  |  | 水库淹没影响区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 永久 占地 | 临时用地 | 小计 | 上水库淹没区 | 下水库淹没区 |
|  | 房屋 | m2 | 1086.63 |  |  |  | 1086.63 |  | 1086.63 |
| 1 | 框架结构 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 砖混结构 | m2 | 133.43 |  |  |  | 133.43 |  | 133.43 |
| 3 | 砖木结构 | m2 | 2.03 |  |  |  | 2.03 |  | 2.03 |
| 4 | 土木结构 | m2 | 193.53 |  |  |  | 193.53 |  | 193.53 |
| 5 | 木结构 | m2 | 10.2 |  |  |  | 10.2 |  | 10.2 |
| 6 | 简易结构 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他结构 | m2 | 747.44 |  |  |  | 747.44 |  | 747.44 |

### 8.3.2  附属建筑物

根据可行性研究阶段调查成果，陆河抽水蓄能电站建设征地区涉及地坪、砖砌围墙、圈舍、护栏、铁门等，根据《实物指标调查细则》，按附属建筑物的权属、结构、规格等进行调查，调查结果详见表8.3.2-1。

表8.3.2-1  陆河抽水蓄能电站建设征地影响附属建筑物汇总表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 合计 | 枢纽工程建设区 |  |  | 水库淹没影响区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 永久占地 | 临时用地 | 小计 | 上水库淹没区 | 下水库淹没区 |
|  | 附属建筑物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地坪(m2) | 小计 | 1300.73 |  |  |  | 1300.73 |  | 1300.73 |
|  |  | 水泥 | 1218.72 |  |  |  | 1218.72 |  | 1218.72 |
|  |  | 铺砖 | 82.01 |  |  |  | 82.01 |  | 82.01 |
| 2 | 砖砌围墙 | m2 | 21 |  |  |  | 21 |  | 21.00 |
| 3 | 圈舍 | m2 | 90.81 |  |  |  | 90.81 |  | 90.81 |
| 4 | 护栏 | m2 | 56.61 |  |  |  | 56.61 |  | 56.61 |
| 5 | 排碑 | m2 | 2.24 |  |  |  | 2.24 |  | 2.24 |
| 6 | 香炉 | m2 | 2.59 |  |  |  | 2.59 |  | 2.59 |
| 7 | 浆砌石基础 | m2 | 204.42 |  |  |  | 204.42 |  | 204.42 |
| 8 | 铁门 | m2 | 13.2 |  |  |  | 13.2 |  | 13.2 |
| 9 | 遮阴网棚 | m2 | 213.27 |  |  |  | 213.27 |  | 213.27 |
| 10 | 屋外灶台 | m2 | 1.2 |  |  |  | 1.2 |  | 1.2 |
| 11 | 入户道路(m2) | 小计 | 188.48 |  |  |  | 188.48 |  | 188.48 |
|  |  | 三合土 | 86.4 |  |  |  | 86.4 |  | 86.4 |
|  |  | 土 | 102.08 |  |  |  | 102.08 |  | 102.08 |
| 12 | 化粪池 | 个 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 13 | 蜂箱(个) | 小计 | 600 |  |  |  | 600 |  | 600 |
|  |  | 有蜂 | 500 |  |  |  | 500 |  | 500 |
|  |  | 无蜂 | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |

## 8.4  零星树木

联合工作组对陆河抽水蓄能电站建设征地范围内林园地外零星分散生长的树木采用现场清点方法进行统计，分范围、逐地块、逐户进行。

根据本阶段调查结果，陆河抽水蓄能电站建设征地涉及零星树木共221棵，均在水库淹没影响区内，调查结果详见表8.4-1。

表8.4-1  陆河抽水蓄能电站建设征地影响零星树木汇总表       单位：棵

| 序号 | 项 目 | 单位 | 合计 | 枢纽工程建设区 |  |  | 水库淹没影响区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 永久 占地 | 临时 用地 | 小计 | 上水库淹没区 | 下水库淹没区 |
|  | 零星树木 | 棵 | 221 |  |  |  | 221 |  | 221 |
| 1 | 杨桃(棵) | 小计 | 9 |  |  |  | 9 |  | 9 |
|  |  | 成树 | 9 |  |  |  | 9 |  | 9 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 葡萄(棵) | 小计 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | 成树 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 枇杷(棵) | 小计 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |
|  |  | 成树 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 杨梅(棵) | 小计 | 9 |  |  |  | 9 |  | 9 |
|  |  | 成树 | 9 |  |  |  | 9 |  | 9 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 树菠萝(棵) | 小计 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | 成树 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 柿子(棵) | 小计 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | 成树 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 沙糖桔(棵) | 小计 | 7 |  |  |  | 7 |  | 7 |
|  |  | 成树 | 7 |  |  |  | 7 |  | 7 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |

表8.4-1(续)

| 序号 | 项 目 | 单位 | 合计 | 枢纽工程建设区 |  |  | 水库淹没影响区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 永久 占地 | 临时 用地 | 小计 | 上水库淹没区 | 下水库淹没区 |
| 8 | 龙眼(棵) | 小计 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | 成树 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 百香果(棵) | 小计 | 15 |  |  |  | 15 |  | 15 |
|  |  | 成树 | 15 |  |  |  | 15 |  | 15 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 香蕉(棵) | 小计 | 42 |  |  |  | 42 |  | 42 |
|  |  | 成树 | 42 |  |  |  | 42 |  | 42 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 柚子(棵) | 小计 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | 成树 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 黄皮(棵) | 小计 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | 成树 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 番石榴(棵) | 小计 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |
|  |  | 成树 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 桂花(棵) | 小计 | 9 |  |  |  | 9 |  | 9 |
|  |  | 成树 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 幼苗 | 9 |  |  |  | 9 |  | 9 |
| 15 | 橄榄(棵) | 小计 | 9 |  |  |  | 9 |  | 9 |
|  |  | 成树 | 9 |  |  |  | 9 |  | 9 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 榆树(棵) | 小计 | 7 |  |  |  | 7 |  | 7 |
|  |  | 成树 | 7 |  |  |  | 7 |  | 7 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |

表8.4-1(续)

| 序号 | 项 目 | 单位 | 合计 | 枢纽工程建设区 |  |  | 水库淹没影响区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 永久 占地 | 临时 用地 | 小计 | 上水库淹没区 | 下水库淹没区 |
| 17 | 火炬松(棵) | 小计 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | 成树 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 仙人掌(棵) | 小计 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | 成树 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 木棉树(棵) | 小计 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |
|  |  | 成树 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 三角梅(棵) | 小计 | 20 |  |  |  | 20 |  | 20 |
|  |  | 成树 | 20 |  |  |  | 20 |  | 20 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 芙蓉树(棵) | 小计 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | 成树 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 榕树(棵) | 小计 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | 成树 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 杉树(棵) | 小计 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |
|  |  | 成树 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 七里香(棵) | 小计 | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 |
|  |  | 成树 | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |
|  |  | 幼苗 | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |
| 25 | 紫薇(棵) | 小计 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |
|  |  | 成树 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 幼苗 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |

表8.4-1(续)

| 序号 | 项 目 | 单位 | 合计 | 枢纽工程建设区 |  |  | 水库淹没影响区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 永久 占地 | 临时 用地 | 小计 | 上水库淹没区 | 下水库淹没区 |
| 26 | 杂树(棵) | 小计 | 43 |  |  |  | 43 |  | 43 |
|  |  | 成树 | 43 |  |  |  | 43 |  | 43 |
|  |  | 幼苗 |  |  |  |  |  |  |  |

## 8.5  坟墓

根据调查细则的要求，陆河抽水蓄能电站建设征地范围内的所有坟墓，采取由村组自报、调查组现场抽查核实的方式调查。

陆河抽水蓄能电站建设征地涉及涉及坟墓1886座，其中大坟墓447座；中坟292座；金斗1147座座。具体坟墓调查情况汇总见表8.5-1。

表8.5-1  陆河抽水蓄能电站影响坟墓调查汇总表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 合计 | 枢纽工程建设区 |  |  | 水库淹没影响区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 永久 占地 | 临时 用地 | 小计 | 上水库淹没区 | 下水库淹没区 |
| 1 | 大坟 | 座 | 447 | 260 | 190 | 70 | 187 | 57 | 130 |
| 2 | 中坟 | 座 | 292 | 150 | 125 | 25 | 142 | 60 | 82 |
| 3 | 金斗 | 座 | 1147 | 522 | 420 | 102 | 625 | 315 | 310 |
| 合计 |  | 座 | 1886 | 932 | 735 | 197 | 954 | 432 | 522 |

## 8.6  农村小型专项

陆河抽水蓄能电站建设征地淹没占用影响的拦河坝共368m长，灌溉渠道共15900m。具体农村小型专项实物指标汇总表如下表8.6-1所示。

表8.6-1  陆河抽水蓄能电站农村小型专项指标汇总表

| 序号 | 权属单位 | 项 目 | 单位 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 灌溉渠道 | m | 15900 | 淹没 |
|  | 博背自然村 | 灌溉渠道 | m | 2000 | 尺寸1.4m×0.2m |
|  | 博背自然村 | 灌溉渠道 | m | 3500 | 尺寸0.3m×0.2m |
|  | 坝仔自然村 | 灌溉渠道 | m | 400 | 尺寸4.9m×0.2m |

表8.6-1(续)

| 序号 | 权属单位 | 项 目 | 单位 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上屋自然村 | 灌溉渠道 | m | 10000 | 尺寸0.5m×0.3m |
| 2 |  | 拦河坝 | m | 368 | 淹没 |
|  | 博背自然村 | 拦河坝 | m | 48 | 尺寸1.5m×1.0m |
|  | 博背自然村 | 拦河坝 | m | 10 | 尺寸1.7m×1.5m |
|  | 上屋自然村 | 拦河坝 | m | 60 | 尺寸2.0m×1.0m |
|  | 上屋自然村 | 拦河坝 | m | 150 | 尺寸1.0m×1.0m |
|  | 坝仔自然村 | 拦河坝 | m | 100 | 尺寸0.5m×0.3m |

## 8.7  专项设施

### 8.7.1  交通设施

陆河抽水蓄能电站建设征地影响交通设施主要涉及四级公路、农村道路，主要功能为连接乡(镇)、村等地。

实物指标调查组对陆河抽水蓄能电站工程建设征地交通工程进行了调查，调查成果由陆河县交通主管部门、乡(镇)代表、设计院、业主共同签字确认。经调查，电站工程建设征地影响的交通工程主要道路13.09 km，其中四级公路1.76 km、农村道路11.33km。具体的道路交通调查情况汇总见表8.7.1-1。

表8.7.1-1  陆河抽水蓄能电站影响交通工程调查汇总表

| 编号 | 路名 |  | 道路等级 | 路基 宽度(m) | 路面类型 | 征地影响实际长度(km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | Y850 |  | 四级 | 4.50 | 水泥 | 1.53 |
|  | Y850支路 | 支路一 | 机耕道 | 4.00 | 水泥 | 0.03 |
|  |  | 支路二 | 机耕道 | 2.50 | 水泥 | 0.31 |
|  |  | 支路三 | 机耕道 | 4.00 | 水泥 | 0.18 |
|  |  |  |  | 3.00 | 土 | 0.06 |
|  |  | 支路四 | 机耕道 | 3.00 | 土 | 0.12 |
|  |  | 支路五 | 机耕道 | 4.00 | 水泥 | 0.31 |
| ② | 老前池路 |  | 四级 | 4.50 | 水泥 | 0.23 |

表8.7.1-1(续)

| 编号 | 路名 |  | 道路等级 | 路基 宽度(m) | 路面类型 | 征地影响实际长度(km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ③ | 激上线路口～上、下坪田水库 |  | 机耕道 | 3.50 | 水泥 | 0.69 |
|  |  | 支路 | 机耕道 | 3.00 | 土 | 1.50 |
|  |  | 支路分支一 | 机耕道 | 2.00 | 土 | 0.16 |
|  |  | 支路分支二 | 机耕道 | 2.00 | 土 | 0.34 |
|  |  | 支路分支三 | 机耕道 | 3.00 | 土 | 0.36 |
| ④ | 激上线路口(k1+460)～ 上、下坪田水库 |  | 机耕道 | 4.00 | 碎石 | 1.00 |
|  |  |  |  | 4.00 | 水泥 | 0.33 |
|  |  |  |  | 4.00 | 土 | 1.44 |
|  | 支路 | 支路一 | 机耕道 | 3.00 | 土 | 0.97 |
|  |  |  |  | 4.50 | 水泥 | 0.06 |
|  |  | 支路二 | 机耕道 | 3.50 | 土 | 0.13 |
|  |  | 支路三 | 机耕道 | 3.00 | 土 | 0.40 |
| ⑤ | 零散 | 一 | 机耕道 | 3.00 | 土 | 0.40 |
|  |  | 二 | 机耕道 | 2.00 | 土 | 0.27 |
|  |  | 三 | 机耕道 | 4.00 | 土 | 2.20 |
|  |  |  | 机耕道 | 4.00 | 水泥 | 0.07 |

### 8.7.2  水利水电设施

陆河抽水蓄能电站建设征地影响的水利水电设施包括水电站5座(激石溪老区水电站装机1200kw、三江口水电站装机3150kw、三坑水电站装机1580kw、大沥唇水电站装机830kw、坪田水电站装机630kw)。具体水利水电设施调查情况汇总见表8.7.2-1。

表8.7.2-1  陆河抽水蓄能电站影响小水电调查汇总表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 合计 | 枢纽工程建设区 |  |  | 水库淹没影响区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 永久占地 | 临时用地 | 小计 | 上水库 淹没区 | 下水库 淹没区 |
| 1 | 激石溪老区水电站 | 座/kW | 1/1200 |  |  |  | 1/1200 |  | 1/1200 |
|  | 框架(m2) | m2 | 274.95 |  |  |  | 274.95 |  | 274.95 |
|  | 水泥晒坪(m2) | m2 | 542 |  |  |  | 542 |  | 542 |
|  | 围墙(m2) | m2 | 126.9 |  |  |  | 126.9 |  | 126.9 |
| 2 | 三江口水电站 | 座/kW | 1/3150 |  |  |  | 1/3150 |  | 1/3150 |
|  | 框架 | m2 | 324.24 |  |  |  | 324.24 |  | 324.24 |
|  | 砖混 | m2 | 636.44 |  |  |  | 636.44 |  | 636.44 |
|  | 水泥晒坪 | m2 | 861 |  |  |  | 861 |  | 861 |
|  | 地砖坪 | m2 | 585 |  |  |  | 585 |  | 585 |
|  | 草地坪 | m2 | 3018 |  |  |  | 3018 |  | 3018 |
|  | 鱼塘 | m2 | 28 |  |  |  | 28 |  | 28 |
|  | 铁棚 | m2 | 164.4 |  |  |  | 164.4 |  | 164.4 |
|  | 围墙 | m2 | 800 |  |  |  | 800 |  | 800 |
| 3 | 三坑水电站 | 座/kW | 1/1580 |  |  |  | 1/1580 |  | 1/1580 |
|  | 框架 | m2 | 289.6 |  |  |  | 289.6 |  | 289.6 |

表8.7.2-1(续)

| 序号 | 项 目 | 单位 | 合计 | 枢纽工程建设区 |  |  | 水库淹没影响区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 永久占地 | 临时用地 | 小计 | 上水库 淹没区 | 下水库 淹没区 |
| 4 | 大沥唇水电站 | 座/kW | 1/830 |  |  |  | 1/830 |  | 1/830 |
|  | 框架 | m2 | 149.25 |  |  |  | 149.25 |  | 149.25 |
|  | 水泥晒坪 | m2 | 380 |  |  |  | 380 |  | 380 |
|  | 围墙 | m2 | 210 |  |  |  | 210 |  | 210 |
| 5 | 坪田水电站 | 座/kW | 1/630 | 1/630 | 1/630 |  |  |  |  |
|  | 框架 | m2 | 265.91 | 265.91 | 265.91 |  |  |  |  |
|  | 水泥晒坪 | m2 | 441.42 | 441.42 | 441.42 |  |  |  |  |

### 8.7.3  电力设施

陆河抽水蓄能电站建设征地涉及的电力设施调查主要包括10kV、35kV输电线路、水泥杆、铁塔和变压器，调查成果由陆河县电力主管部门、乡(镇)代表、设计院、业主共同签字确认。

陆河抽水蓄能电站建设征地影响电力设施主要包括：35kV架空电力线路1回，影响长度0.8km，10kV架空电力线路7回，影响共长度共计10.14km，0.4kV台区架空电力线路1处，共0.40km，10/0.4kV配电双杠变台1套，总容量为20kVA。

具体影响电力设施调查情况汇总见表8.7.3-1。

表8.7.3-1  陆河抽水蓄能电站影响电力设施调查汇总

| 序号 | 线路名称 | 起止地点 | 权属单位 | 电压 等级 | 影响杆塔号 | 影响线路 |  |  |  |  |  | 备注(是否带变压器) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 线材 | 线径 (mm2) | 杆质 | 影响 长度(m) | 影响 长度(km) | 建设 时间 |  |
| 1 | 35kV马三线 | #61~#64 | 广东电网有限责任公司汕尾陆河供电局 | 35 | #61~#64 | LGJ | 3x70 | 铁塔 | 800 | 0.8 |  |  |
| 2 | 10kV激石溪线联络支线 | #6~#37 | 广东电网有限责任公司汕尾陆河供电局 | 10 | #6~#37 | LGJ | 3x120 | 水泥杆 | 1820 | 1.82 |  |  |
| 3 | 10kV激石溪线博背支线 | #4~#14 | 广东电网有限责任公司汕尾陆河供电局 | 10 | #4~#14 | LGJ | 3x35 | 水泥杆 | 1150 | 1.15 |  | 博背公变20kVA (已停运) |
| 4 | 10kV博背公变低压线路 | #1-#2 | 广东电网有限责任公司汕尾陆河供电局 | 0.4 | #1-#2 | BVV | 4x25 | 水泥杆 | 400 | 0.4 |  | 博背公变 |
| 5 | 10kV上三线 | 三江口至上坑电站 | 广东泰源伟业集团 | 10 | 没编号 | LGJ | 70 | 水泥杆 | 7042 | 7.04 |  | 上坑站往三江口站的上网线 |
| 6 | 10kV上咸线 | 三江口至咸菜沥电站 | 广东泰源伟业集团 | 10 | 没编号 | LGJ | 70 | 水泥杆 | 3688 | 3.69 |  | 咸菜沥站往三江口站上网线 |
| 7 | 10kV南坪线 | 连接道 | 广东泰源伟业集团 | 10 | 没编号 | LGJ | 70 | 水泥杆 | 967 | 0.97 |  | 坪田站往三江口站的上网线 |
| 8 | 通信光缆 (16芯) | 6个 电站 | 广东泰源伟业集团 | 10 | 没编号 | LGJ | 70 | 水泥杆 | 9321 | 9.32 |  | 6个电站的上网光纤线 |
| 9 | 10kV老三线 | 下库区枢纽区段 | 老区电站 | 10 | 没编号 | LGJ | 70 | 水泥杆 | 1000 | 1 |  | 老区站往三江口站的上网线 |
| 10 | 10kV深三线 | 下库区段枢纽区段 | 深嘉路电站群 | 10 | 没编号 | LGJ | 70 | 水泥杆 | 1600 | 1.6 |  | 深嘉路电站群往三江口站的上网线 |

### 8.7.4  通信设施

陆河抽水蓄能电站建设征地影响通信专项包括12芯光缆线路3.00km，16芯光缆线路2.80km，24芯光缆线路2.40km，48芯光缆线路2.00km，水泥杆20根，信号基站2座。具体的通信设施调查情况汇总见表8.7.4-1。

表8.7.4-1  陆河抽水蓄能电站影响通信设施调查汇总表

| 序号 | 线路名称 | 起止地点 | 权属单位 | 线路等级 | 是否带基站 | 影响线路 |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 线材 | 线路容量 | 是否共杆 | 影响长度(m) | 建设时间 |  |
| 1 | 电信光缆 |  | 陆河电信 | 支线 | 否 | 光缆 | 2根12芯、2根24芯 | 否 | 1000 |  | 单独杆路 |
| 2 | 激溪林场C网基站电信进线光缆 |  | 陆河电信 | 支线 | 否 | 光缆 | 2根24芯 | 否 | 200 |  | 单独杆路 |
| 3 | 移动光缆 |  | 陆河移动 | 支线 | 否 | 光缆 | 1根12芯 | 否 | 1000 |  | 单独杆路 |
| 4 | 移动光缆 |  | 陆河移动 | 支线 | 是 | GYTS-48B1光缆 | 1根48芯 | 直接 丢地上 | 2000 | 2021年 | 临时光缆，供上库临时基站使用暂时不考虑复建 |
| 5 | 通信光缆 | 上下库区 | 广东泰源伟业集团 |  |  | 光缆 | 16芯 | 与电力 共杆 | 2800 |  |  |

## 8.8  文物古迹

2021年12月，广东省文物考古研究所对陆河抽水蓄能电站工程建设征地区域内文物进行考古调查、勘探工作，并由广东省文物考古研究所编制了《广东陆河抽水蓄能电站工程项目文物考古调查、勘探工作报告》。根据文物调查、勘探工作报告，发现经过全面而细致的考古调查和勘探工作，在广东陆河抽水蓄能电站工程项目规划用地范围内发现遗物点 1 处，为博背村遗物点。此外，还对项目规划线路外且距离最近的 1 处不可移动物点进行了复查，即红二师纪念亭，属第三次全国文物普查登记的不可移动文物点。以上均未涉及县级(含)以上文物保护单位。

## 8.9  压覆矿产资源

根据汕尾自然资源局《关于广东陆河抽水蓄能电站项目用地是否压覆矿产资源的复函》(汕自然资函〔2021〕1760号)，工程建设征地范围内无压覆上表矿区，无压覆已设采矿权，探矿权。

## 8.10  永久基本农田和公益林

本项目建设用地占用永久基本农田125.18亩，均为永久占地；涉及公益林2813.92亩，其中永久占用2195.73亩，临时占用618.19亩。

# 9  实物指标特点分析

## 9.1  人口

陆河抽水蓄能电站2个施工总布置方案建设征地范围均涉及广东省汕尾市陆河县新田镇激石溪村委和汕尾市吉溪林场，该村全部村民于 10 年前集中搬迁至新田镇居住，且村内大部分房屋已于 2019 年农村改造时拆除，剩余本工程建设征地范围内的零星房屋均无常驻村民，仅作为生产性房屋，本工程建设征地不涉及搬迁人口。

## 9.2  土地

### 9.2.1  征地面积及地类构成

经调查统计分析，陆河抽水蓄能电站建设征地总面积4791.33亩，影响地类涉及耕地、园地、林地、草地、住宅用地、交通运输用地、水域及水利设施用地等7种地类，其中工程征收(用)耕地面积为516.19亩，占工程征地总面积10.77%；工程征收(用)园地面积为27.67亩，占工程征地总面积0.58%；工程征收(用)林地面积为4014.36亩，占工程征地总面积83.78%；其它地类征收(用)面积较小。建设征地征收土地主要是林地，其次是耕地。陆河抽水蓄能电站建设征地涉及土地地类情况及面积分布情况详见表9.2.1-1、表9.2.1-2。

表9.2.1-1  建设征地涉及土地情况分析计算表

| 序号 | 地类 | 单位 | 征地面积 |  |  | 占土地总面积比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 永久占地 | 临时用地 |  |
|  | 合计 | 亩 | 4791.33 | 3829.50 | 961.83 | 100.00% |
| 1 | 耕地 | 亩 | 516.19 | 500.63 | 15.55 | 10.77% |
| 2 | 园地 | 亩 | 27.67 | 23.99 | 3.68 | 0.58% |
| 3 | 林地 | 亩 | 4014.36 | 3082.00 | 932.36 | 83.78% |
| 4 | 草地 | 亩 | 21.35 | 21.33 | 0.02 | 0.45% |
| 5 | 住宅用地 | 亩 | 2.48 | 2.48 |  | 0.05% |
| 6 | 交通运输用地 | 亩 | 61.43 | 51.22 | 10.22 | 1.28% |
| 7 | 水域及水利设施用地 | 亩 | 147.84 | 147.84 |  | 3.09% |

表9.2.1-2  建设征地涉及土地各地类面积平衡表

| 序号 | 项目 | 单位 | 合计 |  | 枢纽工程建设区 |  |  |  |  |  | 水库淹没区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小计 |  | 永久占地区 |  | 临时用地区 |  | 小计 |  | 上水库淹没区 |  | 下水库淹没区 |  |
|  |  |  | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 |
| 一 | 土地面积 | 亩 | 4791.33 | 100.00% | 3412.43 | 100.00% | 2450.60 | 100.00% | 961.83 | 100.00% | 1378.90 | 100.00% | 872.79 | 100.00% | 506.11 | 100.00% |
|  | 陆地 | 亩 | 4643.49 | 96.91% | 3402.96 | 99.72% | 2441.13 | 99.61% | 961.83 | 100.00% | 1240.53 | 89.97% | 765.92 | 87.76% | 474.61 | 93.78% |
|  | 水域 | 亩 | 147.84 | 3.09% | 9.47 | 0.28% | 9.47 | 0.39% |  |  | 138.37 | 10.03% | 106.87 | 12.24% | 31.50 | 6.22% |
| 1 | 耕地 | 亩 | 516.19 | 10.77% | 222.47 | 6.52% | 206.92 | 8.44% | 15.55 | 1.62% | 293.71 | 21.30% | 151.28 | 17.33% | 142.43 | 28.14% |
|  | 水田 | 亩 | 365.28 | 7.62% | 168.40 | 4.93% | 152.86 | 6.24% | 15.54 | 1.62% | 196.88 | 14.28% | 79.09 | 9.06% | 117.79 | 23.27% |
|  | 旱地 | 亩 | 150.90 | 3.15% | 54.08 | 1.58% | 54.06 | 2.21% | 0.02 | 0.00% | 96.83 | 7.02% | 72.19 | 8.27% | 24.64 | 4.87% |
| 2 | 园地 | 亩 | 27.67 | 0.58% | 19.66 | 0.58% | 15.98 | 0.65% | 3.68 | 0.38% | 8.01 | 0.58% |  |  | 8.01 | 1.58% |
|  | 果园 | 亩 | 19.95 | 0.42% | 18.57 | 0.54% | 14.89 | 0.61% | 3.68 | 0.38% | 1.39 | 0.10% |  |  | 1.39 | 0.27% |
|  | 茶园 | 亩 | 7.72 | 0.16% | 1.09 | 0.03% | 1.09 | 0.04% |  |  | 6.62 | 0.48% |  |  | 6.62 | 1.31% |
| 3 | 林地 | 亩 | 4014.36 | 83.78% | 3128.27 | 91.67% | 2195.91 | 89.61% | 932.36 | 96.94% | 886.09 | 64.26% | 579.60 | 66.41% | 306.49 | 60.56% |
|  | 有林地 | 亩 | 3980.31 | 83.07% | 3124.90 | 91.57% | 2192.54 | 89.47% | 932.36 | 96.94% | 855.41 | 62.04% | 549.25 | 62.93% | 306.16 | 60.49% |
|  | 灌木林地 | 亩 | 34.05 | 0.71% | 3.37 | 0.10% | 3.37 | 0.14% |  |  | 30.68 | 2.22% | 30.35 | 3.48% | 0.33 | 0.07% |
| 4 | 草地 | 亩 | 21.35 | 0.45% | 2.28 | 0.07% | 2.26 | 0.09% | 0.02 | 0.00% | 19.08 | 1.38% | 14.75 | 1.69% | 4.33 | 0.85% |
|  | 其他草地 | 亩 | 21.35 | 0.45% | 2.28 | 0.07% | 2.26 | 0.09% | 0.02 | 0.00% | 19.08 | 1.38% | 14.75 | 1.69% | 4.33 | 0.85% |

表9.2.1-2(续)

| 序号 | 项目 | 单位 | 合计 |  | 枢纽工程建设区 |  |  |  |  |  | 水库淹没区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小计 |  | 永久占地区 |  | 临时用地区 |  | 小计 |  | 上水库淹没区 |  | 下水库淹没区 |  |
|  |  |  | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 |
| 5 | 住宅用地 | 亩 | 2.48 | 0.05% | 0.60 | 0.02% | 0.60 | 0.02% |  |  | 1.88 | 0.14% |  |  | 1.88 | 0.37% |
|  | 农村宅基地 | 亩 | 2.48 | 0.05% | 0.60 | 0.02% | 0.60 | 0.02% |  |  | 1.88 | 0.14% |  |  | 1.88 | 0.37% |
| 6 | 交通运输 用地 | 亩 | 61.43 | 1.28% | 29.67 | 0.87% | 19.46 | 0.79% | 10.22 | 1.06% | 31.76 | 2.30% | 20.29 | 2.32% | 11.47 | 2.27% |
|  | 公路用地 | 亩 | 10.45 | 0.22% | 4.75 | 0.14% | 4.75 | 0.19% |  |  | 5.70 | 0.41% |  |  | 5.70 | 1.13% |
|  | 农村道路 | 亩 | 50.98 | 1.06% | 24.92 | 0.73% | 14.71 | 0.60% | 10.22 | 1.06% | 26.06 | 1.89% | 20.29 | 2.32% | 5.77 | 1.14% |
| 7 | 水域及水利设施用地 | 亩 | 147.84 | 3.09% | 9.47 | 0.28% | 9.47 | 0.39% |  |  | 138.37 | 10.03% | 106.87 | 12.24% | 31.50 | 6.22% |
|  | 河流水面 | 亩 | 32.14 | 0.67% | 9.47 | 0.28% | 9.47 | 0.39% |  |  | 22.67 | 1.64% |  |  | 22.67 | 4.48% |
|  | 水库水面 | 亩 | 99.79 | 2.08% |  |  |  |  |  |  | 99.79 | 7.24% | 99.79 | 11.43% |  |  |
|  | 水工建筑 用地 | 亩 | 15.91 | 0.33% |  |  |  |  |  |  | 15.91 | 1.15% | 7.08 | 0.81% | 8.83 | 1.74% |

### 9.2.2  对征地区影响

陆河抽水蓄能电站建设征地共涉及陆河县新田镇湖坑村、激石溪村、吉溪林场。建设征地永久征收耕地面积500.63亩，其中水田349.75亩、旱地150.89亩。耕地征收面积占该相应村民小组耕地面积的比例平均值为32.62%。生产安置所涉及的3个组中，由于建设征地影响的耕地占原耕地比例在10%以下的有1个组，20%~30%之间的有1个组，60%~70%之间的有1个组。详见表9.2.2-1。

建设征地对涉及区域及移民的社会经济和农业生产整体影响较小，但是对个别组(博背组)的影响较大。

表9.2.2-1  陆河抽水蓄能电站建设征地各村组征收耕地影响程度表

| 序号 | 村 | 组 | 农业人口 | 现状耕地 |  |  |  | 建设征地征收耕地 |  |  | 征收影响比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 水田 | 旱地 | 合计 | 人均 | 水田 | 旱地 | 合计 |  |
|  |  |  | 人 | 亩 | 亩 | 亩 | 亩/人 | 亩 | 亩 | 亩 |  |
| 1 | 激石溪村 |  |  |  |  |  |  | 234.25 | 150.89 | 385.14 |  |
| 1.1 |  | 坝仔组 | 216 | 219 | 86 | 305 | 1.41 | 17.96 | 11.1 | 29.06 | 9.53% |
| 1.2 |  | 博背组 | 163 | 148 | 283 | 431 | 2.64 | 160.58 | 120.71 | 281.29 | 65.26% |
| 1.3 |  | 上屋组 | 123 | 172 | 152 | 324 | 2.63 | 55.71 | 19.08 | 74.79 | 23.08% |

## 9.3  房屋

陆河抽水蓄能电站工程建设征地涉及各类房屋面积1086.63m2，按不同类别分别计算房屋面积分布。

按建设征地区域划分，水库淹没影响区占涉及房屋总面积100.00%；按结构划分，以其他结构为主，占涉及房屋总面积38.79%，其次为土木结构，占涉及房屋总面积17.81%。各类房屋分布特点详见表9.3-1。

表9.3-1  陆河抽水蓄能电站建设征地涉及房屋结构分布表

| 序号 | 项目 | 合计 |  | 枢纽工程建设区 |  |  |  |  |  | 水库淹没区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积(m2) | 比例 | 小计 | 比例 | 永久占地 | 比例 | 临时用地 | 比例 | 小计 | 比例 | 上水库淹没区 | 比例 | 下水库淹没区 | 比例 |
|  | 房屋 | 1086.63 | 100.00% |  |  |  |  |  |  | 1086.63 | 100.00% |  |  | 1086.63 | 100.00% |
| 1 | 框架结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 砖混结构 | 133.43 | 12.28% |  |  |  |  |  |  | 133.43 | 12.28% |  |  | 133.43 | 12.28% |
| 3 | 砖木结构 | 2.03 | 0.19% |  |  |  |  |  |  | 2.03 | 0.19% |  |  | 2.03 | 0.19% |
| 4 | 土木结构 | 193.53 | 17.81% |  |  |  |  |  |  | 193.53 | 17.81% |  |  | 193.53 | 17.81% |
| 5 | 木结构 | 10.20 | 0.94% |  |  |  |  |  |  | 10.20 | 0.94% |  |  | 10.20 | 0.94% |
| 6 | 简易结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他结构 | 747.44 | 68.79% |  |  |  |  |  |  | 747.44 | 68.79% |  |  | 747.44 | 68.79% |

根据计算结果，电站建设征地区户均房屋面积181.11m2/户，人均房屋面积108.66m2/人。搬迁移民住房以其他结构、土木结构为主，总体上工程建设征地区房屋质量良好。

表9.3-2  陆河抽水蓄能电站建设征地涉及房屋分析表     单位：m2

| 结构 | 指标 | 总计 | 枢纽工程建设区 |  |  | 水库淹没区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 枢纽 永久 | 枢纽 临时 | 小计 | 上水库 | 下水库 |
| 合计 | 户均面积 | 181.11 |  |  |  | 181.11 |  | 181.11 |
|  | 人均面积 | 108.66 |  |  |  | 108.66 |  | 108.66 |
| 框架结构 | 户均面积 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人均面积 |  |  |  |  |  |  |  |
| 砖混结构 | 户均面积 | 22.24 |  |  |  | 22.24 |  | 22.24 |
|  | 人均面积 | 13.34 |  |  |  | 13.34 |  | 13.34 |
| 砖木结构 | 户均面积 | 0.34 |  |  |  | 0.34 |  | 0.34 |
|  | 人均面积 | 0.20 |  |  |  | 0.20 |  | 0.20 |
| 土木结构 | 户均面积 | 32.26 |  |  |  | 32.26 |  | 32.26 |
|  | 人均面积 | 19.35 |  |  |  | 19.35 |  | 19.35 |
| 木结构 | 户均面积 | 1.70 |  |  |  | 1.70 |  | 1.70 |
|  | 人均面积 | 1.02 |  |  |  | 1.02 |  | 1.02 |
| 简易结构 | 户均面积 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人均面积 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他结构 | 户均面积 | 124.57 |  |  |  | 124.57 |  | 124.57 |
|  | 人均面积 | 74.74 |  |  |  | 74.74 |  | 74.74 |

## 9.4  专业项目

### 9.4.1  交通设施

根据本阶段实物指标调查成果，工程建设征地影响道路13.09km。

陆河抽水蓄能电站建设征地对交通设施影响程度较小，可通过复建工程满足群众生活所需。

### 9.4.2  水利水电设施

水电站5座(激石溪老区水电站装机1200kW、三江口水电站装机3150kW、三坑水电站装机1580kW、大沥唇水电站装机830kW、坪田水电站装机630kW)。

陆河抽水蓄能电站建设征地对水利水电设施有一定程度影响，但可通过补偿方案进行处理。

### 9.4.3  电力设施

根据本阶段实物指标调查成果，工程建设征地涉及电力专项，包括20kVA变压器1台，0.4kV输电线路0.4km，10kV输电线路17.27km，35kV输电线路0.80km，水泥杆135根，铁塔3座。影响电力设施简单，对电力影响小。

### 9.4.4  通信设施

根据本阶段实物指标调查成果，陆河抽水蓄能电站建设征地影响通信主要有12芯光缆线路3.00km，16芯光缆线路2.80km，24芯光缆线路2.40km，48芯光缆线路2.00km，水泥杆20根，信号基站2座影响数量较少，等级低。

# 10  建设征地区影响情况分析

根据实物指标调查结果，陆河抽水蓄能电站建设征地区影响体现在以下几个方面：

- 对农业生产的影响

建设征地永久征收耕地面积500.63亩，其中水田349.75亩、旱地150.89亩。耕地征收面积占该相应村民小组耕地面积的比例平均值为32.62%。生产安置所涉及的3个组中，由于建设征地影响的耕地占原耕地比例在10%以下的有1个组，20%~30%之间的有1个组，60%~70%之间的有1个组。

根据上述数据分析，从农业生产角度来看，陆河抽水蓄能电站建设征地对陆河的农业生产影响有限。随着电站的开工建设及移民安置规划的实施，移民生产条件可以得到恢复并有所提高。电站建成后，在提高当地电力供应质量、发展地方经济，调整产业结构，提高群众生活水平等方面将发挥重要的促进作用。

- 对基础设施的影响

工程建设征地影响的村均有通村公路，交通条件便利；农民饮水主要以井水和引山泉水为主；电力线路到户，通信网络基本到户，移动通信网络基本覆盖。通过合理的规划，对影响的水、电、路、通信等各类基础设施可进行复(改)建处理，对建设征地区的生活生产条件基本没有影响。

根据工程建设征地区实际情况，结合区域、行业建设发展规划，在研究、制定陆河抽水蓄能电站移民安置方案时，应考虑电站自然环境因素和社会环境因素，并充分考虑移民生产生活现状，在征求移民和安置区居民意愿的基础上，结合自然、社会环境和移民自身特点，尊重移民生活习惯和当地风俗，在保障甚至提高移民生活水平的前提下，拟定合适的陆河抽水蓄能电站移民安置方式。

## 附件：

### 1  《陆河县人民政府关于印发广东陆河抽水蓄能电站项目建设征地实物指标调查细则的通知》(陆河府函〔2021〕172 号)

### 2  陆河县人民政府关于确认陆河抽水蓄能电站建设征地实物指标调查成果的函(待办)